Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí projektové činnosti

Ev.č.MMJN: SD/2025/0196

" Dopravní řešení ulice Smetanova a Nad Mlýnem – Jablonec nad Nisou "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a Jaroslavem Bernatem, vedoucím investičního odboru

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 121451/0100

kontaktní osoby: Zuzana Bencová, Petra Holá

dále jen „objednatel“

a

Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.

U Sila 1670, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou

IČO: 28474961

DIČ: CZ28474961

Zastoupená Ing. Janem Rosinou

číslo účtu: 43-3415530277/0100

bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

kontaktní osoba: Ing. Jan Rosina a Jiří Hrnčíř

tel.: 728900825

e-mail:  rosina@nydrle-projekt.cz, hrncir@nydrle-projekt.cz

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1.Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo je rozšíření činnosti zpracování projektové dokumentace o stavební objekt SO 500 – přeložka plynovodu DN 225. Přeložka plynovodu je vyvolána realizací nové opěrné zdi. Pro realizaci opěrné zdi je nutné zhotovit záporové pažení, které je v kolizi s vedením plynovodu.

2. Tento dodatek č.1 smlouvy je uzavřen na základě schválené cenové nabídky podané v květnu 2025 a schválené na jednání Rady města dne 09.06.2025 číslo usnesení RM/323/2025.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

Článek II.

Specifikace plnění

Beze změn.

Článek III.

Kontrola provádění plnění a konzultace

Beze změn.

Článek IV.

Čas a místo splnění

Beze změn.

Článek V.

Předání a převzetí díla

Beze změn.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Beze změn

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

Původní text

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 1 115 000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto patnáct tisíc korun českých) bez DPH,

- 1 349 150,- Kč (slovy: jeden milion tři sta čtyřicet devět tisíc jedno sto padesát   korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:

a) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

- 576 000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát šest tisíc korun českých) bez DPH,

- 696 960,- Kč (slovy: šest set devadesát šest tisíc devět set šedesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za inženýrskou činnost:

- 68 000.,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bez DPH,

- 82 280 ,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc osm set korun českých) včetně DPH,

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:

- 471 000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát jeden tisíc korun českých) bez DPH,

- 569 910 ,- Kč (slovy: pět set šedesát devět tisíc devět set deset korun českých) včetně DPH,

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za zpracování projektové dokumentace pro povolení zám po jejím předání za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad,

- cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad,

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

- název projektu: „Dopravní řešení ulice Smetanova a Nad Mlýnem – Jablonec nad Nisou“,

- den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil.

Se nahrazuje

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 1 369 000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát devět tisíc korun českých) bez DPH,

- 1 656 490,- Kč (slovy: jeden milion šest set padesát šest tisíc čtyři sta devadesát   korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:

a) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

- 778 000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm tisíc korun českých) bez DPH,

- 941 380,- Kč (slovy: devět set čtyřicet jeden tisíc tři sta osmdesát korun českých) včetně DPH,

b) cena za inženýrskou činnost:

- 68 000.,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bez DPH,

- 82 280 ,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc osm set korun českých) včetně DPH,

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb:

- 523 000,- Kč (slovy: pět set dvacet tři tisíce korun českých) bez DPH,

- 632 830 ,- Kč (slovy: šest set třicet dva tisíce osm set třicet korun českých) včetně DPH,

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za zpracování projektové dokumentace pro povolení zám po jejím předání za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad,

- cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad,

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku Objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

- název projektu: „Dopravní řešení ulice Smetanova a Nad Mlýnem – Jablonec nad Nisou“,

- den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil.

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

Beze změn.

Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

Beze změn.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

Beze změn.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

Beze změn.

Článek XII.

Kontaktní osoby a doručování písemností

Beze změn.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

Beze změn.

Článek XIV.

Ostatní ustanovení

Beze změn.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto smlouvy.

Následuje podpisová strana

V Jablonci nad Nisou dne   20.6.2025                                V Liberci dne

……………………………… 				…………………………

MgA Jakub Chuchlík						Ing. Jan Rosina

náměstek primátora						 jednatel

……………………………….

Jaroslav Bernát

vedoucí odboru investic,

……………………………….

Ing. Pavel Sluka

Za správnost