**Národní kulturní památka Vyšehrad**

Příspěvková organizace – zřizovatel Hl. m. Praha

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Kučerou, ředitelem

Sídlo: V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

IČO: 00419745, DIČ: CZ00419745

Datová schránka: h528pgw

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „klient“)

a

**Martin Fejt**

Sídlo: Kálikova 1554/4, 155 00 Praha 5

IČO: 09142398

Zapsán v živnostenském rejstříku pod značkou S/P13-20271/2020

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „poskytovatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. SP/704/2024**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Cílem tohoto dodatku č. 1 je upravit termín trvání smlouvy SP/704/2024 ze dne 10. 10. 2024, termín plnění ICT auditu a doplnit předmět služeb, přičemž celková cena zůstává nezměněna.

**Článek II.**

**Změny smlouvy**

1. Článek I., odst. 2, písm. a) se mění takto:

aktualizace Vyšehradského portálu (systémy evidence, sdílené datové uložiště) a údržby agendy povolenek k vjezdu (úpravy, provozní údržba systému, na základě požadavku klienta, poskytování konzultací na dálku (hot-line)

1. Článek I., odst. 2, písm. b) se mění takto:

aktualizace ICT auditu s doporučeními a novými opatřeními, který byl poskytovatelem proveden v roce 2020 – termín plnění se posouvá do **31. 10. 2025**, předpokládaná časová náročnost 35 hodin;“

1. Služby dle článku I. odst. 2 písm. c) a d) byly již poskytovatelem splněny a tímto dodatkem nejsou dotčeny.
2. Článek V., odst. 1 smlouvy se mění takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do **31. 12. 2025**. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.“

**Článek III.**

**Odměna a rozsah**

Smluvní strany potvrzují, že ke dni uzavření tohoto dodatku bylo z celkové smluvní částky již vyčerpáno 45 000 Kč. Maximální výše odměny dle článku IV., odst. 2 smlouvy zůstává zachována ve výši 100 000 Kč. Poskytovatel je oprávněn čerpat zbývající prostředky ve výši 55 000 Kč v souladu s tímto dodatkem.

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny a nadále platí v plném rozsahu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Praze dne 30. 6. 2025 V Praze dne 30. 6. 2025

……………………………………. …………………………………….

poskytovatel klient