
SMLOUVA O DÍLO NA OPRAVU 


č. smlouvy zhotovitele:  C5TKN0120
na akci
“ Výtah č. 10 - objekt L na PMDV, FN Brno“

 (dále jen smlouva) 

Článek I.

Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran
Objednatel:

	Obchodní firma:
	Fakultní nemocnice Brno

	Sídlo:
	625 00 Brno, Jihlavská 20

	Rejstříkový soud:
	Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

	Bankovní spojení:
	KB Brno-město

	Číslo účtu:
	71234621/0100

	IČ:
	65269705

	DIČ:
	CZ65269705

	jednající :
	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

	Oprávněn jednat
	

	       ve věcech smluvních:
	Ing. Jaroslav Kmínek

	       ve věcech technických:
	Patrik Dymanus

	       vedoucí projektu:
	

	       Stavbyvedoucí:
	

	       ve věcech převzetí díla:
	Patrik Dymanus


(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

	Obchodní firma:
	OTIS a.s.

	Sídlo:
	J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

	Rejstříkový soud:
	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991

	Kancelář:
	OTIS a.s., Cejl 25, 657 81, Brno

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s. Břeclav 

	Číslo účtu:
	10804-651/0100

	IČ:
	42 32 42 54

	DIČ:
	CZ42324254

	Jednající:
	Ing. Karel Fořt, člen představenstva

Ing. Radek Kadlec, člen představenstva

	Oprávněn jednat
	

	       ve věcech smluvních:
	RNDr. Ladislav Vrána – oblastní ředitel

	       ve věcech technických:
	RNDr. Ladislav Vrána – oblastní ředitel

	       ve věcech realizace projektu:
	Jan Staněk – vedoucí servisního střediska

	       ve věci předání díla:
	Jan Staněk – vedoucí servisního střediska


(dále jen "zhotovitel")
Článek I.

Předmět smlouvy

Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje za to uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je provedení oprav a montáž částí na 1 ks výtahu podle technické specifikace nabídky, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

2. Dílo bude:


2.1 v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace zhotovitele

2.2 zakončeno zkouškou v rozsahu dle platných ČSN

3.
Údaje o stávajícím výtahu


výrobní číslo
C5SK5485 / 2003


nosnost
1 000 kg


rychlost
2,5 m/s


počet stanic
17


skupina
triplex

Článek II.

Zhotovení díla

Termín zhotovení díla dle článku I je 26. 12. 2016, ale objednatel souhlasí, že zhotovitel může dílo ukončit kdykoliv dříve a objednatel je povinen jej převzít a uhradit.

Přesné dílčí termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 5 smlouvy
Shora uvedený termín zhotovení díla platí za předpokladu, že objednatel:

a)
podepíše tuto smlouvu a doručí ji zhotoviteli do 23. 9. 2016
b)
zajistí na vlastní náklady řádně podmínky potřebné pro zahájení demontážních a montážních prací v termínu do 5. 12. 2016
c)
dodrží termíny prací dohodnutých v montážním deníku a dále poskytne další řádnou a včasnou součinnost zhotoviteli.

d)
Splnění konečného termínu zhotovení díla v rozsahu článku I je dáno dnem úspěšné zkoušky v rozsahu dle čl. 5.1 ČSN 27 40 07. V případě, že zkouška bude zmařena z důvodu na straně objednatele, dílo dle této smlouvy se má za řádně a včas zhotovitelem provedené a zhotovitelem objednateli předané a objednatelem převzaté dnem, ve kterém byla tato zkouška zmařena. Pro případ dle předchozí věty je zhotovitel oprávněn vydat objednateli dokumentaci k předmětu díla (návod, certifikáty, atd.) až po řádné úhradě ceny a případných zhotovitelem uplatněných smluvních pokut dle této smlouvy a náhrad škod Jestliže bude oprava zakončena dle ČSN 27 4007 úřední zkouškou, zhotovitel se zavazuje zajistit náhradní termín nové úřední zkoušky na základě nové objednávky objednatele.

e)
Objednatel je vždy povinen převzít dílo, bez vad a nedodělků či s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému provozu díla.
Článek III.

Cena díla a platební podmínky
a)
Dohodnutá cena předmětu smlouvy (dále cena) dle článku I činí:

	cena bez DPH
	DPH 21%

	491 320,-
	103 177,-


Tato cena může být změněna pouze postupem dle této smlouvy nebo dodatkem k této smlouvě. Sazba daně z přidané hodnoty je stanovena platným zákonem v době plnění smlouvy. Při změně zákona o DPH smluvní strany upraví smlouvu v souladu s touto změnou.

Objednatel prohlašuje, že zařízení podle předmětu smlouvy bude dodáno do nemovitosti - stavby dále v této smlouvě popsané, která plně splňuje klasifikaci podle ust. § 4 odst. 1 z), §48 a §48a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si je vědom toho, že pravdivost a úplnost toto prohlášení je určující pro stanovení příslušené sazby DPH v rámci ceny díla dle této smlouvy.
b)
V ceně předmětu smlouvy nejsou zahrnuty případné vícepráce, pokud budou objednatelem požadovány.

c) Práce včetně materiálu prováděné na žádost objednatele nad rámec této smlouvy a které byly objednatelem schváleny v montážním deníku, budou po jejich řádném provedení fakturovány zhotovitelem objednateli.
d) Pokud dojde k přerušení prací z důvodů ležících na straně objednatele, vyhrazuje si zhotovitel právo vyúčtovat účelné náklady, které mu takto prokazatelně vzniknou a objednatel se zavazuje tyto prokazatelné a účelné náklady zhotoviteli uhradit.
e) Po provedení úspěšné zkoušky jednotlivého výtahu (v případě díla, v rámci něhož je dílo zakončeno zkouškou dle normy ČSN 27 40 07), či po sepisu zápisu o předání a převzetí díla včetně příslušné dokumentace (v případě, že dílo není zakončeno zkouškou dle ČSN 27 40 07) či po provedení díla bez předání příslušné dokumentace (dle čl. II písm. f) této smlouvy) vystaví zhotovitel konečnou fakturu včetně DPH, kterou ihned po jejím vystavení doručí objednateli. Provedení této platby je podmínkou pro předání díla objednateli do trvalého užívání.
f) Ta zařízení, která jsou součástí dodávky zhotovitele dle této smlouvy, se stávají majetkem objednatele po protokolárním převzetí díla od zhotovitele.
g) Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání díla objednateli a podpisu předávacího protokolu.

h) Dohodnutá cena předmětu plnění bude zhotovitelem fakturována se lhůtou splatnosti 60 dnů, která počíná běžet dnem vystavení faktury. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.

i) Záloha se neposkytuje.

j) Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení.
k) Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22, vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
l) Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.
m) Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
n) V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
o)
V případě prodloužení termínu zhotovení díla o dobu delší než 1 měsíc z viny objednatele má právo zhotovitel zvýšit cenu díla dle této smlouvy o nárůst míry inflace ke dni skutečného předání a převzetí díla vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku publikovaného Českým statistickým úřadem.
Článek IV.

Záruční lhůta
a)
Záruka na dílo předmětu plnění je zhotovitelem poskytována na dobu:

36 měsíců ode dne převzetí a předání díla dle této smlouvy za podmínky, že v průběhu této záruční lhůty bude prováděna servisní činnost (tj. servisní prohlídky, revize a opravy) na díle výhradně autorizovaným servisem firmy OTIS a. s.

nebo

6 měsíců od termínu předání a převzetí díla dle této smlouvy v případě, že servisní činnosti na díle bude vykonávána jinou osobou oprávněnou k této servisní činnosti.
V případě, že na provedeném díle, po jeho předání a převzetí, nebude řádně a včas prováděna servisní činnost odbornou osobou zaniká záruka dle čl IV. této smlouvy nejpozději dnem, ve kterém byla provedena poslední řádná a včasná servisní kontrola.
b)
Zhotovitel ručí v průběhu záruky za vlastnosti obvyklé, stanovené technickými normami a bezplatně odstraní veškeré závady a poškození vzniklé vadou materiálu, vadnou montáží, případně vadnou konstrukcí při splnění podmínky, že jsou dodrženy povinnosti provozovatele výtahu dle požadavků ČSN 27 4002 a článků následujících.
c) Záruka se nevztahuje na poruchy či závady způsobené neodborným nebo násilným zacházením se zařízením, případně na závady způsobené zcizením součástí/částí  výtahového zařízení. 

Článek V.

Zvláštní ujednání
a) Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, tj. i neobvyklé okolnosti, které brání dočasně nebo i trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem předvídány nebo odvráceny, se po jejím vyjasnění smluvní strany dohodnou a upraví smlouvu dodatkem k této smlouvě. Termíny plnění dle této smlouvy se vždy prodlužují o dobu trvání takovéto vyšší moci + 7 dní.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží doklady, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
b) Při nemožnosti expedice dílů výtahů a zahájení prací zhotovitelem z viny objednatele, tj. i nezaplacení jakékoliv zálohy nebo faktury ve lhůtě splatnosti, popřípadě dojde-li k přerušení prací z viny objednatele, vyhrazuje si zhotovitel právo posunout termín zhotovení díla. Objednatel je však povinen včas hradit faktury dle smlouvy, přičemž není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody a uhradit další vzniklé náklady (např. skladování, vyvolané cestovní náklady apod.) zhotoviteli pokud k takové skutečnosti dojde. Pokud doba skladování bude delší než 1 měsíc, objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní měsíc skladování. Zhotovitel uskladní materiál max. po dobu 3 měsíců a po tomto termínu si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy.
c) V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem fakturované částky dle této smlouvy má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení je zhotovitel povinen písemně doručit objednateli. Úhradou dle této smlouvy se považuje okamžik jejího odepsání z bankovního účtu objednatele.
d) Při zjištění skrytých a současně objednateli neznámých vad v průběhu montážních a demontážních prací na dílech výtahu, které nebyly předmětem plnění, bude s objednatelem dohodnut postup na jejich odstranění. Opatření a oboustranně dohodnutý postup na jejich odstranění bude předmětem dodatku této smlouvy.
e) V případě, že až při demontáži původního výtahu, bude zjištěna jeho nestandardní montážní nebo konstrukční technologie, případně montážní nebo konstrukční technologie na kterou objednatel zhotovitele do podpisu této smlouvy neupozornil ač mohl neboť o ní věděl, či kterou nebylo možné před demontáži předvídat a která bude mít dopad na dodatečnou konstrukční a montážní změnu opravy dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn písemně jednostranně stanovit přiměřenou změnu podmínek této smlouvy takovýmto zjištěním vyvolaným a toto sdělení prokazatelně doručit objednateli. Objednatelem odsouhlasený postup bude předmětem dodatku této smlouvy. 
f) Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
g) Pro případ zahájení insolvenčního řízení ve vztahu k zhotoviteli, jako dlužníku ve smyslu insolvenčního zákona je zhotovitel povinen objednatele informovat o zahájení insolvenčního řízení vůči své osobě. Smlouva  končí (tj. zaniká její účinnost) pokud objednatel svým písemným sdělením doručeným zhotoviteli ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení informace o zahájení insolvenčního řízení ve vztahu k prvé smluvní straně sdělí, že nemá již zájem na trvání smlouvy.
h) Dojde-li však k prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, smlouva vždy okamžikem prohlášení konkurzu pozbývá účinnosti. 
i) Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Článek VI.

Závěrečná ustanovení
a) Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi oběma smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.
b) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z čehož každá strana obdrží jedno.
c) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
d) zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
e) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
f) Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
g) Smlouva je je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.
Článek VII.

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí smlouvy
č. 1
Technická specifikace díla dle nabídky

č. 2
Obrazová dokumentace
č. 3
Smluvní cena 

č. 4
Platební podmínky
č. 5
Harmonogram realizace díla
č. 6
Protokol o zajištění stavební připravenosti a dalších doprovodných úkonů pro demontáž a montáž podstatných dílů výtahu (ů)
č. 7
Prohlášení odběratele stavebních a montážních prací k §92 a Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
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