### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Senzory tlaku pro internet věcí

Ev.č.:	FV20693

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Návrh koncepce systému zpracování dat | VUT, BD SENSORS | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Stanovení požadavků a specifikace systému | VUT, BD SENSORS | 06/2018 |
| 3 | Vývoj řídicí a měřící elektroniky senzoru tlaku | VUT, BD SENSORS | 12/2018 |
| 4 | Vývoj systému pro zpracování dat a vizualizace | VUT, BD SENSORS | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 5 | Integrace a validace systému | VUT, BD SENSORS | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 6 | Ověřování a optimalizace systému | VUT, BD SENSORS | 06/2020 |
| 7 | Testování a verifikace systému | VUT, BD SENSORS | 12/2020 |