Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Senzory tlaku pro internet věcí

Ev.č.:	FV20693

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1
	Návrh koncepce systému zpracování dat
	VUT, 
BD SENSORS
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	2
	Stanovení požadavků a specifikace systému
	VUT,
BD SENSORS
	06/2018

	3
	Vývoj řídicí a měřící elektroniky senzoru tlaku
	VUT, 
BD SENSORS
	12/2018

	4
	Vývoj systému pro zpracování dat a vizualizace
	VUT,
BD SENSORS
	12/2018

	
	[bookmark: _GoBack]                                                     Rok 2019
	
	

	5
	Integrace a validace systému
	VUT,
BD SENSORS
	12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	6
	Ověřování a optimalizace systému
	VUT,
BD SENSORS
	06/2020

	7
	Testování a verifikace systému
	VUT,
BD SENSORS
	12/2020



