SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 03420/2025 // SML2025/LS/109

TĚŽEBNÍ ČINNOST NA ÚZEMÍ NPČŠ V ROCE 2025 MOTOMANUÁLNÍ

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

1.1.	Objednatel:		Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem:		Pražská 457/52,  Krásná Lípa 407 46

IČO:			06342477

DIČ:			CZ06342477

Zastoupená:		Ing. Petrem Křížem, ředitelem

(dále jen objednatel)

  - 1) Zhotovitel:		KK LIGNUM s.r.o.

se sídlem:		Karlínská 49, 407 82 Dolní Poustevna

zapsaný dne: 		20.3.2010	v obchodním rejstříku,

vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28560,

IČO:			28719379

DIČ:			CZ28719379

bankovní spojení:	KB a.s. XXXXXXXXXXXXX

zastoupený:		Petrem Kalčíkem

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1.	Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 20 %.

2.2.	Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2.3.	Při provádění díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky a pokyny objednatele.

2.4.	Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty, svážnice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

  - Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla na konkrétním pracovišti nejpozději 5.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh provádění díla bude koordinován objednatelem. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 31.12.2025.

  - Zhotovitel se zavazuje provést přiblížení vyrobené dřevní hmoty z lokality P na lokalitu OM nejpozději do 2 týdnů od vytěžení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na snížení (krácení) smluveného objemu těžebních prací v závislosti na jeho výši disponibilních finančních zdrojů.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1.	Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list)

3.2.	Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo postupně po dokončení díla v dané porostní skupině. Dílo lze považovat za dokončené pouze v případě, že je veškerá dřevní hmota přiblížena na OM a pracoviště je předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, a s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..

3.3.	Faktury budou mít náležitosti podle obecně platných předpisů, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo / objem díla (technické jednotky).

3.4.	Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem obdržení objednatelem. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

  - Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (technické jednotky) uvedený v příloze č.1 bude menší než rozsah skutečně provedeného díla. Cena díla, provedeného nad rozsah uvedený v příloze č.1, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně provedeným dílem a objemem díla, který je uveden v příloze č.1 a ceny díla za technickou jednotku.

  - Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.01.2026, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu

Článek 4.

Smluvní sankce

4.1.	V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu provedení díla je možné upravit písemnou dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

  - V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla (včetně DPH), respektive té jeho části, u níž byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného i nedodržení nadměrků. (Nadměrek = přídavek k délce u výřezů dřeva ve výši 2% jmenovité délky výřezu; u výřezů kratších jak 5 m vždy 10 cm).

  - V případě nedodržení smluvního ujednání dle článku 2, odstavce 2.7. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý v určeném termínu 2 týdnů nepřiblížený m3 dřevní hmoty.

  - Za každý poškozený a do konce pracovní směny neošetřený strom uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100,- Kč.

4.5.	V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

4.6.	Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2.; 4.3. a 4.4., vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na účet vedený u ČNB Ústí nad Labem. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.

Ostatní ujednání

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí.  Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Objednatel si vyhrazuje právo přesunout zhotovitele na jiný lesnický úsek v případě zpracování nahodilé těžby.

  - V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškozování přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.

5.4.	Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

5.5.	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.6.	V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.7.	Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

5.8.	Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel// v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

5.9.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

5.10.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.11. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.12. 	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

5.13.	Zhotovitel a s ním i všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, jsou povinny při své činnosti v národním parku dodržovat platná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dalších předpisů na ochranu životního prostředí, zejména:

-	dodržovat zákaz zasahovat do přirozeného vývoje skalních útvarů,

-	plnit předmět smlouvy pouze tak, aby nebyla narušena obnova lesa a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce,

-	postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky,

-	dodržovat zákaz kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně

| V Krásné Lípě dne |  | V | dne |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________		___________________________________

Ing. Petr Kříž  			         1) titul, jméno a příjmení podepisujícího

ředitel					pozice

Správa Národního parku České Švýcarsko		název zhotovitele

razítko

1) povinně doplněné údaje

BEZPEČNOSTNÍ  PŘEDPIS  PRO ZAMĚSTNANCE  EXTERNÍCH FIREM

(osob právnických i fyzických)

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systém zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku:

- Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.

- Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatním předpisům.

- V souladu s § 104 zákona č.262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde nelze zjistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky, kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat nářadím s ostřím.

- Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.

- Před započetím prací je zástupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemné informování o rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních na jejich minimalizaci podle § 102 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce.

- V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy a přizvat jej k sepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne, zúčastní-li se osobně vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám odpovědný zaměstnanec externí firmy.  Vedoucí externí firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o úrazu zástupci Správy.

- Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.339/2017 Sb., v souladu s kterým Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

Jméno osoby:      XXXXXXXXXXXXX                        tel. XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX		     tel. XXXXXXXXX

Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

Datum:                                  2025

…………………………………….                        …………………………………………..

za Správu   NPČŠ                                                                    za externí firmu

| Nabídkový list č.1 |  |  |  |  |  |  | Strana 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2025 motomanuální |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměrná hmotnatost těženého kmene |  | Těžba s ponecháním v porostu |  | Výřezy o délce 3 - 6 m |  | Předpokládaná cena v Kč |  |  |
|  |  | Množství v m3 | Cena za m3 | Množství v m3 | Cena za m3 |  |  |  |
| do 0,19 |  | 25,00 | 200,00 | 122,00 | 220,00 | 31 840,00 Kč |  |  |
| 0,20 - 0,29 |  | 25,00 | 180,00 | 122,00 | 200,00 | 28 900,00 Kč |  |  |
| 0,30 - 0,49 |  | 25,00 | 170,00 | 491,00 | 180,00 | 92 630,00 Kč |  |  |
| 0,50 - 0,79 |  | 25,00 | 165,00 | 614,00 | 180,00 | 114 645,00 Kč |  |  |
| 0,80 - 0,99 |  | 25,00 | 160,00 | 442,00 | 175,00 | 81 350,00 Kč |  |  |
| 1,00 - 1,49 |  | 25,00 | 155,00 | 330,00 | 165,00 | 58 325,00 Kč |  |  |
| 150 - 1,99 |  | 25,00 | 150,00 | 234,00 | 160,00 | 41 190,00 Kč |  |  |
| 2,00 + |  | 25,00 | 145,00 | 100,00 | 160,00 | 19 625,00 Kč |  |  |
| CELKEM |  | 200,00 |  | 2455,00 |  | 468 505,00 Kč |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  | 566 891,05 Kč |  |  |

Doplňující informace:

- jendá se o klasickou těžbu jednomužnou motorovou pilou, včetně odvětvení, krácení, měření

délek a tlouštěk výřezů včetně popisu rozměrů v „křídě“.

- těžené dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá

- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách

- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za těžbu 1 m3,

bez přirážek za ztížené podmínky na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.

- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše

těžeb zaručitelná. Tzn. výše těžeb jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých

částech vzchází z plánu těžeb a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých

těžeb bude toto množství upravováno.

Podmínky pro zvýšení ceny při těžbě dřeva:

- při práci na svahu o sklonu 51 % a více se cena za m3 zvýší až o 12%

- při kácení stromů zarostlých v náletu, při výšce náletu nad 1m, se cena za m3 zvýší až o 15%

- při směrovém kácení s ohledem na ochranu podrostu nebo při těžbě jednostranně zavětvených stromů vyžadující intensivní klínování nebo přetahování stromů se cena za m3 zvýší až o 20%

- při soustředěné kalamitní těžbě vývratů nebo zlomů se cena za m3 zvýší až o 10%

- při práci ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m3 zvýší až o 10%

- při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

| Nabídkový list č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2024 motomanuální |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přibližování dřevní hmoty UKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přibližování dřeva UKT P - VM, VM - VM, VM - OM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost v m | Průměrná hmotnatost |  |  |  |  |  |  |  | Předpokládaná cena v Kč |  |  |  |
|  | do 0,14 |  | 0,15 - 0,29 |  | 0,30 - 0,99 |  | 1,00+ |  |  |  |  |  |
|  | Množství v m3 | Cena za m3 | Množství v m3 | Cena za m3 | Množství v m3 | Cena za m3 | Množství v m3 | Cena za m3 |  |  |  |  |
| do 100 m | 83,00 | 200,00 | 582,00 | 190,00 | 291,00 | 180,00 | 89,00 | 170,00 | 194 690,00 Kč |  |  |  |
| 101 - 200 | 70,00 | 200,00 | 260,00 | 190,00 | 105,00 | 180,00 | 75,00 | 170,00 | 95 050,00 Kč |  |  |  |
| 201 - 300 | 55,00 | 200,00 | 180,00 | 190,00 | 80,00 | 180,00 | 50,00 | 170,00 | 68 100,00 Kč |  |  |  |
| 301 - 400 | 40,00 | 200,00 | 130,00 | 190,00 | 80,00 | 180,00 | 20,00 | 170,00 | 50 500,00 Kč |  |  |  |
| 401 - 500 | 40,00 | 200,00 | 80,00 | 200,00 | 55,00 | 190,00 | 10,00 | 180,00 | 36 250,00 Kč |  |  |  |
| CELKEM | 288,00 |  | 1232,00 |  | 611,00 |  | 244,00 |  | 444 590,00 Kč |  |  |  |
| Přibližování dřeva UKT P - OM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzdálenost v m | Průměrná hmotnatost |  |  |  |  |  |  |  | Předpokládaná cena v Kč |  |  |  |
|  | do 0,14 |  | 0,15 - 0,29 |  | 0,30 - 0,99 |  | 1,00 + |  |  |  |  |  |
|  | Množství v m3 | Cena za m3 | Množství v m3 | Cena za m3 | Množství v m3 | Cena za m3 | Množství v m3 | Cena za m3 |  |  |  |  |
| do 100 m | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 1 600,00 Kč |  |  |  |
| 101 - 200 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 1 600,00 Kč |  |  |  |
| 201 - 300 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 2,00 | 200,00 | 1 600,00 Kč |  |  |  |
| 301 - 400 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 1 680,00 Kč |  |  |  |
| 401 - 500 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 1 680,00 Kč |  |  |  |
| 501 - 600 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 1 680,00 Kč |  |  |  |
| 601 - 700 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 1 680,00 Kč |  |  |  |
| 701 - 800 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 2,00 | 210,00 | 1 680,00 Kč |  |  |  |
| 801 - 900 | 2,00 | 220,00 | 2,00 | 220,00 | 2,00 | 220,00 | 2,00 | 220,00 | 1 760,00 Kč |  |  |  |
| 901 - 1000 | 2,00 | 220,00 | 2,00 | 220,00 | 2,00 | 220,00 | 2,00 | 220,00 | 1 760,00 Kč |  |  |  |
| CELKEM | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 16 720,00 Kč |  |  |  |
| Činnost |  |  |  |  |  |  |  |  | Předpokládaná cena v Kč |  |  |  |
| Přibližování dřeva UKT P -VM, VM - VM, VM - OM |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 590,00 Kč |  |  |  |
| Přibližování dřeva UKT P -OM, |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 720,00 Kč |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 310,00 Kč |  |  |  |
| Celkem s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 185,10 Kč |  |  |  |

Doplňující informace:

- jendá se o klasické přibližování dřeva kolovým traktorem, přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m a surové kmeny krácené

v půměru na dva kusy.

- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá

- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách, dále uveďte datum a podpis

- do výše uvedených tabulek vyplňujte pouze základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m3, bez přirážek za ztížené podmínky

na pracovišti uvedených v následujícím odstavci.

- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná.

Tzn. množství přibližovaného dřeva jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb a v případě

nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb bude množství přibližovaného dřeva kolovým traktorem upravováno.

- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření odřených stromů a opravou

lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.

- tato část zakázky bude soutěžena jako celek je tedy nutné vyplnit všechny výše uvedené tabulky.

- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele

Podmínky pro navýšení ceny při přibližování dřeva kolovým traktorem:

- při vyklizování lanem navijáku porostem na vzdálenost větší než 60 m se cena za m3 zvýší až o 20%

- při vyklizování lanem navijáku po svahu s klesáním od 25% se cena za m3 zvýší až o 15%

- při vyklizování lanem navijáku proti svahu se stoupáním nad 25% se cena za m3 zvýší až o 10%

- při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu do 1 m se cena za m3 zvýší až o 15%

- při vyklizování dříví z nárostů, při výšce nárostu nad 1 m se cena za m3 zvýší až o 30%

- při přetahování stromů do směru pádu lanem navijáku se cena za m3 zvýší až o 25%

- při vyklizování lanem navijáku kalamitního dřeva na pracovištích se soustředěnou kalamitou, které prokazatelně ztěžuje vyklizování,

se cena za m3 zvýší až o 10%

- při přibližování v mimořádně obtížných terénech s místy k jejichž překonávání je nutno náklad spouštět na zem a po jejich překonání

náklad opět přitáhnout se cena za m3 zvýší až o 10%

- při přibližování dříví vlečením nákladu ve vrstvě sněhu nad 40 cm se cena za m3 zvýší až o 10%

- při souběhu podmínek pro zvýšení ceny se tyto podmínky sčítají

Doplňující informace:

- jendá se o klasické přibližování dřeva vyvážecí soupravou nebo traktorem s vyvážecím vlekem

(dále jen VS), přibližovány budou výřezy v délkách 4, 5 a 6 m, VS musí být vybavena

hydraulickou rukou o nosnosti jednotlivých výřezů v objemu 1,5 m3, charakter veškerých

pracovišť odpovídá VS střední velikosti (nosnost do 12 tun, rozvor kol 2,75 m), větší či menší

stroje se v minulosti ve zdejším terénu neosvědčily

- přibližované dřeviny: smrk ztepilý, borovice vejmutovka, modřín evropský, douglaska tisolistá

- pro podání nabídky vyplňte cenu do prázdných okének ve výše uvedených tabulkách,

- do výše uvedených tabulek vyplňujte základní cenu v Kč bez DPH za přiblížení 1 m3

- v případě nepředvídatelných událostí (živelné pohromy atp.) není vysoutěžená

výše přibližovaného množství dřeva zaručitelná. Tzn. množství přibližovaného dřeva

jež je předmětem této veřejné zakázky ve všech svých částech vychází z plánu těžeb

a v případě nutnosti zpracování nepředvídatelných nahodilých těžeb a změny

surtimentace bude množství přibližovaného dřeva VS upravováno.

- za bezvadně provedené dílo se považuje předání pracoviště s provedeným následným ošetření

- odřených stromů a opravou lesních cest poškozených nad rámec běžného opotřebení.

- zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele