### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj nové nástrojové jednotky pro produktivní obrábění velmi přesných děr

Ev.č.:	FV20637

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Konstrukce a technologie výroby prototypů, výroba prototypů | FINAL Tools, Západočeská univerzita | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Testování prototypů především ve zkušebně, vyhodnocení | FINAL Tools, Západočeská univerzita | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Testování prototypů především v praxi, vyhodnocení | FINAL Tools, Západočeská univerzita | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4 | Výroba prototypů, testování, optimalizace, vyhodnocení | FINAL Tools, Západočeská univerzita | 06/2020 |