Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovu a Ministerstva kultury

Smlouva o dílo – Software pro AI ořez skenů v procesu digitalizace

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

Česká republika, Brno, Kounicova 65a

Zastoupená: prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

dále jen uživatel

a

Trinera, s.r.o., Č 13 99 15 31

U Červeného mlýna 616/4, 612 00 Brno

zastoupená: Mgr. Janem Rychtářem, jednatelem

dále jen poskytovatel

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy „Software pro AI ořez skenů v procesu digitalizace“ jsou programátorské práce na vývoji open source aplikace zajišťující automatické vyrovnání (pootočení) stránek a provedení vnitřního a vnějšího ořezu skenů podle specifikací stanovených Národní knihovnou ČR pro Národní digitální knihovnu. Cílem předmětu zakázky je vytvoření nového systému, který nahradí stávající manuální proces využívající aplikace ScanTailor a zefektivní tak procesy digitalizace v MZK a dalších knihovnách.

- Specifikace požadavků na systém pro automatické ořezy skenů v digitalizaci:

Vyvinutý software poběží v Linuxu, v prostředí Kubernetes a bude dodáván včetně zdrojového kódu pod licencí GNU GPL v.3. Software bude zajišťovat automatizaci úprav naskenovaných stran, resp. dvoustran vázaných nebo volných dokumentů, případně jejich pootočení. Kompletní zdrojové kódy budou veřejně publikovány v repozitáři nebo repozitářích na github.com/moravianlibrary.

- Vstupem systému bude vždy sada obrázků (nebo jejich zmenšených náhledů, dle potřeby) z celého dokumentu, systém by měl při ořezu zohlednit že většina stránek (i neořezaných skenů) má přibližně stejné rozměry a využít této informace k upozornění na potenciálně problematické stránky, jejichž ořez vykazuje odchylky ať už rozměrové nebo rotační od zbytku dokumentu.

- Systém bude integrován do linky NDK jako samostatná komponenta nahrazující Scantailor

- Systém musí být zapojitelný i do digitalizačních linek s ProArcem

- Cílem je minimalizovat nebo zcela eliminovat čas operátora strávený na ručním ořezu

- Půjde o plnohodnotný škálovatelný systém hostovaný mimo digitalizační linku

- Bude mít API pro integraci (vytvoření dávky, upload obrázků pro danou dávku, stav zpracování dávky, stažení json definující ořez a otočení pro všechny obrázky v dávce)

- Bude mít klientské API pro komunikaci s webovou aplikací pro obsluhu, kontroly a manuální úpravy

- Systém bude napojený na speciálně natrénovaný model nebo modely, které se budou na základě manuálních úprav pravidelně přetrénovávat.

Software bude zahrnovat tyto komponenty:

- Systém pro definování ořezů: Aplikace využívající natrénované modely pro pootočení (vyrovnání) stránky a případné rozříznutí na dvě části (u snímků dvojstran) volitelně pro vnitřní nebo vnější ořez. Generuje JSON se souřadnicemi ořezů a pootočení. Součástí JSONu bude i upozornění na odchylky (nejistoty) ořezu a pootočení v rámci jednotlivých stran zpracovávaného dokumentu. Řízena prostřednictvím API.

- Aplikace pro trénování modelů: Trénování a aktualizace modelů pro vnitřní a vnější ořez na základě datových sad a ručních oprav. Data z ručních oprav budou do aplikace průběžně doplňována z webové aplikace pro kontrolu a úpravy, popsané níže. Řízena prostřednictvím API.

  - Zadavatel dodá datové sady pro trénování vyrovnání a vnějšího i vnitřního ořezu. Tyto datové sady budou sloužit pouze pro vývoj aplikace, nebudou dále šířena a po skončení smlouvy je dodavatel musí ze svých systémů smazat, aplikace bude v běžném provozu trénována na infrastruktuře zadavatele.

- Administrátorské webové rozhraní: Kontrola datových sad pro přetrénování modelů (tj zobrazení náhledů stránek k ořezu a odpovídajícího ořezového obdélníka, řízení trénování nových verzí modelů). Správa uživatelských oprávnění. S příslušnými částmi systému komunikuje prostřednictvím API.

- API pro integraci: Vytváření dávek, nahrávání obrázků, sledování stavu a stahování výsledků.

- Webová aplikace pro kontrolu a úpravy: Webová aplikace (React nebo Angular). Rychlá vizuální kontrola, varování na problematické stránky a manuální opravy. Ukládání opravených dat pro přetrénování modelů. Uživatel se autentizuje prostřednictvím účtu v LDAP (linka NDK), resp. Eduid.

  - Systém musí být optimalizován na rychlost kontroly

  - Systém by měl zohlednit pravé a levé stránky (ve smyslu možnosti zobrazit jen sudé nebo jen liché obrázky)

  - Systém umožní rychlý přehled zpracované dávky skenů

    - vizuální kontrolu ořezů

    - varování u sporných ořezů, např. významná změna poměru stran v rámci zpracované dávky

  - Systém umožní manuální opravu ořezů pro každou stranu zvlášť

    - Pokud uživatel provede opravu ořezu nebo pootočení, bude daná stránka včetně původního a nového jsonu zkopírována do datové sady kandidátů na přetrénování

- Aplikace pro provedení ořezu: Rozříznutí, pootočení a ořez skenů na základě JSON souborů. Řízena prostřednictvím API.

- Integrace do digitalizačních linek: Provedení Integrace do linky NDK, kterou MZK využívá (potřebnou součinnost Národní knihovny ČR – zajištění potřebných přístupových práv a kontakt na firmu zajišťující provoz digitalizační linky NDK – zajistí zadavatel, potřebné konzultace s touto firmou hradí uchazeč, musí být zahrnuto v jeho rozpočtu) a do interní digitalizační linky MZK se systémem ProArc.

Fáze projektu

### 1) Analýza, návrh systému a architektury

- Podrobná analýza požadavků, workflow digitalizační linky NDK a systému ProArc.

- Specifikace API, definice JSON formátu pro ořezy a pootočení.

- Návrh architektury systému, určení technologií a frameworků (React/Angular pro webové UI, backendová část, databáze, integrace modelů).

- Specifikace použitých otevřených nástrojů a licencí.

Výstup: Analytická a technická dokumentace projektu, návrh rozhraní API, definice datových struktur a workflow.

### 2) Vývoj prototypu aplikace pro trénování modelů pro ořezy a vyrovnání stránek

- Realizace nástroje umožňujícího nahrávání trénovací datové sady, ruční anotace stránek (vnější/vnitřní ořezy, rotace).

- Implementace základního modelu pro automatické definování ořezů.

- Testování modelů na dodané datové sadě, ověření dosažené kvality základního prototypu.

Výstup: Funkční prototyp trénovací aplikace, základní natrénovaný model a dokumentace.

### 3) Automatické generování definic ořezu a pootočení včetně detekce odchylek

- Implementace systému automaticky generujícího JSON souřadnice ořezů s využitím vytvořeného modelu.

- Funkce detekce stránek, které vykazují rozměrovou či rotační odchylku vůči ostatním stránkám dokumentu.

- Optimalizace systému pro vstupní dávky obrázků, generování JSON výstupů.

Výstup: Plně funkční systém automatické detekce ořezů s JSON výstupy.

### 4) Webové rozhraní pro rychlou kontrolu výsledků automatických ořezů

- Implementace webové aplikace (React/Angular), načtení a vizuální zobrazení seznamu stránek v dávce včetně navržených ořezů a pootočení.

- Optimalizace pro rychlost kontroly, navigaci v dávce, zohlednění sudých/lichých stránek, zvýraznění problematických stránek (odchylky poměru stran, rotace)

Výstup: Webová aplikace umožňující efektivní vizuální kontrolu dávek.

### 5) Webové rozhraní pro manuální úpravy a správu kandidátů pro přetrénování

- Implementace detailního rozhraní pro ruční opravy definic ořezů a úhlů pootočení.

- Ukládání opravených definic a kopií stránek do datové sady pro budoucí přetrénování modelu.

Výstup: Funkční rozhraní umožňující manuální opravy ořezů a správu datové sady pro přetrénování.

### 6) API pro integraci

- Realizace REST API pro integraci:

  - vytváření dávek, upload obrázků,

  - sledování stavu zpracování, stažení výsledků.

Výstup: Plně funkční API pro integraci.

### 7) Aplikace provádějící vlastní ořez

- Realizace samostatné backendové aplikace pro samotné provedení fyzického ořezu a pootočení skenů (TIFF na základě JSON).

- Aplikaci bude možné provozovat i samostatně

Výstup: Funkční aplikace provádějící ořez stránek.

### 8) Administrátorské rozhraní a systém přetrénování modelů

- Implementace administrátorského rozhraní pro správu datových sad:

  - Náhledy dat určených k přetrénování,

  - Kontrola, editace, schvalování datových sad.

- Automatizovaná pipeline přetrénování modelů na základě manuálně upravených datových sad.

Výstup: Kompletní administrátorské rozhraní pro správu trénovacích dat a přetrénování modelů.

### 9) Finální integrace systému a nasazení

- Nasazení systému jako kontejnerizované aplikace do Kubernetes prostředí (Linux).

- Integrace s digitalizační linkou NDK.

- Integrace se systémem ProArc.

- Optimalizace výkonu, dokumentace nasazení, provozu a školení operátorů.

Výstup: Kompletní systém integrovaný v provozu, dodaný včetně dokumentace, zdrojových kódů (open source licence) a proškolení uživatelů.

Programovací jazyky, ve kterých bude systém vyvinut jsou Java, Python nebo Node.js na straně serveru, pro webový klient bude použit Angular nebo React.

- Poskytovatel je povinen uživatele upozornit na nevhodnost stanoviska dle čl. I. odst. 5 této smlouvy poskytovatele jako osoba odborná, pro toto upozornění platí § 2594 z.č. 89/2012 Sb.

- Poskytovatel je povinen řešení každé části zadání provést způsobem, na kterým se strany dohodnou. Pokud se strany nedohodnou ve lhůtě stanovené uživatelem pro tuto dohodu (ve stanovisku dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, či později), stanoví způsob řešení uživatel.

- Poskytovatel je povinen provést každou část předmětu smlouvy v podobě dohodnuté stranami (určeném uživatelem dle po splnění předchozího bodu vč. vyřešení všech issues způsobem určeným uživatelem po splnění předchozího bodu).

- Smluvní strany se dohodly, že uživatel po provedení každé fáze bude tuto část předmětu smlouvy testovat, předpokládá se testování na serveru poskytovatele a v odúvodněných případech provozní testy na serveru uživatele. Po skončení testování sdělí (mailem nebo prostřednictvím githubu) poskytovateli připomínky k provedení příslušné aktivity a poskytovatel je povinen provést příslušnou úpravu dle těchto připomínek. Na tyto připomínky se vztahuje § 2594 z.č. 89/2012 Sb. (upozornění na nevhodnost pokynů).

- Každá část předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončenou okamžikem sdělení poskytovatele (i mailem), že byla dokončena.

- Celý předmět smlouvy musí být proveden tak, aby byl vhodný a funkční – vhodnost řešení každé části předmětu vč. issues tak, aby řešení jedné části či issues nemělo negativní vliv na jinou část či issues předmětu zakázky.

- Celý předmět smlouvy musí být proveden v režimu open source licence GNU GPL v 3.  a poskytovatel poskytuje uživateli bezplatně licenci na dobu neurčitou a umožňuje bezplatně dokončený předmět smlouvy měnit a upravovat dle potřeb knihoven v České republice.

- Poskytovatel je povinen sledovat repozitáře uvedené v článku I a issues v nich vložené, týkající se předmětu smlouvy minimálně 1 x denně v pracovní dny po celou dobu provádění předmětu smlouvy a vyjádřit se ke každému issue, které bude na githubu  zveřejněno nebo aktualizováno a uživatelem označeno labelem „Vyžaduje reakci dodavatele“ do 2 pracovních dnů od data nastavení labelu nestanoví-li uživatel lhůtu delší. Součástí tohoto vyjádření je i navržení vhodného řešení příslušného issue uživateli.

- Na veškerá vyjádření poskytovatele dle této smlouvy a vyjádření uživatele se vztahuje § 2594 z.č. 89/2012 Sb. (upozornění na nevhodnost pokynů).

- Odhadovaný rozsah činností na předmětu smlouvy činí 2266 hod. Tento rozsah je stanoven pouze odhadem a poskytovatel je povinen provést veškeré činnosti nutné k řádnému provedení předmětu smlouvy.

II.

Kontrolní dny

- Smluvní strany se dohodly, že v průběhu provádění předmětu činnosti se budou konat pravidelné on-line kontrolní dny, minimálně 1 x 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

- Kontrolní dny bude svolávat uživatel a poskytovatel je povinen se jich účastnit.

- Zápisy z kontrolních dnů bude zhotovovat poskytovatel.

- Poskytovatel je povinen provádět v rámci plnění předmětu této smlouvy pokyny uživatele i technického dozoru uživatele udělené na těchto kontrolních dnech, nebo v souvislosti s nimi (vč. dodržení termínů splnění příslušného pokynu).

- Na pokyny dle tohoto ustanovení smlouvy se vztahuje § 2594 z.č. 89/2012 Sb. (upozornění na nevhodnost pokynů vč. následků tohoto neupozornění).

III.

Změny předmětu smlouvy

- Uživatel je oprávněn v průběhu provádění předmětu smlouvy požadovat mailem po zhotoviteli činnosti dle této smlouvy na dalších aktivitách neuvedených v příloze této smlouvy, maximálně však v rozsahu 1000 h práce (rozsah hodin bude stanoven uživatelem).

- Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je povinen provést další činnosti dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že cena těchto dalších činností dle čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy bude stanovena cena za 1 hodinu práce sjednaná v čl. V. této smlouvy x počet odpracovaných hodin.

- V případě, že poskytovatel navrhne uživateli změnu termínu provedení předmětu smlouvy v důsledku změny předmětu smlouvy dle tohoto článku a řádně tento návrh zdůvodní, dohodnou se strany na změně termínu dokončení předmětu smlouvy přiměřeným způsobem, maximálně však do 15.12.2025.

- Smluvní strany se dohodly, že uživatel je oprávněn jednostranně v průběhu provádění předmětu smlouvy omezit předmět smlouvy v případě, že v průběhu provádění díla zjistí z jakýchkoliv důvodů nutnost tohoto omezení v důsledku provádění předmětu smlouvy (zbytečnost některých prací na nějaké aktivitě v důsledku skutečného provedení prací na jiné aktivitě). Termín plnění se v tomto případě nemění.

- Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu smlouvy se při jeho omezení dle čl. III. odst. 5 této smlouvy bude snižovat o celkový počet neprovedených prací x cena za 1 hodinu práce sjednaná v čl. V. této smlouvy. V případě, že nedojde k dohodě stran o počtu neprovedených hodin, má uživatel právo určit tento počet sám dle své úvahy.

IV.

Doba plnění

- Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv).

- Doba dokončení plnění předmětu smlouvy je 15.12.2025.

- Dokončení každé části předmětu smlouvy je uvedeno v příloze této smlouvy.

- V případě, že uživatel vyzve (i mailem) poskytovatele k provedení kterékoliv činnosti dle této smlouvy a stanoví lhůtu pro toto provedení, je poskytovatel povinen činnost provést v takto stanovené lhůtě.

V.

Cena

      - Smluvní strany se dohodly na ceně za činnosti uvedené v této smlouvě ve výši:

- celková cena bez DPH	 3,399.000,- Kč

- DPH                                  713.790,- Kč

cena za 1 h prací                   1.500,- Kč bez DPH

      - Cena jednotlivých částí díla je uvedena v příloze této smlouvy.

      - Cena uvedená v bodu 1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou předmětu smlouvy, ve smyslu § 2620 z.č. 89/2012 Sb. se jedná o cenu pevnou a cenu úplnou ve smyslu § 2622 z.č. 89/2012 Sb., která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní provedení předmětu smlouvy včetně všech prací souvisejících vč. veškerého úsilí nutného a vhodného pro provedení předmětu smlouvy.

      - Smluvní strany se dohodly, že na sebe převzaly nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb..

      - Uživatel prohlašuje, že v průběhu provádění předmětu smlouvy nemůže nastat žádná okolnost, která by měla vliv na cenu předmětu smlouvy dle § 2620 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb..

      - Uživatel je povinen uhradit pouze skutečně provedené práce. V případě, že některé práce nebudou z jakéhokoliv důvodu poskytovatelem provedeny, má uživatel právo cenu přiměřeně snížit.

VI.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že uživatel nebude poskytovateli poskytovat žádné zálohy.

- Cena bude hrazena dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených uživatelem, a to na základě faktur poskytovatele vystavovaných:

- na činnosti dle smlouvy provedené od zahájení plnění smlouvy až do dokončení celého předmětu díla na základě faktur vystavovaných vždy po předání tematického okruhu (fáze) na základě skutečně provedených činností v daném měsíci.

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- Součástí faktury bude vždy soupis provedených prací vč. počtu odpracovaných hodin v dané fázi včetně jejich cen písemně odsouhlasený uživatelem.

- Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Na každé faktuře bude uvedeno:

- věta ,,Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, pod registračním číslem 0444000004“

- doba záruky  2 roky

- Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení, nejdříve však 30 dnů ode dne poskytnutí peněz na úhradu předmětu smlouvy Ministerstvem kultury objednateli.

VII.

Záruka

            - Poskytovatel odpovídá za to, že předmět smlouvy a každá jeho část bude mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti požadované právními předpisy.

            - Poskytovatel poskytuje uživateli záruku za jakost v délce 2 let od dokončení celého předmětu zakázky bez vad. Záruka začne běžet u každé její části od okamžiku jejího řádného dokončení bez vad (čl. I. bod 10 této smlouvy okamžikem sdělení poskytovatele (mailem), že je část předmětu smlouvy řádně dokončena).

            - Za vadu předmětu smlouvy se považuje i nedodržení pokynu uživatele k provedení kterékoliv části dle této smlouvy.

            - V případě, že uživatel po dokončení nějaké aktivity dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v některém z repozitářů na serveru github použitém pro umístění zdrojových kódů aplikace dle čl. I smlouvy označí labelem „reklamace“ nějaké issue týkající se této aktivity, nebo vytvoří nové issue týkající se předmětu smlouvy, považuje se toto znovuotevření či vytvoření za reklamaci předmětu smlouvy.

            - Uživatel je oprávněn oznámit případné vady i mailem.

            - Poskytovatel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě uvedené v reklamaci (min. 30 dnů), nebude-li v reklamaci uvedena lhůta, pak do 30 dnů ode dne reklamace.

            - Uživatel je oprávněn v případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady, provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady poskytovateli vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena odstranění vady, kterou uživatel uhradí třetí osobou.

            - Poskytovatel se podpisem této smlouvy vzdává svého práva uplatnit námitku dle § 2618 z.č. 89/2012 Sb., pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které v době předání kterékoliv činnosti dle této smlouvy věděl, nebo musel vědět.

            - Smluvní strany se dohodly, že ustanovení tohoto článku se použijí i v případě vytknutí nedostatků plnění předmětu smlouvy uživatelem v průběhu plnění předmětu smlouvy.

VIII.

- V případě prodlení poskytovatele s kterýmkoliv termínem dle čl. IV této smlouvy je uživatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu smlouvy bez DPH uvedené v čl. V. odst. 5 této smlouvy za každý den prodlení.

- V případě, že včasného nesplnění pokynu uživatele poskytovatelem je uživatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu za každou vadu ve výši 1.000,- Kč za  každý den prodlení.

- V případě, že poskytovatel neodstraní vadu řádně a včas, je uživatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu za každou vadu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvních pokut uvedených v tomto článku, je každá strana povinna uhradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vznikne.

- Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že ke dni podpisu smlouvy nebylo mezi nimi sjednáno ústně žádné utvrzení dluhu. Toto utvrzení dluhu je možné ode dne podpisu této smlouvy sjednat pouze písemně.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě nejsou nepřiměřeně vysoké.

IX.

- Přílohou této smlouvy je rozpis cen částí předmětu smlouvy.

- Postoupení této smlouvy je vyloučeno.

- Obě strany okamžikem podpisu smlouvy na sebe převzaly dle § 1765 Sb. z.č. 89/2012 Sb. nebezpečí změny okolností vč. jakékoliv výše inflace ode dne uzavření smlouvy až do dne dokončení předmětu smlouvy. Obě strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností uzavření smlouvy. Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva vč. veškerých práv a povinností v souvislosti s ní (i v případě jejího zániku či neplatnosti) se řídí českým právním řádem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že posoudily obsah této smlouvy, neshledaly jej rozporným a toto potvrzuje v souladu s § 4 z.č. 89/2012 Sb. a že s celým obsahem smlouvy souhlasí.

- Tato smlouva byla uzavřena dle svobodné a vážné vůle stran, prosté omylu, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě stvrzují svými podpisy.

V Brně dne .........................

------------------------------                                                     	-------------------------------

uživatel                                                                              	poskytovatel

| Příloha Rozpis ceny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software pro AI ořez skenů v procesu digitalizace |  |  |  |  |
| Cena za hodinu práce bez DPH (doplní účastník řízení): |  |  |  | 1 500,00 Kč |
| Celkový počet hodin |  |  |  | 2266 |
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 3 399 000,00 Kč |
| identifikátor okruhu | název okruhu (podrobná specifikace okruhu viz Příloha 1) | Předpokládaný počet hodin (doplní účastník řízení | cena bez DPH za předpokládaný počet hodin okruhu | Datum dokončení (doplnní účastník řízení) |
| 1 | Analýza, návrh systému a architektury | 320 | 480 000,00 Kč | 30.06.2025 |
| 2 | Vývoj prototypu aplikace pro trénování modelů pro ořezy a vyrovnání stránek | 266 | 399 000,00 Kč | 30.06.2025 |
| 3 | Automatické generování definic ořezu a pootočení včetně detekce odchylek | 270 | 405 000,00 Kč | 31.07.2025 |
| 4 | Webové rozhraní pro rychlou kontrolu výsledků automatických ořezů | 270 | 405 000,00 Kč | 31.08.2025 |
| 5 | Webové rozhraní pro manuální úpravy a správu kandidátů pro přetrénování | 320 | 480 000,00 Kč | 30.09.2025 |
| 6 | API pro integraci | 200 | 300 000,00 Kč | 31.10.2025 |
| 7 | Aplikace provádějící vlastní ořez | 200 | 300 000,00 Kč | 31.08.2025 |
| 8 | Administrátorské rozhraní a systém přetrénování modelů | 200 | 300 000,00 Kč | 30.11.2025 |
| 9 | Finální integrace systému a nasazení | 220 | 330 000,00 Kč | 15.12.2025 |