Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovu a Ministerstva kultury

Smlouva o dílo – Software pro AI retrokatalogizaci

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

Česká republika, Brno, Kounicova 65a

Zastoupená: prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., generálním ředitelem

dále jen uživatel

a

Trinera, s.r.o., Č 13 99 15 31

U Červeného mlýna 616/4, 612 00 Brno

zastoupená: Mgr. Janem Rychtářem, jednatelem

dále jen poskytovatel

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy „Software pro AI retrokatalogizaci“ jsou programátorské práce na vývoji open source systému zajišťujícím automatické generování metadat monografií ve formátu MARC21 v souladu s platnými katalogizačními pravidly pro účely retrospektivního zpracování starších fondů knihoven, které dosud nemají bibliografický záznam v katalogu knihovny. Systém bude automaticky generovat bibliografická metadata ve na základě fotografií titulní strany a tiráže knižního nebo jiného tištěného titulu. Systém bude schopen rozpoznávat a vyčítat data pomocí vision a LLM (Large Language Model) technologií a následně ověřovat existenci záznamů ve vybraných databázích. Pokud záznam existuje, systém jej převezme. Pokud neexistuje, systém vytvoří nový záznam. Bude také napojen na autoritní databáze pro vyhledávání autorů a dalších údajů.

Vyvinutý software (resp jeho serverová část) poběží v Linuxu, v prostředí Kubernetes, relevantní části musí být kompatibilní s telefony iOS a Android. Systém a bude dodáván včetně zdrojového kódu pod licencí GNU GPL v.3. Kompletní zdrojové kódy budou veřejně publikovány v repozitáři nebo repozitářích na github.com/moravianlibrary.

Funkční požadavky

- Vstupní údaje: Součástí konfigurace systému bude sigla knihovny a případné další údaje, konstantní pro jednu knihovnu. Dále bude vstupem seznam signatur, pro které se má zpracování provést. Signatura může být vložena i manuálně.

- Nahrávání snímků: Uživatel bude mít možnost pomocí mobilního telefonu nahrát fotografie titulní strany a tiráže knihy, spolu s čárovým kódem pro identifikaci titulu.

- Vyčítání a extrakce dat: Systém automaticky rozpozná a extrahuje potřebné údaje (název, autor, vydavatel, místo vydání, rok vydání, ISBN atd.) pomocí vision a LLM technologií.

- Ověřování záznamů: Systém provede kontrolu, zda již existuje odpovídající záznam ve vybraných databázích.

- Autoritní databáze: Systém bude napojen na autoritní bázi pro vyhledání autora a přiřazení jeho identifikačního čísla a dalších údajů. V případě nejednoznačnosti využije systém LLM pro určení pravděpodobné shody na základě kontextu.

- Evidence záznamů: Systém bude obsahovat evidenci rozpracovaných a zpracovaných záznamů. Uživatel bude mít přehled o aktuálním stavu jednotlivých záznamů (rozpracované, čekající na schválení, schválené).

- Kontrola a schválení: Vygenerovaný záznam bude přístupný katalogizátorovi prostřednictvím webového rozhraní. Systém navrhne seznam kontrol, které katalogizátor potvrdí, včetně ručního doplnění údajů, které nebyly automaticky určeny.

- Finalizace: Po schválení katalogizátorem bude záznam připraven k importu do knihovního katalogu, vhodné řešení bude zvoleno ve spolupráci se zadavatelem (importy nebo copy&paste)

Fáze projektu

1) Analýza a návrh řešení

- Detailní analýza procesů knihovny, specifikace vstupních údajů, upřesnění konfigurace, workflow.

- Technický návrh celkové architektury systému (vision modely, integrace LLM, napojení na autoritní databáze a knihovní katalog).

- Specifikace uživatelského rozhraní a jeho funkcionalit.

Výstup: Schválený dokument analýzy a technického návrhu.

2) Prototyp extrakce dat (Vision + LLM)

- Implementace základního systému pro nahrávání fotografií z telefonu.

- Nasazení vision modelů (OCR, identifikace oblastí textu) a integrace s LLM pro extrakci základních údajů (název, autor, vydavatel, místo vydání, rok vydání, ISBN).

- Základní rozhraní pro ověření funkčnosti (bez napojení na databáze).

Výstup: Funkční prototyp umožňující ověřit extrakci dat na vzorku vstupních dat.

3) Ověřování záznamů v databázích

- Implementace modulu pro kontrolu existence záznamů v cílových databázích.

- Funkce převzetí existujících záznamů a vytvoření nového záznamu, pokud neexistuje.

- Základní evidence záznamů (rozpracované vs. hotové).

Výstup: Systém schopný automaticky ověřovat existenci a přebírat či zakládat nové záznamy.

4) Integrace s autoritními databázemi a řešení nejednoznačností

- Napojení na autoritní databáze pro vyhledávání autorů a dalších údajů.

- Implementace pokročilé logiky s využitím LLM pro určení pravděpodobných shod v případě nejednoznačnosti.

- Rozšíření evidence o stav „čekající na schválení“.

Výstup: Funkční propojení s autoritními databázemi včetně řešení konfliktních případů.

5) Uživatelské rozhraní pro kontrolu a schválení

- Realizace webového rozhraní pro katalogizátora, umožňující kontrolu, doplnění údajů a potvrzení správnosti.

- Implementace systému automatických kontrol a návrh kontrolního seznamu pro katalogizátora.

Výstup: Kompletní webové rozhraní umožňující efektivní revizi a finalizaci záznamů katalogizátorem.

6) Finalizace, integrace a předání

- Závěrečná integrace všech částí systému do jednoho celku, testování a optimalizace workflow.

- Příprava záznamů pro import do katalogu, implementace exportních scénářů.

- Školení uživatelů (katalogizátorů) a předání dokumentace.

Výstup: Kompletní systém nasazený v provozu a předání dokumentace.

Programovací jazyky, ve kterých bude systém vyvinut jsou Java, Python nebo Node.js na straně serveru, pro webový klient bude použit Angular nebo React.

- Poskytovatel je povinen uživatele upozornit na nevhodnost stanoviska dle čl. I. odst. 5 této smlouvy poskytovatele jako osoba odborná, pro toto upozornění platí § 2594 z.č. 89/2012 Sb.

- Poskytovatel je povinen řešení každé části zadání provést způsobem, na kterým se strany dohodnou. Pokud se strany nedohodnou ve lhůtě stanovené uživatelem pro tuto dohodu (ve stanovisku dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, či později), stanoví způsob řešení uživatel.

- Poskytovatel je povinen provést každou část předmětu smlouvy v podobě dohodnuté stranami (určeném uživatelem dle po splnění předchozího bodu vč. vyřešení všech issues způsobem určeným uživatelem po splnění předchozího bodu).

- Smluvní strany se dohodly, že uživatel po provedení každé fáze bude tuto část předmětu smlouvy testovat, předpokládá se testování na serveru poskytovatele a v odúvodněných případech provozní testy na serveru uživatele. Po skončení testování sdělí (mailem nebo prostřednictvím githubu) poskytovateli připomínky k provedení příslušné aktivity a poskytovatel je povinen provést příslušnou úpravu dle těchto připomínek. Na tyto připomínky se vztahuje § 2594 z.č. 89/2012 Sb. (upozornění na nevhodnost pokynů).

- Každá část předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončenou okamžikem sdělení poskytovatele (i mailem), že byla dokončena.

- Celý předmět smlouvy musí být proveden tak, aby byl vhodný a funkční – vhodnost řešení každé části předmětu vč. issues tak, aby řešení jedné části či issues nemělo negativní vliv na jinou část či issues předmětu zakázky.

- Celý předmět smlouvy musí být proveden v režimu open source licence GNU GPL v 3.  a poskytovatel poskytuje uživateli bezplatně licenci na dobu neurčitou a umožňuje bezplatně dokončený předmět smlouvy měnit a upravovat dle potřeb knihoven v České republice.

- Poskytovatel je povinen sledovat repozitáře uvedené v článku I a issues v nich vložené, týkající se předmětu smlouvy minimálně 1 x denně v pracovní dny po celou dobu provádění předmětu smlouvy a vyjádřit se ke každému issue, které bude na githubu  zveřejněno nebo aktualizováno a uživatelem označeno labelem „Vyžaduje reakci dodavatele“ do 2 pracovních dnů od data nastavení labelu nestanoví-li uživatel lhůtu delší. Součástí tohoto vyjádření je i navržení vhodného řešení příslušného issue uživateli.

- Na veškerá vyjádření poskytovatele dle této smlouvy a vyjádření uživatele se vztahuje § 2594 z.č. 89/2012 Sb. (upozornění na nevhodnost pokynů).

- Odhadovaný rozsah činností na předmětu smlouvy činí 1200 hod. Tento rozsah je stanoven pouze odhadem a poskytovatel je povinen provést veškeré činnosti nutné k řádnému provedení předmětu smlouvy.

II.

Kontrolní dny

- Smluvní strany se dohodly, že v průběhu provádění předmětu činnosti se budou konat pravidelné on-line kontrolní dny, minimálně 1 x 14 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

- Kontrolní dny bude svolávat uživatel a poskytovatel je povinen se jich účastnit.

- Zápisy z kontrolních dnů bude zhotovovat uživatel.

- Poskytovatel je povinen provádět v rámci plnění předmětu této smlouvy pokyny uživatele i technického dozoru uživatele udělené na těchto kontrolních dnech, nebo v souvislosti s nimi (vč. dodržení termínů splnění příslušného pokynu).

- Na pokyny dle tohoto ustanovení smlouvy se vztahuje § 2594 z.č. 89/2012 Sb. (upozornění na nevhodnost pokynů vč. následků tohoto neupozornění).

III.

Změny předmětu smlouvy

- Uživatel je oprávněn v průběhu provádění předmětu smlouvy požadovat mailem po zhotoviteli činnosti dle této smlouvy na dalších aktivitách neuvedených v příloze této smlouvy, maximálně však v rozsahu 500 h práce (rozsah hodin bude stanoven uživatelem).

- Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je povinen provést další činnosti dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že cena těchto dalších činností dle čl. III. odst. 1 a 2 této smlouvy bude stanovena cena za 1 hodinu práce sjednaná v čl. V. této smlouvy x počet odpracovaných hodin.

- V případě, že poskytovatel navrhne uživateli změnu termínu provedení předmětu smlouvy v důsledku změny předmětu smlouvy dle tohoto článku a řádně tento návrh zdůvodní, dohodnou se strany na změně termínu dokončení předmětu smlouvy přiměřeným způsobem, maximálně však do 15.12.2025.

- Smluvní strany se dohodly, že uživatel je oprávněn jednostranně v průběhu provádění předmětu smlouvy omezit předmět smlouvy v případě, že v průběhu provádění díla zjistí z jakýchkoliv důvodů nutnost tohoto omezení v důsledku provádění předmětu smlouvy (zbytečnost některých prací na nějaké aktivitě v důsledku skutečného provedení prací na jiné aktivitě). Termín plnění se v tomto případě nemění.

- Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu smlouvy se při jeho omezení dle čl. III. odst. 5 této smlouvy bude snižovat o celkový počet neprovedených prací x cena za 1 hodinu práce sjednaná v čl. V. této smlouvy. V případě, že nedojde k dohodě stran o počtu neprovedených hodin, má uživatel právo určit tento počet sám dle své úvahy.

IV.

Doba plnění

- Termín zahájení plnění předmětu smlouvy je ode dne účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv).

- Doba dokončení plnění předmětu smlouvy je 15.12.2025.

- Dokončení každé části předmětu smlouvy je uvedeno v příloze této smlouvy.

- V případě, že uživatel vyzve (i mailem) poskytovatele k provedení kterékoliv činnosti dle této smlouvy a stanoví lhůtu pro toto provedení, je poskytovatel povinen činnost provést v takto stanovené lhůtě.

V.

Cena

      - Smluvní strany se dohodly na ceně za činnosti uvedené v této smlouvě ve výši:

- celková cena bez DPH	 1,800.000,- Kč

- DPH                                378.000,- Kč

cena za 1 h prací                  1.500,- Kč bez DPH

      - Cena jednotlivých částí díla je uvedena v příloze této smlouvy.

      - Cena uvedená v bodu 1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou předmětu smlouvy, ve smyslu § 2620 z.č. 89/2012 Sb. Se jedná o cenu pevnou a cenu úplnou ve smyslu § 2622 z.č. 89/2012 Sb., která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní provedení předmětu smlouvy včetně všech prací souvisejících vč. veškerého úsilí nutného a vhodného pro provedení předmětu smlouvy.

      - Smluvní strany se dohodly, že na sebe převzaly nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb..

      - Uživatel prohlašuje, že v průběhu provádění předmětu smlouvy nemůže nastat žádná okolnost, která by měla vliv na cenu předmětu smlouvy dle § 2620 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb..

      - Uživatel je povinen uhradit pouze skutečně provedené práce. V případě, že některé práce nebudou z jakéhokoliv důvodu poskytovatelem provedeny, má uživatel právo cenu přiměřeně snížit.

VI.

Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že uživatel nebude poskytovateli poskytovat žádné zálohy.

- Cena bude hrazena dle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených uživatelem, a to na základě faktur poskytovatele vystavovaných vždy po dokončení a předání každé fáze na základě skutečně provedených činností v daném měsíci.

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

- Součástí faktury bude vždy soupis provedených prací vč. počtu odpracovaných hodin v dané fázi včetně jejich cen písemně odsouhlasený uživatelem.

- Faktury budou obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Na každé faktuře bude uvedeno:

- věta ,,Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury, pod registračním číslem 0444000004“

- doba záruky  2 roky

- Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení, nejdříve však 30 dnů ode dne poskytnutí peněz na úhradu předmětu smlouvy Ministerstvem kultury objednateli.

VII.

Záruka

            - Poskytovatel odpovídá za to, že předmět smlouvy a každá jeho část bude mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti požadované právními předpisy.

            - Poskytovatel poskytuje uživateli záruku za jakost v délce 2 let od dokončení celého předmětu zakázky bez vad. Záruka začne běžet u každé její části od okamžiku jejího řádného dokončení bez vad (čl. I. bod 10 této smlouvy okamžikem sdělení poskytovatele (mailem), že je část předmětu smlouvy řádně dokončena).

            - Za vadu předmětu smlouvy se považuje i nedodržení pokynu uživatele k provedení kterékoliv části dle této smlouvy.

            - V případě, že uživatel po dokončení nějaké aktivity dle čl. I. odst. 1 této smlouvy  v některém z repozitářů na serveru github uvedených v odstavci I.5 označí labelem „reklamace“ nějaké issue týkající se této aktivity, nebo vytvoří nové issue týkající se předmětu smlouvy, považuje se toto znovuotevření či vytvoření za reklamaci předmětu smlouvy.

            - Uživatel je oprávněn oznámit případné vady i mailem.

            - Poskytovatel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě uvedené v reklamaci (min. 30 dnů), nebude-li v reklamaci uvedena lhůta, pak do 30 dnů ode dne reklamace.

            - Uživatel je oprávněn v případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady, provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady poskytovateli vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena odstranění vady, kterou uživatel uhradí třetí osobou.

            - Poskytovatel se podpisem této smlouvy vzdává svého práva uplatnit námitku dle § 2618 z.č. 89/2012 Sb., pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které v době předání kterékoliv činnosti dle této smlouvy věděl, nebo musel vědět.

            - Smluvní strany se dohodly, že ustanovení tohoto článku se použijí i v případě vytknutí nedostatků plnění předmětu smlouvy uživatelem v průběhu plnění předmětu smlouvy.

VIII.

- V případě prodlení poskytovatele s kterýmkoliv termínem dle čl. IV této smlouvy je uživatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu smlouvy bez DPH uvedené v čl. V. odst. 5 této smlouvy za každý den prodlení.

- V případě, že včasného nesplnění pokynu uživatele poskytovatelem je uživatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu za každou vadu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- V případě, že poskytovatel neodstraní vadu řádně a včas, je uživatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu za každou vadu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvních pokut uvedených v tomto článku, je každá strana povinna uhradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vznikne.

- Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že ke dni podpisu smlouvy nebylo mezi nimi sjednáno ústně žádné utvrzení dluhu. Toto utvrzení dluhu je možné ode dne podpisu této smlouvy sjednat pouze písemně.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že smluvní pokuty sjednané v této smlouvě nejsou nepřiměřeně vysoké.

IX.

- Přílohou této smlouvy je rozpis cen částí předmětu smlouvy.

- Postoupení této smlouvy je vyloučeno.

- Obě strany okamžikem podpisu smlouvy na sebe převzaly dle § 1765 Sb. z.č. 89/2012 Sb. nebezpečí změny okolností vč. jakékoliv výše inflace ode dne uzavření smlouvy až do dne dokončení předmětu smlouvy. Obě strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností uzavření smlouvy. Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva vč. veškerých práv a povinností v souvislosti s ní (i v případě jejího zániku či neplatnosti) se řídí českým právním řádem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich po jednom obdrží každá smluvní strana.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že posoudily obsah této smlouvy, neshledaly jej rozporným a toto potvrzuje v souladu s § 4 z.č. 89/2012 Sb. a že s celým obsahem smlouvy souhlasí.

- Tato smlouva byla uzavřena dle svobodné a vážné vůle stran, prosté omylu, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě stvrzují svými podpisy.

V Brně dne .........................

------------------------------                                                     	-------------------------------

uživatel                                                                              	poskytovatel

| Příloha 1 - Nacenění fází projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software pro AI retrokatalogizaci |  |  |  |  |
| Cena za hodinu práce bez DPH (doplní účastník řízení): |  |  |  | 1 500,00 Kč |
| Celkový počet hodin |  |  |  | 1200 |
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 1 800 000,00 Kč |
| identifikátor okruhu | název okruhu (podrobná specifikace okruhu viz Příloha 1) | Předpokládaný počet hodin (doplní účastník řízení | cena bez DPH za předpokládaný počet hodin okruhu | Datum dokončení (doplnní účastník řízení) |
| 1 | Analýza a návrh řešení | 200 | 300 000,00 Kč | 30.6.2025 |
| 2 | Prototyp extrakce dat (Vision + LLM) | 290 | 435 000,00 Kč | 31.07.2025 |
| 3 | Ověřování záznamů v databázích | 180 | 270 000,00 Kč | 31.08.2025 |
| 4 | Integrace s autoritními databázemi a řešení nejednoznačností | 180 | 270 000,00 Kč | 30.09.2025 |
| 5 | Uživatelské rozhraní pro kontrolu a schválení | 230 | 345 000,00 Kč | 31.10.2025 |
| 6 | Finalizace, integrace a předání | 120 | 180 000,00 Kč | 15.12.2025 |