SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Zdeňkem Váchou, ředitelem územního odborného pracoviště v Brně,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 710002-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno

telefon: +420 542 536 111 E:mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Lukáš Ořeský

IČO: 11776412

se sídlem: Merhautova 1030/166, 614 00 Brno

zastoupen: Lukášem Ořeským

bankovní spojení: ČSOB a.s. č. ú.: 345139884/0300

Kontaktní osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku Strany uzavřely tuto smlouvu o dílo

- (dále jen „smlouva“)

- Preambule

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky zadávané Objednatelem jako zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění s názvem: „Rekonstrukce světlíku v budově na nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno“, zaregistrované prostřednictvím Národního elektronického nástroje pod ID: N006/25/V00015434 (dále jen „veřejná zakázka“).

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, na svůj náklad a nebezpečí, dílo, kterým je: „Rekonstrukce světlíku v budově na nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno“ (dále jen „Dílo“) Dílo je specifikováno v dalších částech této smlouvy, zejména v příloze č. 1 a položkovým rozpočtem v příloze č. 3 této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou Stranami (čl. 5 této smlouvy).

  - Místem plnění je sídlo Objednatele, budova na nám. Svobody 72/8, 601 54 Brno, která je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

- Prohlášení Stran

  - Objednatel prohlašuje, že je příslušný k hospodaření s majetkem České republiky, budovou č. p. 72/8 na adrese: náměstí Svobody 72/8, 601 54 Brno. Shora uvedená budova (dále jen „místo plnění“) je kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k touto smlouvou sjednané činnosti a provést práce v požadované kvalitě, touto smlouvou sjednaných etapách a termínech (čl. 4 této smlouvy). Veškeré místní a technické podmínky shledal způsobilé k provedení Díla, zadání Objednatele je kompletní a nepotřebuje žádné změny, úpravy či doplnění.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, podle technické dokumentace, na své nebezpečí, ve sjednané době a pokynů Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo, v jednotlivých etapách a termínech, převzít a včas zaplatit cenu sjednanou v čl. 5 této smlouvy.

- Podmínky provádění Díla

  - Strany jsou povinny při provádění Díla jednat poctivě, s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí.

  - Při provádění Díla je Zhotovitel povinen vhodným způsobem zamezit průniku nečistot vzniklých prováděnými pracemi do interiérů v místě plnění.

  - Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem Objednatele (kontaktní osobou), s dalšími odpovědnými pracovníky Objednatele pro účely provedení Díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provádění Díla ve smyslu této smlouvy v Době pro dokončení Díla a za celkovou cenu dle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci Objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

  - Zjistí-li zástupce Objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu s touto smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce Objednatele může dát Zhotoviteli pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu s touto smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn ve Stranami sjednané lhůtě nesplní, jedná se o porušení této smlouvy podstatným způsobem.

  - Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, případně postoupit smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám.

- Provádění Díla, jeho předání a převzetí

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

  - Lhůta pro zahájení provádění Díla: ve lhůtě 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy

  - Doba pro dokončení Díla: do 60 dnů ode dne zahájení provádění Díla

  - Dílo je provedeno, je-li předáno a dále pokud jsou:

- provedeny veškeré práce na Díle v souladu s touto smlouvou,

- došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat,

- Zhotovitel vypracoval a předal Objednateli dokumentaci nezbytnou k užívání Díla (např. manuál, návod, závěrečná zpráva).

  - O dokončení a předání díla sepíšou Strany předávací protokol, v němž se případně popíšou případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění.

  - Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání předávacího protokolu a po odstranění případných vad a nedodělků.

- Smluvní cena a platební podmínky

  - Cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých prací a služeb Díla uvedených Zhotovitelem v Příloze č. 3 této smlouvy

- ve výši 497.000,- Kč (Čtyřistadevadesátsedmtisíc korun českých), Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)

- sazba DPH ve výši 0 %

- v celkové výši 497.000,- Kč vč. DPH (konečná cena v případě neplátce DPH)

  - DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

  - Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku, cenu licenčního ujednání a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této smlouvy.

  - Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů stanovených v této smlouvě. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.

  - Zhotovitel má nárok na úhradu platby Smluvní ceny, a to po předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu.

  - Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

  - Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po vydání předávacího protokolu se splatností 21 dnů od data vystavení.

  - Faktura – daňový doklad - musí splňovat touto smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo této smlouvy Objednatele a název Díla.

  - Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na doručovací adresu Objednatele.

  - Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

  - Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

- Odpovědnost za vady, škody a záruka na Dílo

  - Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době 5 pracovních dnů).

  - Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho výstupy a součásti (včetně příslušenství) mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této smlouvě nebo požadované Objednatelem v souladu s touto smlouvou.

  - Dílo a výstupy Zhotovitele musí být ve stavu požadovaném touto smlouvou do data uplynutí příslušné záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců na tepelněizolační vlastnosti instalovaného zasklení a 96 měsíců ostatní práce. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla jako celku uvedeného v předávacím protokolu.

  - Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Strany jinak.

  - V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích odstavců, může Objednatel:

- požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý den trvání prodlení nebo

- odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo

- není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

  - Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

- Smluvní pokuty

  - Strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených v tomto článku této smlouvy či uvedených v jiných částech této smlouvy.

  - V případě nesplnění doby pro dokončení Díla má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za Dílo (bez DPH, resp. z ceny konečné v případě neplátce DPH), s níž je v prodlení,   a to za každý byť započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení této smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu, ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.

  - Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení celkové ceny Díla nebo jeho části.

- Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi zhotovování v jednotlivých etapách (dále jen „kontrolní dny“). Zhotovitel se zavazuje účastí na kontrolních dnech (poskytnutí nezbytné součinnosti). V případě zjištění nedostatků může Objednatel na kontrolních dnech (formou zápisu do stavebního deníku) požadovat, aby Zhotovitel zajistil neodkladné odstranění zjištěných nedostatků. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Objednatel se zavazuje (v předem dohodnutém termínu) předat Zhotoviteli prostory ke zhotovení jednotlivých etap Díla a k uložení materiálu a nářadí.

  - Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla.

  - V případě, že Objednatel provádění Díla z výše uvedených důvodů, přeruší nebo zcela ukončí je povinen zaplatit Zhotoviteli řádné doložené práce a použitý materiál. Strany pro takovýto případ sjednávají vzájemnou součinnost.

  - Objednatel umožní Zhotoviteli úplatný odběr energií (elektřina, voda apod.) po dobu zhotovování Díla v jednotlivých etapách. Cena energií je obsažena v ceně Díla.

- Trvání smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených této smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení této smlouvy, zejména:

- bude-li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Díla po dobu delší než 10 kalendářních dnů,

- pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn.

  - Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech stanovených touto smlouvou, jakož i v případech závažného porušení této smlouvy Objednatelem:

- Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem,

- Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem.

  - Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé straně.

- Pojištění rizik

  - Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které způsobí jeho pracovníci v souvislosti se zhotovením touto smlouvou sjednaného Díla.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, která kryje všechna rizika spojená s úrazem zaměstnanců objednatele nebo třetích stran v místě plnění, nebo vznikem škody v místě plnění na majetku objednatele.

  - Strany sjednávají pro případ, že škoda na straně objednatele byla způsobena pracovníky zhotovitele následkem plnění předmětu této smlouvy, povinnost zhotovitele takovouto pojistnou událost nahlásit neodkladně příslušné pojišťovně. Pojistné plnění z náhrady škod náleží v takovémto případě v plné výši objednateli.

  - Zhotovitel předloží při podpisu této smlouvy originál pojistné smlouvy (kopie tvoří přílohu této smlouvy). Limit pojistného plnění je minimálně 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých).

- Povinnost mlčenlivosti

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy Objednatele.

  - Dále se zhotovitel zavazuje nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám.

  - Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s prováděním Díla přijde do styku s osobními, citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů"), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení této povinnosti z jeho strany.

  - Povinnosti sjednané v předchozích odstavcích trvají i po skončení trvání této smlouvy po dobu tří let.

- Závěrečná ustanovení

  - Vztahy mezi Stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.

  - Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně Smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  - Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

  - Strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

  - Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Stran, a to pouze formou písemných dodatků. Žádná ze Stran se nemůže dovolávat zvláštních, v této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.

  - Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Strana oprávněna písemně oznámit druhé Straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.

  - Strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší Stranu ve smyslu ustanovení § 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

  - Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují Strany své podpisy.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Specifikace Díla

- Nabídka zhotovitele – krycí list

- Kopie pojistné smlouvy

- Závazné stanovisko MMB, odboru územního plánování a rozvoje č. j. MMB/0202734/2025/Zak

- Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí – povinnosti Zhotovitele

- Plán BOZP

V Brně dne 26. 6. 2025                                                       V Brně dne 26. 6. 2025

……………………………………………….                                        ……………………………………………..

PhDr. Zdeněk Vácha za Objednatele                                            Lukáš Ořeský za Zhotovitele