- DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. OI-IP/PRI/002171/2024/Ott

### na výkon technického dozoru stavebníka stavby

„MŠ Baarova – rozšíření kapacity a energetická opatření (stavební práce)“

| Číslo smlouvy příkazníka: | Číslo smlouvy příkazce: OI-IP/PRI/002171/2024/Ott | Org: 6197 |
| --- | --- | --- |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Příkazce: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOl |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech stavby: |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |  |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |  |  |  |
| 2. Příkazník: | SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 28571690 |  |  | DIČ: | CZ28571690 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 43822 |  |  |
|  | ID datové schránky: tjtyutk |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických – TDS: |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 3882364001/5500 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená příkazní smlouva č. OI-IP/PRI/002171/2024/Ott ze dne 12. 7. 2024 (dále jen „příkazní smlouva“) se na základě dohody smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení doby výkonu TDS o 52 dnů, tj. ze 12 měsíců ode dne předání staveniště na 412 dnů ode dne předání staveniště a o zvýšení ceny za výkon TDS v souladu s čl. IV. odst. 5 příkazní smlouvy.

- Zvýšení ceny za výkon TDS dle tohoto dodatku činí 27.426,67 Kč bez DPH, tj. 33.186,27 včetně DPH.

# Znění dodatku

- Čl. III. Termín plnění odst. 1 se mění a nově zní:

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy bude příkazci poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).

Doba výkonu TDS činí 412 dnů.

- Čl. IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

Cena za výkon činnosti TDS dle této smlouvy je sjednána ve výši 476.226,67 Kč bez DPH, tj. 576 234,27 Kč včetně DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení příkazní smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Příkazce | Příkazník |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic Magistrát města Olomouce | Ing. Jiří Smékal, MBA jednatel společnosti SAFETY PRO s.r.o. |