DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2025/0104

číslo smlouvy zhotovitele: SZ 01/2025

„Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, 
Jablonec nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

STYLSTAV Liberec s.r.o.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SD/2025/0104 (dále jen „Dodatek č. 1“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a

Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

a

STYLSTAV Liberec s.r.o.

IČO:	25426541

DIČ: 	CZ25426541

se sídlem Dlouhá 55, Liberec 25, 463 12

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C vložka 17553,

zastoupená Martin Dušák - jednatel

bankovní spojení: 35-6549980277/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0104 a ev. č. zhotovitele SZ 01/2025.

- Předmět Dodatku č. 1

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 1

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, se doplňuje o text:

### Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

### Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - ve změnovém listě číslo 1, jehož podkladem je ZBV č. 1

### Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

3.     CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNIKY dle SD/2025/0104

Původní text:

# cena díla a platební podmínky

## 3.1.Cena díla

### Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou“.

### Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez 21% DPH: 				2 780 000,- Kč

(slovy dva miliony sedm set osmdesát tisíc korun českých)

DPH 21%:							   583 800,- Kč

(slovy pět set osmdesát tři tisíc osm set korun českých)

Cena Díla celkem včetně 21% DPH: 			3 363 800,- Kč

(slovy tři miliony tři sta šedesát tři tisíc osm set korun českých)

### Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

Se nahrazuje textem:

# cena díla a platební podmínky

## 3.1Cena díla

### Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané k veřejné zakázce „Rekonstrukce mostu ev. č. 15b-050 v ul. Mlýnská, Jablonec nad Nisou“ a Dodatku č. 1.

### Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a změnového listu č. 1 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				3 112 696,17 Kč

(slovy: tři miliony sto dvanáct tisíc šest set devadesát šest korun českých 17 haléřů)

DPH:							    653 666,20 Kč

(slovy: šest set padesát tři tisíce šest set šedesát šest korun českých 20 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			3 766 362,38 Kč

(slovy: tři miliony sedm set šedesát šest tisíc tři sta šedesát dvě koruny české 38 haléřů)

### Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou a Dodatkem č. 1 za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla.

Změna ceny dle Dodatku č. 1 je 332 696,17 Kč bez DPH, tj. 402 562,38 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2025/0104 a ev. č. zhotovitele SZ 01/2025. nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy. Jedno z vyhotovení, které obdrží Objednatel, jsou strany povinné podepsat digitálním podpisem v souladu s ZZVZ.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 1, jehož podkladem je ZBV č. 1.

Jablonec nad Nisou, dne 9.7. 2025	Liberec, dne 1.7. 2025

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

MgA. Jakub Chuchlík 	Martin Dušák

náměstek primátora                                                    jednatel

……………………………………

Jaroslav Bernat

vedoucí odboru investic

…………………………………...

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic