S M L O U V A O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: N-SL-3-2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 0010/RE/2025

**Článek 1**

Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen **objednatel**)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Serviscentrum Vysočina s.r.o.** |
| se sídlem: | Kosovská 457/10,58601 Jihlava |
| zastoupený: | Tomáš Reitermann - jednatel |

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41250

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26272211 |
| DIČ: | CZ26272211 |

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí **§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).** Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem **„GO TATRA T 815 - kabiny (výměna) a podvozku (3 ks)“**, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

**Článek 2**

Předmět plnění

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést ve prospěch objednatele **modernizaci kabin formou výměny a rekonstrukci podvozku** (dále jen dílo) na svůj náklad a nebezpečí, a to v rozsahu nabídky zhotovitele, která tvoří **přílohu A1** a je nedílnou součástí této smlouvy. Technické zhodnocení se bude týkat tohoto vozidla:

**Registrační značka: RZ 1J6 4986**

**Typ: TATRA T815-2, 6x6**

**VIN: TNT280S253K036689**

1. Zhotovitel je povinen splnit dílo v provedení a jakosti podle předpisu výrobce.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel

je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.

1. Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží v rámci plnění díla je nové, nepoužívané a odpovídá platným technickým normám a předpisům výrobce. Kvalita tohoto zboží je potvrzena osvědčením o jakosti zboží od zhotovitele (případně od výrobce).
2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

**Článek 3**

Cena za plnění

1. Celkový finanční objem plnění podle **čl. 2** této smlouvy je stanoven následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **CENA CELKEM** | **1 866 000,00 Kč bez DPH** |
| **DPH (21%)** | 391 860,00 Kč |
| **CENA CELKEM** | **2 257 860,00 Kč vč. DPH** |

1. Tato smlouva zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění dle této smlouvy, tj. zejména cenu díla včetně případné dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Tato cena je konečná, nepřekročitelná pro daný předmět smlouvy.
2. Cena zahrnuje daně, cla, poplatky, případně další náklady spojené s realizací předmětu plnění.
3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. **dodatečné služby**, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle **§ 2594 OZ**. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)**.
7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a **§ 2614 OZ** a nelze ze strany zhotovitele

požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených **dodatečných služeb**.

1. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v **§ 222 ZZVZ**, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
2. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

**Článek 4**

**Místo plnění, odevzdání a převzetí díla**

1. Místo plnění: Serviscentrum Vysočina s.r.o., Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava
2. Objednatel je povinen předat na vlastní náklady a zhotovitel převzít v místě plnění vozidlo k provedení díla **do 1 týdne od účinnosti smlouvy.**
3. Zhotovitel je po splnění závazku povinen v místě plnění předat vozidlo osobě pověřené převzetím díla s „Předávacím protokolem“ ve dvojím vyhotovení, řádně vyplněným a označeným číslem smlouvy, který podepíše osoba pověřená převzetím díla. Jedno vyhotovení zůstává objednateli, druhé vyhotovení zhotoviteli.
4. Osoby oprávněné k předání a převzetí díla (oprávněné jednat ve věcech plnění) jsou uvedeny v **příloze A2.**
5. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

**Článek 5**

Doba plnění

**5.1.** Zhotovitel je povinen dodat dílo **do 3 měsíců od převzetí vozidla** zhotovitelem v souladu s **odst. 4.2.** této smlouvy.

**Článek 6**

Platební podmínky

1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká **předáním vozidla** a splněním tak dílčího závazku zhotovitele a po odsouhlasení objednatelem bez výhrad v souladu s touto smlouvou; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
2. Faktura musí v souladu se **zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)** a **zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů**, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
4. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat objednateli na email ksusv@ksusv.cz
5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
7. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu **§ 98 zákona o DPH**.
8. Pokud se po dobu účinnosti této Dohody zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení **§ 106a zákona o DPH**, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

**Článek 7**

Způsob provádění díla a dodání díla

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle **čl. 5**. této smlouvy.
6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle **přílohy A1** této smlouvy.

**Článek 8**

Záruky kvality

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **12 měsíců**.
2. Záruka počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí vozidla objednatelem bez vad.
3. Garantovaná doba odstranění vad v záruční době je do **3 pracovních dnů** po předání vozidla zhotoviteli.

Reklamace a záruky uplatňuje objednatel přímo u zhotovitele.

**8.4.**

**Článek 9**

Smluvní pokuty

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle **§ 2048 a násl. OZ** tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle **§ 2050 OZ** dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění, odsouhlaseným objednatelem bez výhrad, v souladu s touto smlouvou, a to ve výši **5 000,- Kč včetně DPH**, a to za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad uplatněných v záruční době ve výši **5 000,- Kč včetně DPH**, a to za každý započatý den prodlení.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
5. Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
6. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

**Článek 10**

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
3. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
4. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká její právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela.
5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného
6. rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání Objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
7. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
8. při prodlení s odevzdáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
9. při zjištění, že poskytované plnění neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
10. při zjištění, že dílo, které je předmětem plnění, je zastavené, zapůjčené, zatížené leasingem nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví; a nebo
11. v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu; a nebo
12. v případech stanovených v § 223 ZZVZ; a
13. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti; a

g) bude-li zahájeno insolvenční řízení dle **zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho**

**řešení, v platném znění**, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli, a nebo

h) dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ustanovení dle odst. **10.8.** a **10.9.** v souvislosti s Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

1. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí

 osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

1. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.
2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
3. fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
4. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
5. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
6. Ke změně ustanovení dle odst. **10.6.písm. h)** a odst. **10.8.** a **10.9.** může dojít pouze v rámci novelizace Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v aktuálním znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

**Článek 11**

Závěrečná ujednání

* 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle **§ 219 ZZVZ** a v registru smluv dle **zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“)**. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat objednatel.
	2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
	3. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami).
	4. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
	5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
	6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
	7. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
	8. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha A1 - Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv Technické podmínky Příloha A2 - Technické podmínky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Tomáš Reitermann

Datum: 2025.07.11

09:20:00 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.07.14 09:29:46 +02'00'

Tomáš Reitermann, jednatel, Serviscentrum

Vysočina s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha A1 smlouvy

**Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve **věcech technických:**

Jméno, příjmení:

|  |  |
| --- | --- |
| telefon (GSM): | + |
| e-mail: | @ksusv.cz |

Uvedená osoba pověřená jednat jménem objednatele je oprávněna k jednání za sebe pověřit zástupce.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma:** | **Serviscentrum Vysočina s.r.o.** |
| IČO: | 26272211 |

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve **věcech technických:**

Jméno, příjmení:

|  |  |
| --- | --- |
| telefon (GSM): | + |
| e-mail: | @scv.cz |

Uvedená osoba pověřená jednat jménem zhotovitele je oprávněna k jednání za sebe pověřit zástupce.

Příloha A2 - Technické podmínky

|  |
| --- |
| Přehledná rekapitulace splnění všech zadaných technických parametrů |
| Výměna skeletu a rekonstrukce podvozku TATRA T 815-2, 6x6 |
| **Tovární značka:****VIN****Počet kusů:** | TATRA T815-2; RZ 1J64986 TNT280S253K036689 1 |
| **Parametr** | **Údaj o splnění** |
| **Nový holý skelet T815-2, verze 038949-718 dodá zadavatel zakázky** |  —  |
| Montáž a demontáž kabiny na podvozkovou část vozidla | Ano |
| Přemontování některých původních dílů z původního skeletu na nový s dodáním některých nových dílů. | Ano |
| Na nový holý skel provést antikorozní nástřik dutin včetně dveří, spodní část skeletu- podběhy lakovat antikorozním nátěrem proti agresivním chemickým vlivů - soli a otěru.Provést přípravu na lakování povrchové a vnitřní části skeletu glazovaným nátěrem odstín nátěru RAL 2011. Dodání reflexních polepů bílo červených pásů, odrazivosti II tř. | Ano |
| Dodání do nového skeletu novou elektroinstalací,Dodatečná el instalace, ovládání nástaby sypače, pluhu,jednotky GPS a teploměru vzduchu přemontovat do nového skeletu, dle zjištění stavu, oprava ev. výměna vodičů.Multidunkční zásuvku na ovládání sypače zachovat,umístit na zadní stěnu kabiny. | Ano |
| Přemontovat držák ovládání sypače a pluhu na středový tunel.Přemontovat výrobní štítny ze starého skeletu na nový | Ano |
| Zachovat původní štít přístrojové desky,analog. tachografu, počítač MH, tachometr.Provést .Přemontovat do nového skeletu.Výměna některých kolíbkových vypínačů,které nepodsvěcují | Ano |
| Výměna stropnice, výplní dveří s dodáním odkládacího prostoru pro nápoje.Výměna čalounění zadní stěny,zadních sloupků,palubní desku zachovat, přemontovat do nového skeletu,dodání nové odkládací poličky nad čelním oknem.Zachovýní odkládací schránku na zadní stěně kabiny. Odhlučnění motorového prostoru skeletu a podlahy zvukovou izolací.Dodání podlahové krytina včerně pryžových rohoží.Výměna pryžového těsnění všech okem kabiny. | Ano |
| dodání nové pneumatické, polohovací sedačky řidiče s novým bezpečnostním pásem,dodání nové polohovací sedačky spolujezdce | Ano |
| Výměna stěrací soupravy včetně elektromotoru a stěračů | Ano |
| ostřikovač čelního okna přemontovat,dodání nových hadic. Nádrž ostřikovače umístit do kabiny u spolujezdce dle půcodního provedení. | Ano |
| výměna radiatoru olejového topení včetně hadic. | Ano |
| přídavné naftové topení Wabesto včetně elektroniky přemontovat do nového skeletu.Dodání nového ovládacího panelu. | Ano |
| výměna vedení rozvodu vzduchu do kabiny,výměna vč. nastavitelných klapek a ofukovačů | Ano |
| Přemontování ventilátorů a výměníku klimatizace do nového skeletu, dodání nových hadic ,naplnit chladivem R134 | Ano |
| Přemontování konzoly pedálů včetně táhel do nového skeletu | Ano |
| Výměna plastové skříně stupaček na obou stranách, nášlapy stupeček ponechat původní | Ano |
| hydraulický válec a čerpadlo zvedání kabiny zachovat neměnit-přemontovat. | Ano |
| Montáž a dodání pod čelní okno pracovní osvětlení včetně zapojení . | Ano |

|  |  |
| --- | --- |
| Montáž a dodání nových venkovních plastových krytů předních sloupky nového skeletu. | Ano |
| Montáž a zapojení signalizační rampy na nový skelet, ponechat původní | Ano |
| Přemontování držáků zpětných zrcátek, zrcátka dodat vyhřívaná, neměnit ponechat původní.Dodání středového zrcátka umístěného na střeše | Ano |

|  |
| --- |
| Přehledná rekapitulace splnění všech zadaných technických parametrů |
| Výměna skeletu a rekonstrukce podvozku TATRA T 815-2, 6x6 |
| **Tovární značka:****VIN Počet kusů:** | TATRA T815-2; RZ 1J6 4986 TNT280S253K036689 1 |
| **Parametr** | **Údaj o splnění** |
| Odstrojení příslušenství podvozku, příprava celé podvozkové části na otryskání. | Ano |
| Otryskat podélníky a příčníky pomocného rámu, otryskání pátěřového rámu vozidla, nápravy,tyče řízení,disky kol. | Ano |
| Podvozková část není vybavena hydraulickou soustavou pro zvedení sklápěčkové nástavby.Chybí mailer, hydr. rozvaděč, nedoplňovat ponechat původní. | Ano |
| Otryskanou podvozkovou část vozu lakovat přípravkem proti otěru s rychlým schnutím obsahující složky vytvářející pružný povrch odolný proti agresivnímu prostředí,odstín černý. Disky kol a nádrže lakovat antikorozní barvou odstín AL. | Ano |
| Kompletní výměna armatury rozvodu vzduchu brzdové soustavy včetně ventilů, vyrovnávačů vzduchu.Částečná výměna vzduchojemů de stavu.Chybí brzdič přívěsu, nedodávat.Chladič vzduchu vedoucí od kompresoru zachovat-umístit ho na pravém podélníku rámu na horní části. | Ano |
| Hydraulické hadice vedoucí v rámu vozidla sloužíci k pohonu komunální hydrauliky zachovat původní | Ano |
| Dodání nového svazku elektroinstalace vedoucí v rámu vozidla.Dodání nových pozičních světel včetně koncových světel, zachovat přídavné couvací světlo. | Ano |
| Schránku na akumulátory otryskat, ponechat původní lakovat viz odstín podvozku.Těleso vzduchového filtru ponechat původní lakovat viz . odstín podvozku. | Ano |
| Dodání nového tlumiče výfuku | Ano |
| Palivovou a hydraulickou nádrž ponechat,lakovat viz. odstín AL. | Ano |
| Dodání nových podjezdových zábran, barevný odstín AL. | Ano |
| Oprava brzd II a III nápravy, výměna zkorodovaných brzdových štítů. | Ano |
| Výměna pryžových manžet na polonápravách | Ano |
| Výměna uložení vlnovců pérování | Ano |
| Výměna tlumičů pérování na všech nápravách | Ano |
| Výměna torzních tyčí a jejich nastavení. | Ano |
| Výměna olejové náplně v diferenciálech | Ano |