DODATEK č. 2

KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem:	U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Zastoupená: 	Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO:	00064459

DIČ:	CZ00064459

Bankovní spojení:	PPF banka a. s.

Číslo účtu:	2000980001/6000

(dále jen „Kupující“)

a

Bratři Horákové s.r.o.

Se sídlem: 	Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou

Zastoupená:	Ing. Hanou Lickovou, jednatelkou

IČO: 	45270805

DIČ:	CZ45270805

Bankovní spojení:	Komerční banka Mělník

Číslo účtu:	414341-171/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 9003

(dále jen „Prodávající“)

1	Úvodní ustanovení

1.1	Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2025 kupní smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení k 	veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku mrazicího kontejneru, evidovanou Kupujícím pod č. 258/25/Z, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

1.2	Na straně Kupujícího došlo nečekaně ke změně technických podmínek pro umístění mrazicího kontejneru, což v době uzavření Smlouvy nebylo možno předvídat. V důsledku toho je třeba připravit nové stavební základy pro instalaci mrazicího kontejneru na jiném místě, než bylo původně stanoveno, což je časově náročnější oproti předpokládanému termínu dodání dle Smlouvy.

1.2	Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na níže uvedené úpravě podmínek Smlouvy.

2	Předmět dodatku č. 2

2.1	Smluvní strany sjednávají, že ustanovení článku 4., odst. 4.1 Smlouvy se ruší v celém rozsahu a 	nahazuje se následujícím ustanovením:

„Prodávající se zavazuje, že dodá Kontejner Kupujícímu do 31. 8. 2025.“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

3	Závěrečná ustanovení

3.1	Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem č. 2 nedochází ke změně povahy veřejné zakázky na dodávku mrazicího kontejneru a že nutnost změny termínu dodání mrazicího kontejneru vznikla v důsledku okolností, které Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s péčí řádného hospodáře nemohl předvídat

3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

3.3	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke Smlouvě přečetly a na důkaz svého souhlasu s jeho 	obsahem připojují své elektronické podpisy.

V Praze dne: 10.07.2025					V Lužci nad Vltavou dne:14.07.2025

Za Kupujícího:                                                          	Za Prodávajícího:

_______________________				_____________________

Mgr. Miroslav Bobek					Ing. Hana Licková

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy                                  jednatelka  Bratři Horákové s.r.o.