Číslo spisu: 				S/22868/SOPK/23

Číslo jednací: 				12975/SOPK/25

Číslo smlouvy: 				popfk-017d/44/23

Identifikační číslo projektu: 		115V342003635

Dotační titul: 				Národní plán obnovy – POPFK

Název projektu: 			          „Rekonstrukce souboru pěti rybníků v CHKO Český les“

# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č.j. 15549/SOPK/22 ze dne 10. 11. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: 		RNDr. František Pelc, ředitel

IČO: 			629 335 91

Bankovní spojení: 	ČNB Praha

Číslo účtu:		18228011/0710

V rozsahu této smlouvy osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Zdeněk Myslík, Ing. Barbora Miksová Maršálková, Ing. Pavel Trnka.

(dále jen „objednatel”)

  - Zhotovitel

EnvironGroup s.r.o.

Sídlo:			Náměstí Míru 1077/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupený:		Ing. Jiří Mašek, jednatel

IČO:			29096600

Bankovní spojení:   	Raiffeisen BANK , Číslo účtu: 5109797001/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24489

Email:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

  - Během realizace akce „Rekonstrukce rybníků Bezděkovský, Malý Podvesný a Velký podvesný v PR Tisovské rybníky“ bylo po vypuštění Bezděkovského rybníku během doby rekonstrukce technických objektů zjištěno silné zabahnění dna sedimentem. Na vypuštěném dně došlo k rozsáhlému plošnému zárůstu makrofytní vegetací. Důsledkem této situace by po napuštění rybníka došlo ke tlení a vyhnívání sedimentů a rostlinných zbytků, což by vedlo k limitnímu snížení podílu rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšení anaerobního prostředí. To by zablokovalo rozvoj submerzní vegetace i žádoucích mokřadních makrofyt. V souvislosti s tím by klesla denzita i diverzita bezobratlých živočichů, včetně bentosu. Mělká voda by se také velmi rychle ohřála a při malém přítoku je tento stav nežádoucí a zvyšuje rozvoj sinic. Důsledkem těchto skutečností by mohlo dojít k fatálnímu snížení rozpuštěného kyslíku ve vodě a naopak zvýšení množství metanu, což by způsobilo dlouhodobé narušení ekosystému a mohlo ovlivnit a ohrozit  vodní organismy.

  - V návaznosti na požadavky Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušného orgánu ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), v přírodní rezervaci Tisovské rybníky, kterou má KÚPK, OŽP, v péči v souladu se ZOPK a vznikla prioritně za účelem ochrany hnízdících a migrujících vodních ptáků a ptáků litorálních a břehových porostů kolem rybníků, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - Ve Vyjádření k záměru odbahnění, úpravy břehové hrany a vytvoření hnízdního ostrůvku na rybníce Bezděkovský v PR Tisovské rybníky spis. zn. ZN/1045/ŽP/24 ze dne 17.2.2025 KÚPK, OPŽP sděluje, že po revitalizaci rybníka Velký a Malý Podvesný je  žádoucí provést v rámci probíhající rekonstrukce rybníku Bezděkovský cílený managementový zásah v podobě odtěžení části sedimentu, modelaci litorálního pásma, odstranění vzrostlé makrofytní vegetace, vybudování vhodně řešeného zemního hnízdního ostrůvku s minimem povrchové vegetace. Všechna navržená opatření mají podpořit druhy žijící v ZCHÚ v jejich biotopových nárocích na hnízdní a potravní biotop při minimálních technických opatřeních.

  - Článek II. – Předmět smlouvy, bod 2.1 se mění takto:

2.1 Předmětem plnění je aktualizace projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti pro akce:

část A) „Rekonstrukce rybníků Malý Podvesný a Velký Podvesný v PR Tisovské rybníky - sediment“,

část B) „Rekonstrukce rybníka Malá Strana v PR Zbynické rybníky - sediment“,

část C) „Rekonstrukce Bezděkovského rybníku v PR Tisovské rybníky - sediment“,

  - Článek II. – Předmět smlouvy, bod 2.2 se mění takto:

2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):

  - geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů,

  - chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty, vč. soupisu vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků,

  - inženýrská činnost - komunikace s dotčenými úřady, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracování podmínek obdržených povolení do projektu,

  - pro část A) a B) vypracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění pro odtěžení sedimentů z vodních děl, včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, pro část C) vypracování Změnového listu, včetně výkresové části včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby pro odtěžení sedimentů z vodních děl,

  - výkon autorského dozoru.

  - Článek II. – Předmět smlouvy, bod 2.9 se mění takto:

2.9 Dokumentace pro část A) a B), kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá další plnění, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny stavební části realizace akce maximálně 65 000 000,- Kč s DPH (vypočteno dle NOO MŽP). Dokumentace pro část C) bude směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny stavební části realizace akce maximálně 14 000 000,- Kč s DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, popř. inženýrskou činnost.

  - Článek III. – Doba a místo plnění, bod 3.1 se rozšiřuje takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

| Část díla C) „Rekonstrukce Bezděkovského rybníku v PR Tisovské rybníky - sediment“ | Termín |
| --- | --- |
| 1) geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů | 30.6.2025 |
| 2) chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty, vč. soupisu vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků | 30.6.2025 |
| 3) inženýrská činnost - komunikace s dotčenými úřady, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracování podmínek obdržených povolení do projektu | od data uzavření smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace |
| 4) vypracování Změnového listu, včetně výkresové části, včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby pro odtěžení sedimentů z vodních děl | 15.7.2025 |
| výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace |

  - Článek III. – Doba a místo plnění, bod 3.4 se rozšiřuje takto:

3.4 Místo plnění:

část C)	Přírodní rezervace Tisovské rybníky, Česká republika, Plzeňský kraj, okres Tachov v k.ú. Staré Sedliště, Tisová, bližší určení pozemků viz projektová dokumentace dle SOD č.j. 13803/SOPK/20,

  - Článek IV. – Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD pro části A) a B) byla stanovena:

Cena bez DPH: 				494 760,00 Kč

DPH 21%:				103 899,60 Kč

Cena včetně DPH: 	 		598 659,60 Kč

Cena změny rozsahu plnění za část C) je stanovena:

Cena bez DPH: 			148 428,00 Kč

DPH 21%:				  31 169,88 Kč

Cena včetně DPH: 	 		  179 597,88 Kč

Cena a platební podmínky, bod 4.2 se mění takto:

## Cena je stanovena:

## Cena je stanovena:

Cena bez DPH: 			643 188,00 Kč

DPH 21%:				135 069,48 Kč

Cena včetně DPH: 	 	778 257,48 Kč

  - Článek IV. – Cena a platební podmínky bod 4.3 se rozšiřuje takto:

4.3 Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

| Část díla C) „Rekonstrukce Bezděkovského rybníku v PR Tisovské rybníky - sediment“ | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| 1) geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů | 50 000 | 60 500 |
| 2) chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty, vč. soupisu vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků | 50 000 | 60 500 |
| 3) inženýrská činnost - komunikace s dotčenými úřady, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracování podmínek obdržených povolení do projektu | 20 000 | 24 200 |
| 4) vypracování Změnového listu, včetně výkresové části, včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby pro odtěžení sedimentů z vodních děl | 10 000 | 12 100 |
| 5) výkon autorského dozoru | 18 428 | 22 297,88 |

  - V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

  - Na základě výše uvedených skutečností, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

byly naplněny důvody pro uzavření dodatku podle §222 odst. 6.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 C) - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla (pro část C)

Příloha č. 2 C) - Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu- popis projektu - PR TISOVSKÉ RYBNÍKY – Bezděkovský rybník - sediment

  - Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 6 písm. ZZVZ.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

V …………….. dne ……………..	V …………….. dne ……………..

RNDr. František Pelc                                                                                       Ing. Jiří Mašek

Ředitel                                                                                                         Jednatel

(objednatel)								(zhotovitel)

PŘÍLOHA Č.1 C)

Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti plnění PŘEDMĚTU DÍLA

- Geodetické zaměření lokalit a mocnosti sedimentů

- Chemická analýza sedimentů a návrh dalšího uložení hmoty

- Součástí analýzy je i soupis vhodných pozemků pro uložení sedimentu a dojednání podmínek k uložení sedimentu s vlastníky pozemků.

- Inženýrská činnost

- Zhotovitel bude komunikovat s dotčenými úřady, obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro realizaci, zapracuje podmínky obdržených povolení do projektu.

- Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace,

- zhotovitel zhotoví Změnový list, včetně výkresové části, včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby pro odtěžení sedimentů z vodních děl. Odchylky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách,

- Součástí této dokumentace je i zpracování harmonogramu realizačních prací,

- Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky:

- autorský dozor projektanta,

- technický dozor investora,

- koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,

- finanční rezerva,

- dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet budou předány ve 2 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na externím datovém uložišti. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace v DWG formátu. Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa,

- Výkon autorského dozoru

Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

- Účastnit se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací;

- Ve spolupráci s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a zhotovitelem stavby průběžně sledovat při přípravě realizace stavby a po celou dobu její realizace soulad provádění stavby se schválenou projektovou dokumentací (PD) a rozpočtovou dokumentací (RD) stavby;

- Doplňovat dokumentaci, podle které se stavba realizuje a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby;

- Podle pokynů objednatele nebo TDS je příkazce povinen posuzovat písemně návrhy zhotovitele stavby na změny schválené PD, RD a na odchylky od ní;

- Poskytovat bez zbytečného prodlení písemná stanoviska, budou-li požadována příkazcem nebo zhotovitelem stavby, týkající se postupu při provádění stavby nebo vysvětlení projektové a rozpočtové dokumentace stavby; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem projektové a rozpočtové dokumentace stavby a budou mít psanou nebo grafickou formu;

- Poskytnout při realizaci stavby součinnost. Zejména se bude povinen na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby v rozsahu min. 1x za měsíc. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Vady PD zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel projektu na vlastní náklady;

- Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel bude takováto zjištění poskytovat oběma stranám a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně;

- Pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu.

PŘÍLOHA Č.2 C)

Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu

PR TISOVSKÉ RYBNÍKY- Bezděkovský r.

- Všechny zakreslené plochy se nacházejí na pozemcích AOPK ČR a v PR Tisovské rybníky.

- Na základě finančních možností bude navrženo maximální možné odstranění sedimetnu a orobince z rybníků.

- Přesun hmot v rámci lokality. Biologický materiál bude zlikvidován v souladu s platnou legislativou.

- Modelace litorálního pásma. Rozprostření starých deponií.

Specifikace litorálu:

- litorál zkosit v celé délce tak aby byl mělký, pozvolný a bez hromad, do budoucna by měl být břeh potenciálně strojově sekatelný;

- rozčlenění  litorálního pásma kanály s průtočnými drobnými tůněmi, vytvoření členité břehové linie;

- litorální pásmo musí mít sklon do nádrže, aby zde nevznikala bezodtoká místa.

- Vytvoření hlízního ostrova  (viz zákresy č.1 a 2).

Parametry ptačího ostrova:

- 2 ostrovy – umístění viz výše, důležitá je mělčina kolem nich

- pevnina –  0,2-0,4 m nad provozní hladinou, rozloha pevniny 2-4 ary

- mělčina – 0,1-0,2 m pod provozní hladinou

- materiál – nadbytečný jíl ze dna

- není nutné opevňovat, částečné postupné rozplavení ostrova je možné a žádoucí

- jednotlivé balvany na ostrůvek nebo na mělčinu kolem

- na povrch pevniny přebytečný štěrk ve vrstvě min. 3 cm

- laguna uvnitř ostrůvků, hloubka 0,2 m

- možnost zatopení pevniny ostrova maximální hladinou 1 x ročně (zatopení mimo dobu hnízdění po dobu 1-2 měsíců je nejjednodušší způsob likvidace nežádoucí vegetace na ostrůvku)

Zákres č. 1 – Specifikace parametrů ptačích ostrovů

Zákres č. 2 – Specifikace umístění ptačích ostrovů

Koordinační situace Bezděkovský rybník