O B J E D N Á V K A					číslo : 140
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení					Tomanova 3-5
	Číslo účtu			Anonymizováno
				301 00 Plzeň

	Objednáváme:				ORJ 6013
	u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě "Obnova a nové využití areálu zámku Hazlov - etapa I.". místo: ppč. 13/8; 1622/1; 1622/4; 1622/8; 1934; 1993; st. 9/1; st. 9/2; st. 9/3; st. 12; st. 736 a st. 737, k. ú. Hazlov druh a rozsah požadovaných činnosti: 3x archeologický dělník na 15 dní 1x terénní technik na 40 dní předpokládaná výměra: výkopové práce v jednotlivých sondách dle stavební dokumentace, předpokládaný objem exkavace cca 65m?, plošné skrývky do cca 4000 m?. zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 07. 07. 2025 dokončení 30. 11. 2025 harmonogram: 1. až 15. den: výkopové práce, třídění nálezů, značení stratigrafických jednotek, průběžná dokumentace 16. až 40. den:, dohledování, začišťování, celkové dokončení, včetně podrobné kresebné a fotografické dokumentace Fakturace průběžná, vždy k poslednímu kalendářního měsíce Cena: 237 934,4,- Kč včetně DPH Žadatel: Anonymizováno Příkazce operace: Ing. Martina Kubinčan Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V
	Dne:	08.07.2025
	Vyřizuje:	Anonymizováno
	Telefon:	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu