Dodatek č. 1 ke smlouvě

I. Smluvní strany

Sportovní a rekreační areály Praha 3

sídlo: Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, 130 00 Praha 3

IČO: 63831481

DIČ: CZ63831481

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2000789389/0800

zastoupená: Ing. Václav Bartásek, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Energotron s.r.o.

sídlo: Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 17764327

DIČ: CZ17764327

bankovní spojení:

číslo účtu: 123-9270570207/0100

zastoupená: Filip Doležal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem díla je zajištění a provedení rekonstrukce vnitřních prostor Hostelu v 1.NP budovy v areálu Nad Ohradou 2667/17, 130 00 Praha 3 na pozemku p.č. 2183/14 k.ú. Žižkov.

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1.

Článek IV. Termín provedení předmětu plnění se z důvodu změn stavebních úprav podlah a zejména prodloužení termínu dodávky vybavení koupelen posouvá do 23. 2. 2025.

Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 10. 1. 2025					V Praze dne 10. 1. 2025

……………………..	…………………….					……………………..	…………………….

Objednatel							Zhotovitel