Smlouva o dílo

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1.

Základní škola Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační ul. 8/164

IČ: 61389820

DIČ: CZ61389820

za níž jedná Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

dále jen „objednatel“,

a

2.

Acoustic solution s.r.o.

se sídlem Čaková 73

Zátor 793 16

IČ: 05704821

DIČ: CZ05704821

za níž jedná Tomáš Herzinger, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“,

zhotovitel a objednatel společně dále též „smluvní strany“ uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je dodávka akustických panelů pro akustické řešení školní chodby – ulice Korunovační: desky Mappy Fiber 100 x 190 cm 25 ks, desky Mappy Fiber 120 x 60 cm 30 ks, rychleschnoucí lepidlo TURBO SPEED 750ml 15 ks včetně montáže a dopravy materiálu dle cenové nabídky.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 15. 07. 2025 do 30. 08. 2025.

- Zahájení díla je podmíněno předáním připravených prostor objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.

- S prodlením objednavatele, např. předání prostor po domluveném termínu, se prodlužuje zhotoviteli termín plnění.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

91.975,00 Kč bez DPH.

19.314,75 Kč DPH

111.289,75 celkem Kč vč. DPH

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena následujícím způsobem:

Podmínkou vystavení faktury řádného daňového dokladu.

Splatnost faktury bude 5 pracovních dnů. Přílohou faktury bude Protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaný zástupcem objednatele. Nebude-li faktura obsahovat všechny povinné náležitosti, například Protokol o převzetí díla, vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k přepracování. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení bezvadné faktury.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel

povinen neprodleně oznámit objednateli.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na

účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

- Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy, tzn. dodaný materiál a provedené práce poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese

zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele

v termínu pěti dnů ode dne reklamace. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

Zpřístupní prostory školy po dobu provádění prací, a to včetně dnů pracovního klidu a volna denně od 8 do 16 hod.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- Zhotovitel se zavazuje být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za způsobenou škodu ve výši alespoň 75.000,- Kč a trvání tohoto pojištění kdykoli na vyzvání objednateli prokázat.

Článek VIII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

- Záležitosti neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě

vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,

porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich

svobodné vůle.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

V Praze dne:

Objednatel:                                                        Dodavatel:

Základní škola Praha 7, Korunovační 8              	      Acoustic solutions, s.r.o.

...............................................                          		 ......................................

Tomáš Komrska, ředitel školy		  	 	 Tomáš Herzinger, jednatel