Číslo smlouvy příkazce: 2025/02

Číslo smlouvy příkazníka: 2025027-V

Příkazní smlouva

podle § 2430 a následujících z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem** |
| Sídlo: | Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem |
| Zastoupen: | Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka |
| Osoba pověřená jednáním: | Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka |
| IČO: | 47935952 |
| DIČ: | Není platce DPH |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. Bystřice pod Hostýnem |
| Č. účtu: |  |
| Profil zadavatele | https://nen.nipez.cz/profil/ssno  |
| Kontaktní osoba: | Ing. Bc. Olga Pastyříková – ředitelka |
| Tel.:  |
| E-mail: |

(dále jako „**příkazce**")

a

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **KM admin s.r.o**. |
| Sídlo: | Bílany 26, 767 01 Kroměříž |
| Zastoupen: | Mgr. Lenkou Křeháčkovou - jednatelkou |
| Osoba pověřená jednáním: | Ing. Josef Křeháček - ředitel |
| IČO: | 05107521 |
| DIČ: | CZ05107521 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Kroměříž |
| Č. účtu[[1]](#footnote-1): |  |
| Kontaktní osoba: | Ing. Josef Křeháček |
| Tel.:  |
| E-mail: |

(dále jen jako „**příkazník**")

# Preambule

## Cílem této smlouvy je sjednat podmínky a postupy, které jsou nezbytné pro zadávací/výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a směrnice SM/25 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, v platném znění a v souladu s pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životního prostředí a v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 (ke stažení zde: https://opzp.cz/dokument/3490) v platném znění tak, aby příkazce jako veřejný zadavatel neporušil citované předpisy tak, aby příkazce jako veřejný zadavatel neporušil citované předpisy.

## Příkazce odpovídá zřizovateli za dodržení podmínek vyplývajících z jeho závazných vnitřních norem, při přípravě, průběhu a ukončení zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky.

## Základní identifikační údaje o veřejné zakázce, která je předmětem této smlouvy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **„SŠNO Bystřice pod Hostýnem – snížení energetické náročnosti objektu školy a dílen“ – TDS+BOZP** |
| Druh veřejné zakázky: | služby |
| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: | 2 350 000 Kč bez DPH |
| Forma zadávacího/výběrového řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Veřejná zakázka rozdělena na části: | Ne |
| Způsob podání a příjmu nabídek: | listinně |

# Předmět smlouvy

## Předmět smlouvy se dále specifikuje jako zastupování příkazce v rámci celého průběhu zadávacího/výběrového řízení (dále jen „zadání“) formou definovanou v preambuli.

## Příkazník se zavazuje zajistit zejména tyto činnosti:

### zpracování návrhu textové části zadávací dokumentace v rozsahu nejméně:

#### popis předmětu veřejné zakázky - poskytne příkazce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak – příkazník provede jeho kontrolu zejména, zda není nastaven diskriminačním způsobem (zda neobsahuje přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu), příkazník sám provede klasifikace předmětu dle CPV

#### stanoví (po projednání s příkazcem) kritéria a způsob hodnocení

#### stanoví (po projednání s příkazcem) požadavky na kvalifikaci (způsobilosti) dodavatelů

#### požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

#### podmínky a požadavky na zpracování nabídky

#### obchodní podmínky (poskytne příkazce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak) – příkazník provede jejich kontrolu, ověří soulad se zadávací dokumentací, včetně posouzení zda jsou obchodní podmínky v souladu dotačními podmínkami (metodickými pokyny, pravidly, příručkami, případně rozhodnutím o poskytnutí dotace, uvedenými v odst. 3.9 této smlouvy), případně navrhne jejich úpravu;

### projednání návrhu textové části zadávací dokumentace s příkazcem a vyhotovení vzájemně odsouhlaseného konečného znění všech částí textové části zadávací dokumentace;

### zabezpečení úkonů nutných pro zahájení zadávacího/výběrového řízení; pokud mají být nabídky příjímány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, pak za tímto účelem příkazce ve svém elektronickém nástroji (NEN) založí zadávací postup a provede jeho zpřístupnění příkazníkovi; příkazník je v elektronickém nástroji NEN řádně zaregistrován jako externí administrátor.;

### zpracování Výzvy k podání nabídky;

### uveřejnění Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace způsobem umožňujícím neomezený, dálkový a bezplatný přístup, a to na profilu zadavatele;

### odeslání Výzvy k podání nabídky dodavatelům, které určí příkazce (pokud je stanoví);

### předání části zadávací dokumentace, kterou nebylo možno zpřístupnit na profilu zadavatele, dodavatelům, kteří požádali o její poskytnutí (pokud nastane);

### zpracování vysvětlení zadávací dokumentace a jejich uveřejnění / poskytnutí dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace příkazníkovi (v případě, že se vysvětlení zadávací dokumentace týká obchodních podmínek nebo předmětu (technické části) veřejné zakázky, tak zpracuje návrh vysvětlení zadávací dokumentace příkazce, přičemž příkazník poskytne příkazci nejméně 2 pracovní dny na zpracování takového návrhu (za tímto účelem je příkazník povinen příkazci předat veškeré potřebné informace potřebné pro zpracování vysvětlení zadávací dokumentace) a zároveň tak, aby byly dodrženy příslušné lhůty stanovené dotačními podmínkami; zpracování konečného znění vysvětlení zadávací dokumentace včetně jeho zveřejnění/odeslání pak zajistí příkazník);

### nastavení parametrizace pro otevírání nabídek, pokud mají být nabídky přijímány elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje;

### organizační zabezpečení otevírání nabídek (v případě příjmu listinných nabídek vystavení potvrzení o převzetí nabídky, vyhotovení seznamu podaných nabídek), včetně zpracování protokolu o otevírání nabídek (kopii vydá na vyžádání člena komise);

### zpracování pozvánek pro členy komise;

### zpracování čestného prohlášení členů (případně náhradníků) komise a zabezpečení jeho podpisu;

### přípravu posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím/výběrovém řízení a hodnocení nabídek; hodnocení nabídek může předcházet posouzení splnění podmínek účasti – podmínky účasti v zadávacím/výběrovém řízení budou posouzeny vždy alespoň u vybraného dodavatele;

### zabezpečení posouzení kvalifikace, příkazník provede kontrolu zejména základní a profesní způsobilosti, obchodních a technických podmínek – příkazník zabezpečí pro jednání komise odbornou přípravu podkladů k výsledku posouzení splnění podmínek účasti, včetně kontroly způsobu stanovení nabídkové ceny (položkového rozpočtu) a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, příkazník provede i kontrolu souladu a vyplnění předložené smlouvy (obchodních podmínek) ve vztahu k původnímu návrhu obchodních podmínek příkazce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

### zpracování případných žádostí o písemné objasnění (či doplnění) nabídky/kvalifikace/mimořádně nízké nabídkové ceny dle pokynů komise, a jejich odeslání;

### zpracování písemného protokolu o jednání komise a průběhu posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím/výběrovém řízení / zprávy o hodnocení nabídek (kopii vydá na vyžádání člena komise);

### zpracování rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele k podpisu příkazce a jeho odeslání všem dotčeným účastníkům, případně uveřejnění na profilu zadavatele, je-li příkazcem požadováno a vyhrazeno zadávací dokumentací;

### zpracování rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího/výběrového řízení (pokud nastane) k podpisu příkazce a jeho odeslání, případně uveřejnění na profilu zadavatele, je-li příkazcem požadováno a vyhrazeno zadávací dokumentací;

### zpracování rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího/výběrového řízení (pokud nastane) k podpisu příkazce a jeho odeslání všem dotčeným účastníkům, případně uveřejnění na profilu zadavatele, je-li příkazcem požadováno;

### požaduje-li zadavatel - zpracování výzvy vybranému dodavateli a zajištění komunikace s vybraným dodavatelem v rámci poskytování součinnosti a předkládání dokladů a informací před podpisem smlouvy;

### zajištění kontroly dokladů a informací předložených vybraným dodavatelem a zpracování protokolu o výsledku této kontroly;

### uveřejnění výsledku zadávacího/výběrového řízení (smlouvy na profil zadavatele);

## Příkazník se zavazuje zajistit kompletaci a předání archivní dokumentace o průběhu zadání v jednom vyhotovení (originál) příkazci. Originály dokumentů v elektronické podobě budou předány ve formě stanovené příkazcem, zejména prostřednictvím datové zprávy (zpráv) ISDS, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V dokumentaci o veřejné zakázce je příkazník povinen zajistit písemnou evidenci všech provedených úkonů mezi zadavatelem a dodavateli vztahujících se k zadávané veřejné zakázce.

## Příkazník se dále zavazuje vypracovat veškeré dokumenty, vyjádření a stanoviska při vyřizování odpovědí na dotazy a připomínky poskytovatele dotace či kontrolních dotačních orgánů, a to zejména:

### zpracování odpovědí na případné dotazy a připomínky poskytovatele dotace či kontrolních dotačních orgánů, pokud se tyto týkají činností a služeb, které byl povinen příkazník dle této smlouvy provést.

## Jako výsledek činnosti příkazníka předá příkazník příkazci veškerou dokumentaci o průběhu zadávacího/výběrového řízení, a to do 14 dnů od podpisu smlouvy vztahující se k dané veřejné zakázce mezi příkazcem a vybraným dodavatelem nebo od zrušení zadávacího/výběrového řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tato dokumentace bude obsahovat veškeré nabídky, doklady, zápisy a protokoly z jednání včetně související komunikace v průběhu zadávacího/výběrového řízení.

## Pokud v tomto článku a demonstrativním výčtu činností není uvedena některá z dílčích činností příkazníka, pak vždy platí, že příkazník je povinen připravit pro příkazce veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat či uveřejnit veškeré doklady potřebné pro řádný průběh předmětného zadávacího/výběrového řízení. Pokud příkazník některou z těchto činností neprovede nebo nezajistí, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

## Předmětem této smlouvy je dále úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), pro účel zpracování „administrace veřejné zakázky“ v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky v rámci ustanovení čl. 11. této smlouvy.

## Předmět této smlouvy bude realizován v rámci projektu „SŠ nábytkářská a obchodu Bystřice p. Hostýnem - snížení energetické náročnosti objektu školy a dílen“ reg. číslo: CZ.05.01.01/XX/23\_037/0003216, který je v spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, kdy poskytovatelem dotace na realizaci příslušného dotačního projektu je Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále také jen „**MŽP**“) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. Výše uvedený projekt byl schválen v rámci 37. výzvy MŽP v rámci OPŽP 2021-2027. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy.

## Předmět této smlouvy bude také realizován v rámci projektu „SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p. Hostýnem - snížení energetické náročnosti objektu dílen“ reg. číslo: 7236300046, který je v spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu Modernizačního fondu, kdy poskytovatelem dotace na realizaci příslušného dotačního projektu je Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. Výše uvedený projekt byl schválen v rámci výzvy ModF - ENERGov 3/2023 - ModF-ENERGOV\_3 v rámci programu Modernizačního fondu. Cílem projektu je výstavba plusové (nulové) budovy.

## Příkazník je povinen postupovat v rámci zadání veřejné zakázky dle příslušných metodických pokynů, pravidel, příruček (ke stažení např. zde: https://opzp.cz/dokumenty/[[2]](#footnote-2) a zde: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/dokumenty/[[3]](#footnote-3)), případně rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo smlouvy o poskytnutí podpory, vztahujících se k projektu uvedenému v odst. 3.8/3.9 této smlouvy a je tak zodpovědný za to, že v zadávací dokumentaci (včetně obchodních podmínek-smlouvy) jsou zapracovány veškeré požadavky příslušného dotačního programu/fondu, které je povinen příkazce dodržet nebo které musí promítnout do zadávací dokumentace/obchodních podmínek-smlouvy např. jakožto povinnosti platné pro vybraného dodavatele.

## Příkazník je povinen postupovat v rámci zadání veřejné zakázky rovněž dle směrnice SM/25 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, v platném znění.

# Čestné prohlášení příkazníka

## Příkazník čestně prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy se nenachází ve vztahu k zadávané veřejné zakázce ve střetu zájmů v analogii § 44 zákona. Pokud by v průběhu zadání nastaly nové skutečnosti ve vztahu ke střetu zájmů příkazníka nebo osob, které se za příkazníka zadávacího/výběrového řízení účastní, je příkazník povinen tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit příkazci. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly. Příkazník současně čestně prohlašuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své funkce, zachová mlčenlivost.

# Čas plnění a místo plnění

## Příkazník se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zadání veřejné zakázky v termínech uvedených v harmonogramu, který vypracuje příkazník a předloží jej k odsouhlasení příkazci bezodkladně po uzavření této smlouvy. Příkazce poskytne příkazníkovi nezbytnou součinnost při nastavení harmonogramu a jeho uzlových bodů. Harmonogram bude v závislosti na změnách oproti předpokladu průběhu zadávacího/výběrového řízení aktualizován.

## Termíny uvedené v harmonogramu jsou předpokládané, přičemž naplnění některých uzlových bodů je závislé na včasném rozhodnutí příkazce o provedení úkonů, o kterých musí rozhodnout příkazce sám. Prodlení příkazce v provedení těchto úkonů jde k tíži příkazce.

## Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi kompletní vyhotovení dokladů a dokumentů vymezujících předmět veřejné zakázky včetně specifikace požadovaného množství zejména v elektronické podobě nejpozději do deseti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Na tomto předání je závislé splnění všech následných termínů.

## Obě smluvní strany se dohodly na zahájení činnosti příkazníka bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.

## Za termín ukončení činnosti příkazníka je považován den předání kompletní archivní dokumentace o průběhu zadávacího/výběrového řízení příkazci.

## Místem plnění je sídlo příkazníka i sídlo příkazce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

# Odměna příkazníka (cena)

## Odměna příkazníka je stanovena na základě kalkulace nákladů příkazníka a obsahuje všechny náklady příkazníka související s provedením předmětu plnění.

## Odměna je stanovena ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Odměna bez DPH:** | **60.000 Kč** |
| **DPH 21 %:**  | **12.600 Kč** |
| **Odměna včetně DPH:** | **72.600 Kč** |

## V případě změny výše DPH, bude k odměně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).

## Uvedená odměna je odměna nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek definovaných touto smlouvou.

## Odměna obsahuje zejména:

### náklady na zpracování textové části zadávací dokumentace;

### náklady a poplatky na zveřejnění všech úkonů, které musí být v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky zveřejněny (bez ohledu na jejich celkový počet a příčiny vzniku);

### náklady spojené s komunikací (telefon, poštovné, datové zprávy apod.);

### náklady na vypracování ostatních dokumentů v průběhu zadávacího/výběrového řízení;

### náklady na přípravu posouzení a hodnocení nabídek a vypracování rekapitulace obsahu nabídek (bez ohledu na počet nabídek);

### náklady na cestovné;

### mzdové náklady pracovníků příkazníka;

### ostatní náklady nezbytné pro řádný průběh zadávacího/výběrového řízení;

### náklady a poplatky na zveřejnění výsledků zadávacího/výběrového řízení;

### přiměřený zisk příkazníka.

## Bude-li třeba podle průběhu zadávacího/výběrového řízení vypracovat odborný posudek od externího poradce hodnotící komise nebo k jiné záležitosti týkající se zadávacího/výběrového řízení, pak jeho vypracování objedná příkazník po odsouhlasení příkazcem a náklady na vypracování odborného posudku uhradí následně příkazce příkazníkovi mimo sjednanou odměnu.

# Fakturace a platební podmínky

## Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.

## Nebude-li se jednat o specifické případy nezahájení či zrušení zadávacího/výběrového řízení podle odst. 7.6 a 7.7 této smlouvy a tomu příslušnému způsobu fakturace, budou provedené činnosti uhrazeny ve dvou samostatných splátkách, vždy na základě daňového dokladu (dále také „faktura“) příkazníka:

### první fakturu vystaví příkazník ke dni otevírání nabídek (den zdanitelného plnění), a to ve výši 30.000 Kč bez DPH (50 % z odměny),

### konečnou fakturu vystaví příkazník po ukončení zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky (uveřejnění výsledků zadávacího/výběrového řízení – smlouvy na profilu zadavatele nebo odkaz na registr smluv, vyřešení všech případných dotazů a připomínky poskytovatele dotace či kontrolních dotačních orgánů, pokud se tyto týkají činností a služeb, které byl povinen příkazník dle této smlouvy provést, a pokud byly vzneseny bezprostředně po ukončení zadávacího/výběrového řízení) a po předání originální dokumentace o průběhu zadání veřejné zakázky příkazci k archivaci. Výše konečné faktury činí 30.000 Kč bez DPH (50 % z odměny).

## K uvedeným částkám bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění (nyní 21 %).

## Faktura vystavená příkazníkem bude mít náležitosti daňového dokladu stanovené zvláštním právním předpisem, resp. musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f)) a náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury - daňové doklady musejí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí být doložena rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této smlouvy. Vzhledem k tomu, že plnění předmětu této smlouvy je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (dále jen „OPŽP“), je povinen příkazník na originále každé faktury uvést tento text: „Výdaj je spolufinancován z projektu **SŠ nábytkářská a obchodu Bystřice p. Hostýnem - snížení energetické náročnosti objektu školy a dílen**, registrační číslo projektu: **CZ.05.01.01/XX/23\_037/0003216**“. Vzhledem k tomu, že plnění předmětu této smlouvy je spolufinancováno Evropskou unií prostřednictvím programu Modernizačního fondu, je povinen příkazník na originále každé faktury uvést tento text: „Výdaj je spolufinancován z projektu **SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice p. Hostýnem - snížení energetické náročnosti objektu dílen**, registrační číslo projektu: **7236300046** který je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.

## Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. V takovém případě nelze uplatnit sankce dle této smlouvy/Občanského zákoníku. Od doby odeslání nové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží nově opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Součástí každé faktury musí být v případě, že je příkazník plátcem DPH, prohlášení příkazníka o tom, že:

### nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),

### mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

### nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

### úplata za plnění dle smlouvy/faktury není odchylná od obvyklé ceny,

### úplata za plnění dle smlouvy/faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

### nebude nespolehlivým plátcem,

### bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

### souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je nespolehlivým plátcem, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

### souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

## Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich obdržení příkazcem. Prodlení příkazce kratší, jak třicet dnů nepodléhá úroku z prodlení.

## Pokud na straně příkazce z jakéhokoliv důvodu nedojde po zpracování zadávací dokumentace příkazníkem k zahájení zadávacího/výběrového řízení ani do 30 dnů od předání konečného znění zadávací dokumentace, je příkazník oprávněn vyfakturovat příkazci část odměny, a to do výše 20 % ze sjednané odměny bez DPH. Odpadne-li následně překážka, která bránila příkazci zahájit zadávací/výběrové řízení, uplatní se pro další fakturaci podmínky stanovené v odst. 7.2 a 7.8 této smlouvy, přičemž hodnota již provedené fakturace dle tohoto odstavce se odečte od hodnoty, která je stanovena pro nejbližší následující fakturaci v odst. 7.2.1 či 7.8.1 této smlouvy.

## Pokud z jakéhokoliv důvodu na straně příkazce bude zadávací/výběrové řízení po jeho uveřejnění kdykoliv v jeho průběhu zrušeno rozhodnutím příkazce, je příkazník oprávněn vyfakturovat pouze část sjednané odměny, a to takto:

### při rozhodnutí o zrušení zadávacího/výběrového řízení před otevíráním nabídek ve výši 20 % ze sjednané odměny bez DPH,

### při rozhodnutí o zrušení zadávacího/výběrového řízení po otevírání nabídek, ale před hodnocením a posouzení nabídek ve výši 50 % ze sjednané odměny bez DPH,

### při rozhodnutí o zrušení zadávacího/výběrového řízení po hodnocení a posouzení nabídek ve výši 90 % ze sjednané odměny bez DPH.

## V případě, že příkazce svým rozhodnutím dle odst. 7.8 této smlouvy zruší zadávací/výběrové řízení na veřejnou zakázku a rozhodne o opakovaném zadání stejné zakázky (bez podstatné změny zadávacích podmínek), může výkonem práv a povinností zadavatele v **prvním opakovaném zadávacím/výběrovém řízení** opět pověřit téhož příkazníka a tento je povinen takové první opakované zadání stejné zakázky provést za stejných smluvních podmínek, jaké se vztahovaly k původnímu zrušenému zadávacímu/výběrovému řízení, přičemž však má nárok na zaplacení té části odměny, kterou mu již příkazce uhradil za obdobné úkony provedené v původním zadávacím/výběrovém řízení, pouze ve výši její jedné poloviny (nárok na zaplacení odměny, která se týká až těch činností a úkonů, které příkazník ještě neprovedl v rámci původního zadávacího/výběrového řízení, resp. zadání, má však v plné výši). (*Příklad: pokud příkazce rozhodl o zrušení původního zadávacího/výběrového řízení po otevírání nabídek před hodnocením a posouzením nabídek a zaplatil tak příkazníkovi odměnu ve výši 50 % z částky uvedené v odst. 6.2 této smlouvy dle ustanovení odst. 7.8.2 této smlouvy, pak v prvním opakovaném zadání stejné zakázky bude platit příkazníkovi odměnu za činnosti a výkony provedené do okamžiku před hodnocením a posouzením nabídek jen ve výši jedné poloviny, tj. 25 % z částky uvedené v odst. 6.2 této smlouvy, přičemž zaplatí příkazníkovi v rámci prvního opakovaného zadání stejné zakázky zbývajících 50 % odměny z částky uvedené v odst. 6.2 této smlouvy až za provedení všech úkonů a činností týkajících se hodnocení a posouzení nabídek, jakož i ostatních následujících, budou-li provedeny příkazníkem*). **V případě druhého a každého dalšího** opakování zadání (zadávacího/výběrového řízení) stejné zakázky bude naopak odměna příkazníka příkazcem hrazena tak, jak by bylo postupováno v případě původního zrušeného zadávacího/výběrového řízení, tj. i za činnosti a úkony již provedené v původním či prvním opakovaném zadávacím/výběrovém řízení, přičemž však taková celková odměna bude snížena o 20 %. Smluvní strany jsou oprávněny individuálně sjednat pro případné druhé a každé další opakování zadání (zadávací/výběrové řízení) stejné zakázky i snížení odměny přesahující 20 %.

# Spolupůsobení příkazce a příkazníka

## Příkazce je povinen předat příkazníkovi nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, technickou část zadávací dokumentace, zejména pak v elektronické podobě, má-li ji k dispozici.

## Příkazce odpovídá za úplnost a správnost předané technické části zadávací dokumentace. Za vady či nepřesnosti těchto příkazcem předaných podkladů nenese příkazník žádnou odpovědnost. Příkazník nemá povinnost přezkoumávat věcně technický obsah příslušné dokumentace. Příkazník však provede přiměřenou kontrolu v rozsahu, který po něm lze spravedlivě požadovat; případně upozorní příkazce na zjištěné zjevné vady či neúplnost předaných podkladů a rovněž provede kontrolu technické části zadávací dokumentace alespoň co se týče jejího souladu s ustanovením § 6 zákona a s dotačními pravidly (metodickými pokyny, pravidly, a příručkami uvedenými v odst. 3.9 této smlouvy), přičemž provede její kontrolu zejména v tom smyslu, zda neobsahuje přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původ a zda není nastavena diskriminačním způsobem.

## Pokud v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky budou dodavatelé vyžadovat jakékoliv doplnění nebo upřesnění týkající se technické části zadávací dokumentace, je příkazce povinen zajistit součinnost odborné osoby tak, aby návrhy odpovědí na dotazy byly předány příkazníkovi včas. Příkazce zprostředkuje kontakt mezi zpracovatelem technické části (či jiné odborné osoby) a příkazníkem. Příkazník je pak povinen zpracovat konečné znění vysvětlení zadávací dokumentace a zajistit poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace účastníkům zadávacího/výběrového řízení. Důsledky prodlení s předáním výše popsaných doplňujících podkladů či informací příkazcem příkazníkovi a naopak jdou k tíži té smluvní strany, která je zavinila.

## Příkazce bere na vědomí, že případná vysvětlení zadávací dokumentace mohou mít za následek nezbytné prodloužení lhůty pro podání nabídek, v některých případech až o celou její původní délku.  Délku, o kterou má být lhůta pro podání nabídek prodloužena, navrhne příkazník, a konečné rozhodnutí přísluší příkazci. Pokud příkazce nebude respektovat návrh příkazníka na délku nezbytného prodloužení lhůty pro podání nabídek, nenese příkazník za případné následky způsobené tímto úkonem žádnou odpovědnost.

## Příkazce je povinen vždy v dostatečném předstihu informovat příkazníka o úmyslu ustavit komise pro veřejnou zakázku, o jejich počtu, obsazení a obsahu jejich činností. Příkazce je oprávněn za členy komise jmenovat i osoby z řad příkazníka (min. 1 člen, 1 náhradník), a příkazník je v takovém případě povinen příkazci vyhovět.

## Pokud při poskytnutí státních prostředků na úhradu předmětu plnění veřejné zakázky vyžaduje poskytovatel finančních prostředků (zejména ministerstva nebo fondy) zvláštní podmínky pro zadávací/výběrové řízení, je příkazce povinen upozornit příkazníka na tuto skutečnost, případně mu předat kopii těchto podmínek, nezajistí-li si je sám. Odsouhlasení zadávacího/výběrového řízení, zadávacích podmínek a jakoukoliv komunikaci vůči poskytovateli dotace zabezpečuje příkazce.

## Obdrží-li příkazce jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k zadání této veřejné zakázky, je povinen jej bezodkladně poskytnout příkazníkovi nebo jej o něm prokazatelně informovat. Pokud tak neučiní, nenese příkazník odpovědnost za prodlení nebo úkony, které jsou s tímto dokumentem nebo s touto informací spojeny.

## Příkazce je povinen nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni (zadávací lhůta – pokud je stanovena) rozhodnout o výběru dodavatele. Prodlení příkazce v této věci a v této lhůtě jde k tíži příkazce.

## Příkazce je povinen prokazatelně písemně informovat příkazníka o tom, že byla podepsána příslušná smlouva s vybraným dodavatelem, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Prodlení s oznámením uzavření smlouvy, které způsobí následné prodlení v navazujících úkonech, jde k tíži příkazce.

## Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy kvalitně, s vynaložením maximální odborné péče a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a chránit při výkonu činností zájmy příkazce.

## Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zajištění záležitostí dle této smlouvy a na věcech převzatých od třetích osob, s výjimkou škody, kterou nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

## Příkazník je vázán projevem vůle příkazce s výjimkou projevů a pokynů, které jsou v rozporu s právním řádem.

## Příkazník se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem a jeho činností vůči třetím osobám, příkazce nevyjímaje, a to na limit pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000 Kč. Neudržování platnosti pojištění či minimální výše limitu pojistného plnění opravňuje příkazce k odstoupení od této smlouvy.

# Profil zadavatele

## Příkazce je povinen zveřejňovat některé dokumenty týkající se průběhu zadávacího/výběrového řízení na profilu zadavatele.

## Úkony spojené s uveřejňováním povinných dokumentů a údajů na profilu zadavatele příkazníkem jsou rovněž předmětem této smlouvy, nedohodnou-li smluvní strany jinak. Za tímto účelem poskytne příkazce součinnost příkazníkovi, zejména zpřístupněním svého profilu zadavatele, resp. používaného elektronického nástroje v nezbytném rozsahu.

## Příkazce využívá Národní elektronický nástroj (NEN) včetně profilu zadavatele hostovaném v tomto elektronickém nástroji.

## Příkazce je povinen uveřejnit na profilu zadavatele i některé dokumenty, které vzniknou mimo rámec předmětného zadávacího/výběrového řízení. Příkazce bere na vědomí, že tato smlouva neobsahuje povinnost příkazníka upozorňovat příkazce a předávat mu podklady k uveřejnění následujících dokumentů:

### případných dodatků k uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku,

### výše skutečně uhrazené ceny.

# Odpovědnost, sankce, odstoupení od smlouvy a výpověď

## Příkazník odpovídá za řádný průběh zadávacího/výběrového řízení a nese veškeré vícenáklady vzniklé porušením zákona (či směrnic, metodických pokynů, příruček a pravidel uvedených v této smlouvě), které zavinil (zejména náklady na zabezpečení nápravných opatření).

## Smluvní strany se dohodly, že příkazník je povinen nahradit příkazci bez zbytečného prodlení sám nebo prostřednictvím svého pojistitele veškerou vzniklou škodu v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě příkazníkem příkazci není dotčeno právo příkazce vůči příkazníkovi na náhradu způsobené škody či její výši, která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím příkazníka při realizaci plnění předmětu dle této smlouvy. Náhrada škody je v takovém případě rovna příslušnému finančnímu postihu, kterým byl příkazce od třetí osoby sankcionován.

## V případě, že příkazník poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % z odměny včetně DPH uvedené v odst. 6.2 této smlouvy.

## Nebude-li se jednat o případy podstatného porušení smlouvy dle předchozího odst. 10.3 této smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit a příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti při výkonu zadavatelských činností jménem příkazce, vyplývající z této smlouvy.

## Smluvní pokuty uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku uhradí příkazník do 30 dnů od písemné výzvy příkazce. Neuhradí-li takto příkazník smluvní pokutu, je příkazce oprávněn započítat částku smluvní pokuty vůči odměně příkazníka (či její části) uvedené v článku 6 této smlouvy a uhradit příkazníkovi odměnu v takto snížené výši. Úhradou smluvní pokuty příkazníkem nejsou dotčeny jeho povinnosti dle této smlouvy ani právo příkazce od smlouvy odstoupit. Úhrada smluvní pokuty příkazníkem nemá vliv na práva příkazce z odpovědnosti za škodu způsobenou příkazci příkazníkem a příkazce má i po úhradě smluvní pokuty příkazníkem nárok na náhradu škody vůči příkazníkovi v plné výši dle této smlouvy.

## Příkazce nebo příkazník může tuto smlouvu vypovědět písemnou formou, a to s měsíční výpovědní dobou bez udání důvodu. Výpovědní doba začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla doručena výpověď smlouvy druhé smluvní straně.

## V případě, že bude smlouva vypovězena jakoukoliv smluvní stranou, je příkazník povinen dokončit všechny rozpracované úkony tak, aby příkazci nevznikla škoda, a příkazce je povinen uhradit za činnosti příkazníkem již uskutečněné odpovídající část jeho odměny.

## Pro případ prodlení příkazce s úhradou plateb příkazníkovi podle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi zákonný úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené předpisy práva občanského.

## Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

## Za podstatné porušení smlouvy příkazníkem se považuje zejména to, když:

### příkazník neprovádí realizaci veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k vadnému plnění (zejména je jeho postup v nesouladu se zákonem nebo směrnicemi, příručkami, pravidly nebo metodickými pokyny),

### je příkazník v prodlení s prováděním prací a činností, ke kterým je dle této smlouvy povinen, a tímto prodlením dojde k porušení závazných lhůt uvedených v právním řádu, směrnicích, příručkách, pravidlech nebo metodických pokynech uvedených v této smlouvě nebo na které tato smlouva odkazuje.

## Za podstatné porušení této smlouvy příkazcem se považuje zejména to, jestliže je příkazce i přes písemnou urgenci příkazníka v prodlení s úhradou (řádně dle této smlouvy vystavené) faktury trvající déle než 30 kalendářních dnů od této urgence.

## Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy vyjma nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy a případných smluvních pokut vzniklých na základě této smlouvy, jakož i jiných smluvních či zákonných povinností, která ze své povahy mají trvat i po ukončení této smlouvy.

# Zpracování a ochrana osobních údajů

## Příkazce a příkazník sjednávají dle odst. 3.7. této smlouvy úpravu vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením. Předmětem zpracování jsou činnosti obsažené v odst. 3.1. až 3.6. této smlouvy.

## Příkazník bere na vědomí, že se ve smyslu Nařízení považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Příkazce je a bude nadále považován za správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi v souladu s článkem 28 Nařízení.

## Ustanovení o vzájemných povinnostech příkazce a příkazníka při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů, ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů příkazníkem jako zpracovatelem a předání osobních údajů příkazníkem příkazci jako správci osobních údajů.

## Příkazník se zavazuje pro účel zpracování „administrace veřejné zakázky“ zpracovávat v průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.

## Subjektem zpracování osobních údajů jsou osoby na straně dodavatelů a zadavatele, které se účastní či jsou zapojeny do přípravy a průběhu zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky (dále také „Subjekt údajů“).

## Zpracováním jsou dotčeny zejména tyto typy osobních údajů Subjektů údajů (dále také „Osobní údaje“):

1. identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození),
2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa),
3. údaje o vzdělání a dosavadní odborné praxi,
4. případné další údaje výslovně vyplývající z kvalifikačních požadavků zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku.

Zpracováním nejsou dotčeny zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) podle čl. 9 Nařízení nebo osobní údaje, které se týkají rozsudků v trestních věcech a trestných činů podle čl. 10 Nařízení.

## Osobní údaje je příkazník oprávněn zpracovávat pouze u Subjektů údajů, které budou podléhat činnosti příkazníka dle této smlouvy.

## Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této smlouvy se rozumí následující povaha zpracování, která se týká způsobu, jakým jsou Osobní údaje shromažďovány, ukládány, používány, předávány a jinak zpracovávány. Zahrnuje operace jako je:

## shromažďování,

## zaznamenávání,

## uspořádání,

## strukturování,

## ukládání,

## přizpůsobení nebo pozměnění,

## vyhledávání,

## nahlédnutí,

## použití,

## zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění,

## seřazení či zkombinování,

## omezení,

## výmaz nebo zničení osobních údajů

## s využitím ručního nebo elektronického zpracování Osobních údajů.

## Příkazník je oprávněn zpracovávat Osobní údaje dle této smlouvy po dobu trvání zpracování, která se stanovuje pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy v souladu s čl. 5 této smlouvy.

## Příkazník je oprávněn zpracovávat Osobní údaje v souladu s předmětem této smlouvy uvedeném v čl. 3 této smlouvy a je dále povinen být příkazníkovi nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektu údajů stanovených v kapitole III. Nařízení a při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má k dispozici.

## Příkazník je povinen se při zpracování Osobních údajů řídit výslovnými pokyny příkazce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou a je povinen je na vyžádání příkazci, formou předložení odpovídajícího písemného záznamu, doložit. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Příkazník je povinen neprodleně příkazce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn příkazce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu Osobních údajů.

## Příkazník je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, jsou zavázány k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem Osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo se kterými přijdou do kontaktu.

## Příkazník je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení, přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak Osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.

## Příkazník se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, přijmout následující technická a organizační opatření:

### Příkazník v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení předpisů na ochranu osobních údajů, Nařízení či této smlouvy;

### Příkazník bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených zaměstnanců Příkazníka;

### Příkazník bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;

### Osobní údaje v elektronické podobě bude příkazník uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci příkazníka na základě přístupových kódů a hesel a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;

### Příkazník zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích;

### Příkazník bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudoanonymizované a šifrované osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucí ze zpracování Osobních údajů;

### Příkazník zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

### Příkazník prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

## Příkazník je povinen písemně seznámit příkazce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování Osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např. s jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro příkazníka, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování Osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování Osobních údajů v rozporu s Nařízením. Příkazce bude neprodleně seznámen příkazníkem s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

## Příkazník není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu příkazce.

## Příkazník je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s příkazcem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním Osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Příkazník je povinen na vyžádání poskytnout příkazci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jeho povinnosti stanovené podle tohoto článku této smlouvy a Nařízení, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné příkazcem nebo jiným auditorem, kterého příkazce pověřil, a k těmto auditů přispěje.

## Po skončení účinnosti této smlouvy dle čl. 5 této smlouvy, nebo v případě předčasného ukončení dle čl. 10 této smlouvy, je příkazník povinen všechny Osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal příkazci, předat je příkazci a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis příkazníkovi Osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

## V případě, že příkazník poruší své povinnosti uvedené v tomto článku a své porušení neodstraní ani po předchozím písemném upozornění příkazce v přiměřené lhůtě k tomu mu příkazcem poskytnuté, je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení doručeného příkazníkovi.

## V případě, že v důsledku porušení povinností na straně příkazníka vznikne příkazci škoda, je příkazník povinen tuto škodu příkazci uhradit, a to na základě výzvy příkazce adresované příkazníkovi v termínu splatnosti stanoveném příkazcem ve výzvě.

# Další ujednání

## Příkazce tímto pověřuje příkazníka, aby jeho jménem oznamoval všechna jeho rozhodnutí účastníkům zadávacího/výběrového řízení a dále prováděl všechny úkony nutné k řádnému průběhu zadávacího/výběrového řízení s výjimkou úkonů, které musí příkazce vykonat sám.

## Příkazník hradí ze svých prostředků nebo prostřednictvím svého pojistitele veškeré náklady případného správního řízení, pokud vznikly porušením zákona a neplněním povinností příkazníka. Příkazník v takovém případě nese i náklady na zabezpečení nápravných opatření. Příkazník nese náklady na nové zadávací/výběrové řízení nebo opravné úkony rovněž v případě, že ke zrušení zadávacího/výběrového řízení nebo potřebě využití autoremedury došlo jeho zaviněním.

## Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):

1. on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob analogicky dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude Příkazník využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny (odměny) za plnění uvedené v článku 6. odst. 6.1 této smlouvy:

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

1. není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[[4]](#footnote-4) (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
2. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“)*,* nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
3. že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
4. s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

## V případě změny skutečností uvedených v odstavci 12.3 tohoto článku se příkazník zavazuje o těchto změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 12.3 tohoto článku.

## Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce má zájem na plnění předmětu této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.

## Příkazník bere na vědomí, že Osobní údaje uvedené v této smlouvě příkazce zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením. Právní základ pro zpracování Osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje příkazce jakožto správce, pověřence pro ochranu Osobních údajů, informace o právech Subjektu údajů a další informace o zpracování Osobních údajů správcem jsou dostupné v příslušné sekci na webových stránkách https://www.ssno.cz/gdpr.

## Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z dotace OPŽP a ModF, je příkazník povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2037, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí příkazník řídit.

## Vzhledem k tomu, že předmět plnění této smlouvy je spolufinancován z dotace OPŽP a ModF, je příkazník povinen umožnit kontrolu předmětného dotačního projektu a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním orgánům příslušného dotačního projektu (těmito jsou především Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly), a to nejméně po dobu uvedenou v odst. 12.7. tohoto článku. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je příkazník povinen poskytnout kontrolním orgánům a příkazci veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

## Příkazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

## Příkazník je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci informaci o všech skutečných majitelích příkazníka ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů, a rovněž bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů.

## Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2430 a násl.

## V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je příkazník povinen poskytnout kontrolním orgánům a příkazci veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

## Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že splňuje prohlášení uvedená v odst. 7.5.1. až 7.5.9 této smlouvy.

## Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně kontaktních údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je smluvní strana, která se této změny dovolává, povinna tuto změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co k dané změně dojde. Dostačující formou oznámení takové změny je zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny kontaktních údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

## Komunikace mezi stranami bude probíhat písemně (systémem datových schránek, poštou či e-mailem) nebo ústně, bude-li ústní forma pro daný úkon dostačující.

## Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

## Smlouva se vyhotovuje v elektronické/digitální podobě a každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

## Veškerá ujednání a dohody učiněné před podpisem této smlouvy, které se týkají předmětu plnění této smlouvy, pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.

## Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 Občanského zákoníku a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Za příkazce | Za příkazníka |
| V Bystřici pod Hostýnem | V Kroměříži |
| ………………………………… | ………………………… |
| Ing. Bc. Olga Pastyříková | Ing. Josef Křeháček |
| ředitelka | ředitel |

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně [↑](#footnote-ref-1)
2. zejména *Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životního prostředí a v Operačním programu Spravedlivá Transformace pro období 2021-2027, dále pak Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021 – 2027 a jejich přílohy, to vše ke stažení zde: <https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>* [↑](#footnote-ref-2)
3. *zejména Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR* [↑](#footnote-ref-3)
4. Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>. [↑](#footnote-ref-4)