**Nabídka**

**Realizace operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR**

**v období od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2025**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 12. 5. 2025, verze 1.01

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR v období od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2025.

Jedná se o nabídku, která byla zpracována na základě požadavků zadaných pracovníky odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 12. 5. 2025.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Realizace operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR v období od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2025

V rámci realizace operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR v období od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2025 byly Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně jejich pracnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Požadoval** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce spojené s realizací operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR*** | **X** | **X** |
| 1.1 | Analytické práce spojené s realizací operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR **jsou započítány v jednotlivých požadavcích** | MPO | 0 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu související s realizací operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR | MPO | 12 |
| ***2*** | ***Realizace operativních požadavků v AIS MPO ČR pro výzvy v gesci odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR*** | **X** | **X** |
| 2.1 | 2182: Žádost č.2291000014 - monitorovací zpráva (řeší požadavek pí Danišové) | Juhoš Robert | 0,4 |
| 2.2 | Požadavek č.430: šablona ZVA pro výzvu 2183, 3183, 3193   * dle podkladů MPO vytvořit šablony ZVA k uvedeným výzvám * napojení generování šablon * u zjednodušené MZ doplnit i přechod stavu projektu do stavu ""Předložena závěrečná monitorovací zpráva"" a současně doplnit i generování ZVA * na detail Závěrečného vyhodnocení akce, které je ve stavu ""rozpracovaný"" doplnit tlačítko ""Odstranit ZVA"" pro uživatele PM projektu * ověření funkčnosti | Vacková Lucie | 6,8 |
| 2.3 | 2181: Požadavek č.432: Projekt 2181000020 - úpravy projektu na dlaždici Rozhodnutí  Jedná se o:   * přehození řešitele na rozhodnutí na JK (na toho, kdo to bude vypravovat => musí provést ASD) * smazání původního RM a schvalpo ze systému (ASD) * nahrání nového podepsaného RM do systému * ruční vypravení RM v AIS MPO * posunutí projektu do stavu Probíhá realizace (ASD) * u projektu 2181000020 o přehození řešitele na rozhodnutí na mě a zároveň o smazání RM a schvalpo. | Kozák Jan | 0,3 |
| 2.4 | Požadavek č.433: Oznámení o vrácení dotace pro výzvu 2183   * u výzvy 2183 nelze vložit oznámení o vrácení dotace v jiném stavu žádosti než „Probíhá realizace“. Tato možnost přidání oznámení u žádostí musí být v jakémkoli stavu, neboť je nutné vratky administrovat kdykoli v průběhu projektu. V tomto případě potřebuji nyní zpracovat vratku u projektu 2183000002.   Prosím o zpřístupnění tlačítka viz příloha, abychom mohli vratku co nejdříve vyřešit. Dále prosím také o vaše vyjádření, zda se tento problém vyskytuje u všech výzev, případně zda se to týká pouze této výzvy. | Vacková Lucie | 0,4 |
| 2.5 | Požadavek č.438: špatně pokrácená dotace u projektu 2182000648   * u projektu rč: 2182000648 jsem při krácení dotace zapomněla zaokrouhlit dotaci na celé Kč. Na kartě „Doložení zadávacích řízení“ jsem částku již opravila, avšak do Rozhodnutí se již propsala špatně pokrácená částka.   Prosím proto o opravu částky v Rozhodnutí. | Danišová Kateřina | 0,3 |
| 2.6 | 2280: Požadavek č.440: žádost č.2280000018 - změna stavu MZ   * prosím o změnu stavu monitorovací zprávy projektu s registračním číslem 2280000018 do stavu monitorovací zpráva Podaná. Aktuálně je ve stavu schválená a ještě bych potřebovala v žádosti provést úpravy. | Vacková Lucie | 0,2 |
| 2.7 | 441 TP - změna stavu ZZ u projektu r.č. 2182000108  chtěla bych vás požádat o změnu stavu Závěrečné zprávy u projektu r.č.: 2182000108 z „schválená“ na „podaná“. Jedná se o starší projekt, který byl bohužel schválen ještě ve starém rozhraní systému pro podávání Závěrečných zpráv  Dále je nutné vzhledem ke změně podávání Záv. zpráv:   * Na seznamu účetních dokladů se pro výzvu 2182 opravit otvírání detailu na formulář Účetní doklad * Opravit zakládání/otvírání správného formuláře UD na těchto formulářích aplikace: * Projekt - realizace “, seznam „Účetní doklady“, Položka účetního dokladu - výše výdaje z dotace MPO, Výběr účetních dokladů pro ŽOP, Monitorovací zpráva - výzva 2182, Žádost o platbu, * upravit na formech MZ II a MZ 2182 zakládání UD * ověření funkčnosti | Danišová Kateřina | 6,0 |
| 2.8 | ČP 442 TP / 2181000007 - Vyřízení žádosti o změnu   * u projektu 2181000007 prosím tedy o změnu řešitele žádosti o změnu na mě, tak abych mohl podepsat a vyřídit žádost.   Po provedení úkonu budeme chtít vrátit řešitele zpět. | Kozák Jan | 0,3 |
| 2.9 | 2182: Požadavek č.445 - žádost č.2182000379 - změna stavu žádosti z ""akceptovaný"" na ""podaný""   * vrácení stavu projektu do „podaný“ a ukončení Kontroly příjmu žádost * nastavení nových kontrol příjmu | Justian David | 0,3 |
| 2.10 | 2182: Požadavek č.446 - žádost č.2182000091- podpis Výzvy k nápravě | Justian David | 0,2 |
| 2.11 | Požadavek č.447 - Upozornění na vypršení termínu u projektu 2182000563  Doplnění nové funkčnosti:   * V případě, že v rámci změnového řízení projektu dojde ke změně termínu, na který je vázána lhůta, dojde ke zrušení lhůty s původním termínem a systém založí novou lhůtu s nově zadaným termínem. K zrušení původní lhůty a založení nové lhůty dojde po kliknutí na tlačítko „Potvrdit provedení změny“ v detailu žádosti o změnu * kontrola stávajících lhůt - ověření shody termínu lhůty s datem na žádosti. Při nesrovnalosti bude provedena změna lhůty | Danišová Kateřina | 6,2 |
| 2.12 | 2182: Požadavek č.448 - žádost č.2182000379 - oprava hodnot | Danišová Kateřina | 0,6 |
| 2.13 | Požadavek č.450 - oprava parametrů ""počet svítidel"" u ZZ dle parametrů uvedených v žádosti u projektu r.č. 2182000166   * u projektu r.č. 2182000166 Obec Bystřice, žadatel požádal z důvodu administrativní chyby o změnu počtu svítidel v projektu. Z naší strany byly počty svítidel opraveny na záložce „parametry projektu“, ale vzhledem k tomu, že měl žadatel již podanou Závěrečnou monitorovací zprávu, tak se oprava parametrů nepromítla k parametrům u ZZ.   Ráda bych Vás proto požádala o opravu těchto hodnot i u monitorovacích zpráv. | Danišová Kateřina | 1,8 |
| 2.14 | Požadavek č.452 - ČP 452 TP / 2183 a 3193 Metodik výzvy   * prosím o přidání Lucie Vackové jako metodika výzev do 2183 a 3183 | Kozák Jan | 0,1 |
| 2.15 | Požadavek č.455 - ČP 455 TP / 2182000168 smazání platebního příkazu   * u projektu 2182000168 jsme omylem při vystavování Změnového rozhodnutí nezaškrtli checkbox Negenerovat platební příkaz a systém vygeneroval platební příkaz na částku 1000 Kč.   Prosím o smazání tohoto příkazu | Kozák Jan | 0,3 |
| 2.16 | Požadavek č.456 - 2182000390 oznámení o vrácení dotace - není možné potvrdit hodnotitelem | Justian David | 0,3 |
| 2.17 | Požadavek č. 457 - Zrušení vypravení v žádosti 2280000020   * zrušení duplicitní výzvy k vrácení dotace | Vacková Lucie | 1,2 |
| 2.18 | Požadavek č. 464 - vrácení změnového rozhodnutí u projektu r.č. 2182000629 ze stavu předáno k el. podpisu do stavu rozpracovaný | Danišová Kateřina | 0,2 |
| 2.19 | Požadavek č.466 TP - 2181000010 - postup spojený s administrací 2181  V rámci administrace projektů 2181, prosím o provedení postupně těchto úkonů:   * přehození řešitele na rozhodnutí na JK (ASD) * odstranit projekt ze seznamu „Schvalovací postup k elektronickému podpisu“ (ASD) * smazání původního RM a schvalpo ze systému (ASD) * nahrání nového podepsaného RM + Podmínek + Dopis - do systému (JK) * ruční vypravení RM + Podmínek + Dopis - v AIS MPO (JK) * posunutí projektu do stavu Probíhá realizace (ASD) * přehození řešitele na rozhodnutí zpět na SFŽP (ASD * dále u projektu 2181000010 o přehození řešitele na rozhodnutí na pana Kozáka, odstranění projektu ze seznamu „Schvalovací postup k elektronickému podpisu“ a zároveň o smazání RM a schvalpo. | Kozák Jan | 0,8 |
| 2.20 | Požadavek č.467 TP - Smazání nadbytečných rozhodnutí 2283000071   * u projektu 2283000071 prosím o smazání prvních třech špatně vystavených rozhodnutí z roku 2023" | Kozák Jan | 0,5 |
| 2.21 | Požadavek č. 469 TP - Rozhodnutí o vrácení části dotace  U Rozhodnutí o vrácení části dotace, které se vyskytuje ve všech výzvách se generuje chybný dokument, který odkazuje na špatné paragrafy a ani data v rozhodnutích nejsou správná. Můžete mi prosím sdělit, na základě jakých parametrů se toho rozhodnutí generuje? Rozhodnutí, která byla vystavena budeme potřebovat upravit na správné formuláře:   * budou provedeny práce dle podkladů a následujících upřesnění ze strany MPO * vytvoření a zapojení nové šablony * součástí bude úprava procesu (WF) * po vyřešení změn budou dále řešena stávající vygenerovaná rozhodnutí a následně dogenerování dle nové šablony včetně dořešení evidence ve spisové službě a přenesení do spisu | Vacková Lucie | 22,4 |
| 2.22 | Požadavek č.473: zobrazování termínů prvotního podání monitorovacích zpráv žadatelům u výzvy č. 2182   * upřesnění požadavku * do seznamu MZ přidat nový sloupec Datum prvního podání s první změnou stavu MZ na podaná * stávající sloupec Datum podání přejmenovat na Datum posledního podání * ověření funkčnosti | Danišová Kateřina | 1,0 |
| 2.23 | Požadavek č. 474 - postup spojený s administrací 2181, 2181000027  V rámci administrace projektů 2181, prosím o provedení postupně těchto úkonů:   * přehození řešitele na rozhodnutí na JK (ASD) * odstranit projekt ze seznamu „Schvalovací postup k elektronickému podpisu“ (ASD) * smazání původního RM a schvalpo ze systému (ASD) * nahrání nového podepsaného RM + Podmínek + Dopis - do systému (JK) * ruční vypravení RM + Podmínek + Dopis - v AIS MPO (JK) * posunutí projektu do stavu Probíhá realizace (ASD) * přehození řešitele na rozhodnutí zpět na SFŽP (ASD    Nyní Vás tedy požádám u projektu 2181000027 o přehození řešitele na rozhodnutí na mě, odstranění projektu ze seznamu „Schvalovací postup k elektronickému podpisu“ a zároveň o smazání RM a schvalpo.   * zrušit přístupnost viditelnost tlačítka ""Zahájit opravný proces"", takže by to takto mělo stačit | Kozák Jan | 2,1 |
| 2.24 | Požadavek č. 478 TP - Chybová hláška při předání dávky vratky   * problém řešit ve spolupráci s IT MPO, společností TRASK a MUZO * chyba je na straně EIS" | Kozák Jan | 0,5 |
| 2.25 | Požadavek č. 479 - 2181000038, 2181000040, 2181000041 - změna termínu   * u tří projektů 2181000038, 2181000040, 2181000041 prosím shodně přepsat termín Předložení závěrečné zprávy na 31. 10. 2025" | Kozák Jan | 0,3 |
| 2.26 | Požadavek č.481 - 2181000038, 2181000040, 2181000041 - postup spojený s administrací 2181   * u projektů 2181000038, 2181000040, 2181000041 přehodit řešitele na rozhodnutí na mě, odstranění projektu ze seznamu „Schvalovací postup k elektronickému podpisu“ a zároveň smazat RM a schvalpo | Kozák Jan | 1,2 |
| 2.27 | Požadavek č. 487 - Úprava parametru ""Měrná jednotka"" žádosti u výzev č. 2280, 3280, 2183, 3183, 3193   * u výzev č. 2280, 3280, 2183, 3183, 3193 provést úpravu parametrů žádosti tak, aby měrná jednotka u a. předpokládaného počtu konzultací (osobní, on-line, i-EKIS) měrná jednotka, bylo v popisu uvedeno: měrná jednotka: ks / 1000 Kč za 1 hod | Vacková Lucie | 1,0 |
| 2.28 | Požadavek č. 489 - Smazání Rozpracovaného RM projektu 2185000007 | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.29 | Požadavek č. 491 - prověření vratek 2186000073 a 2186000016 | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.30 | Požadavek č. 495 - Změna z s.r.o. na a.s, 3282000005 | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.31 | Požadavek č.496 TP - 2182000061 - v systému jsou jen RM - změna   * řešení RM z roku 2023 | Kozák Jan | 0,9 |
| 2.32 | Požadavek č. 498 - změna textu v sekci ""čestné prohlášení"" u MZ - podklady pro ZVA u výzvy č. 2182   * ráda bych Vás požádala o změnu textů nad checkboxy v sekci „čestné prohlášení“ u MZ – podklady pro ZVA u výzvy č. 2182:   1. text nahradit tímto: Čestně prohlašuji, že veškeré vyplněné údaje jsou ve všech částech projektu úplné, pravdivé a správné a jsem si vědom/a právních následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, včetně případného trestního postihu.  2. text nahradit tímto: Čestně prohlašuji, že jsem v projektu uvedl/a veškeré zainteresované dodavatele a poddodavatele, kteří byli v době podání finančního vypořádání známi, všechny jsem prověřil/a na střet zájmů a záznam o prověření jsem doložil/a. Pravdivě jsem vyplnil/a čestné prohlášení v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. | Danišová Kateřina | 0,5 |
| 2.33 | Požadavek č.499 - vrácení kontroly 4 očí zpět + nastavení systémový automat, 4287000004 | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.34 | Požadavek č. 501 - nejsou vypravená Rozhodnutí o zamítnutí výzev 4284 a 4287.   * prověřit vypravení zamítavých rozhodnutí   4284000005  4284000009  4284000015  4287000003  4287000004 | Kozák Jan | 0,9 |
| 2.35 | Vrácení Smlouvy na žadatele k úpravě rozpočtu, 2181000027 | Marek Tomáš | 0,5 |
| 2.36 | Požadavek č. 503 - Úprava v textu Podmínek u výzvy č. 2182   * - provedení analýzy a předání návrhu řešení k zadání * - realizace nakonec nebyla požadována | Danišová Kateřina | 0,3 |
| 2.37 | Požadavek č. 504 - export dat z maxipřehledu výzvy č. 2182   * vytvoření přehledu na straně ASD a odeslání na MPO * prověření funkčnosti přehledu a exportu EXCEL * optimalizace databázových dotazů | Danišová Kateřina | 4,1 |
| 2.38 | Požadavek č. 505 - chybějící tabulka a parametr u MZ - podklady pro ZVA projektu 2182000031   * včera (14.8.2024) byla podána Monitorovací zpráva „podklady pro ZVA“ u projektu s r.č. 2182000031. * U tohoto projektu však z nějakého důvodu zcela chybí tabulka s vyhodnocením termínů stanovených v ROPD a zároveň zde zcela chybí parametr c) týkající se úspory emisí Co2 * jedná se o MZ založenou s původním formulářem MZ * kontrola ostatních projektů, zda u nich není stejný problém * doplnění chybějících údajů MZ Podklady pro ZVA ze strany ASD, vyjma projektu 2182000031, dle podkladů MPO | Danišová Kateřina | 1,9 |
| 2.39 | Sběr dat o konečných příjemcích z NPO k 31.8.2024 pro komponenty 2.2, 2.5.3 a 7.3.   * vytvoření seznamů konečných příjemců k 31.8.2024 zvlášť pro komponenty 2.2, 2.5.3 a 7.3., pokud možno do 5.9. * odeslání seznamů na MPO | Dulavová Regina | 1,9 |
| 2.40 | Požadavek č. 508 - změna typu již podané MZ  U projektů RČ: 2182000056, 2182000105, 2182000546, 2182000438, 218200334 došlo k tomu, že žadatelé podali špatný typ MZ a namísto závěrečné zprávy podali zprávu průběžnou   * provedení změny u uvedených projektů a u projektu r.č. 2182000474 | Danišová Kateřina | 1,2 |
| 2.41 | Požadavek č. 510 - Odstranění podmínky na vložení a schválení závěrečné zprávy při založení ZVA u výzvy 3184   * odstranění podmínky pro ZVA u výzvy 3184 tak, aby šel dokument ZVA vygenerovat automaticky, bez podmínky vložení a schválení závěrečné zprávy - opraveno na založení nového ZVA * i pro výzvu 2184 | Vacková Lucie | 0,6 |
| 2.42 | Požadavek č. 511 - prověření zdvojení platebního příkazu projektu 2183000008  Prosím o informaci a případně řešení zdvojeného platebního příkazu u projektu 2183000008. Projekt byl formou žádosti o změnu a změnového rozhodnutí schválen k navýšení dotace, ale při exportu dat se platební příkaz zobrazuje 2x, přičemž má být pouze jeden   * odstranit druhý PP * nastavit checkbox na rozhodnutí „Negenerovat platební příkaz“ | Vacková Lucie | 0,7 |
| 2.43 | Požadavek č. 512 - oprava parametrů projektu 2182000013  U projektu r.č. 2182000013 žadatel omylem při podávání žádosti špatně vyplnil počty svítidel v záložce „parametry projektu“. V dané záložce, jsme mu již parametry opravily, ale propsaly se opět do parametrů u Závěrečné monitorovací zprávy.  Chtěla bych Vás proto poprosit, abyste u tohoto projektu opravily počty svítidel u Závěrečné zprávy dle záložky „parametry projektu“." | Danišová Kateřina | 0,3 |
| 2.44 | Požadavek č. 513 - přepočet dotace a úspory u projektu 2182000588   * prověření aktuálního stavu a zjištění důvodu neprovedení přepočtu * Aktuálně je v aplikaci podmínka, že přepočet není prováděn, pokud existuje Doložení zadávacího řízení. Tuto podmínku upravit tak, že přepočet nebude prováděn až v případě, že již bylo Doložení zadávacího řízení ve stavu podáno * ověření úpravy | Danišová Kateřina | 5,2 |
| 2.45 | Požadavek č. 516 - nezaškrtnutá políčka u otázek na hodnotitele u MZ pro ZVA projektu r.č.: 2182000294   * prověření možných příčin * dodatečné uložení zaškrtnutí políček | Danišová Kateřina | 1,4 |
| 2.46 | Požadavek č.518 - Vytvoření seznam projektů u komponenty 7.3  V rámci reportingu pro DU požádám o vytvoření seznamu z výzev 4188 – EM, 4189 – MEK, 4187 – cEM.  Seznam bude obsahovat položky:  Registrační číslo, kód právní formy, Obec, PSČ, VUSC  (Typ klienta určíme dle kódu právní formy, rok proplacení je všude 2024 a aktivitu doplníme) | Kozák Jan | 0,9 |
| 2.47 | Požadavek č.519 - Přegenerování Rozhodnutí o dotaci - individuální, 4282000002   * smazání Rozhodnutí o dotaci – individuální a vygenerování RM znovu | Kozák Jan | 0,4 |
| 2.48 | Požadavek č.520 - Rozhodnutí předané bez schvalovacího postupu:   * změna WF - upraveny podmínky pro zobrazování tlačítka ""Předat k elektronickému podpisu"", aby nedocházelo k předání na RM v nesprávných případech a tím se zamezí vzniku řešeného problému * úprava tak, aby mohli podepsat i schvalovací postup a aby Rozhodnutí nepadala automaticky k podpisu, ale až po předání příkazcem (paní Dulavovou) * u projektů 4180000032, 4180000037 by toto mělo být dvakrát, jelikož proběhlo na oba projekty dvakrát schválení navýšení a obě by měla mít u jednotlivých rozhodnutí možnost podepsat schvalovací postup (dvě samostatná změnová rozhodnutí) viz obrázek a červené kroužkování. Tyto obě Rozhodnutí by měly mít stejný stav „připraven návrh RM“ a obě by měla přejít k podpisu schvalovacího postupu příkazci a správci a následně k podpisu RM. * u projektů 4180000019, 4180000031, 4180000051, 418000004 tedy prosím o to abychom mohli doplnit podpisy, nové Rozhodnutí prosím nevystavovat, již odešlo příjemcům a tudíž by se nemělo duplikovat. Aktuálně bychom potřebovali spíše u všech šesti umožnit podpis schvalovacího postupu příkazci i správci | Vacková Lucie | 4,8 |
| 2.49 | Požadavek č. 523 - výše dotace v PP projektů 4180000032 a 4180000037   * u projektů 4180000032 a 4180000037 v platebních příkazech jsou chybně vystavené výše dotace. Oba projekty tam mají být navýšeny 2x, ale oba ve výši 500 000 Kč, aktuálně mají oba projekty navýšení 500 000 Kč a druhé navýšení 1 000 000 Kč. * Rozhodnutí změnové se zdají být v pořádku. * vyřešení problému, kdy první PP nebyl předán do EIS a další se dogeneroval po navýšení s dvojnásobnou částkou dle dohody s MPO" | Vacková Lucie | 0,6 |
| 2.50 | Požadavek č. 524 - oprava nedostatků u podkladů pro ZVA u projektů Výzvy č. 2182   * doplnění údajů do monitorovací zprávy Podklady pro ZVA - promítnutí dodatečných změn na formuláři * doplnění k projektům dle podkladů MPO" | Danišová Kateřina | 1,2 |
| 2.51 | Změna na platebních příkazech výzvy 4282   * prosím o přegenerování celého souboru platebních příkazů dle přílohy, a to dle níže uvedeného návrhu:, tj. změna zdroje z 1100000 na 4100000 a odstranění účelu.   U položek 5321 zůstává účelový znak, u ostatních položek není generován." | Rakovičová Vlasta | 0,2 |
| 2.52 | Prověření chybového hlášení při předání dávky k proplacení | Rakovičová Vlasta | 0,1 |
| 2.53 | Požadavek č. 526 - Předané dávky se nezobrazují   * provést ověření v testovacím prostředí a nasimulování stávajícího stavu dávky na produkci * navození popsaného postupu v testovacím prostředí a celý proces proběhl řádně. Chybová hláška se objevila pouze v případě, když bylo přidáváno nové Oznámení o vrácení dotace ve výši prvotního oznámení o vrácení, v tomto případě je ale chybová hláška zobrazována správně * následně proběhlo předání dávky | Vacková Lucie | 0,5 |
| 2.54 | Požadavek č. 250: Vytvoření nové výzvy - 3294/4284 - EFEKT 5/2023 – Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu / EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu (od října 2023)   * v modulu Závěrečné vyhodnocení akce požádám v Závazných parametrech projektu jde o smazání řádku Předpokládané způsobilé výdaje. A dále ve šabloně ZVA prosím o opravu podpisu * ověření funkčnosti | Kozák Jan | 0,9 |
| 2.55 | Požadavek 374: výzva 4282: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu - stanovení cenové kalkulace   * v Závazných parametrech projektu smazání řádku Předpokládané způsobilé výdaje * Úprava podpisu pana vrchního ředitele v šabloně dokumentu a úprava tabulky Závazné termíny | Kozák Jan | 0,8 |
| 2.56 | Požadavek č.528 - Změna podpisu VŘS   * Vzhledem k rozdělení útvarů na MPO požádám o následující úpravu:   Ve všech dokumentech, kde se vyskytuje podpis vrchního ředitele sekce, prosím o změnu názvu funkce | Kozák Jan | 2,6 |
| 2.57 | Požadavek č. 454 - Změna PM a řešitele projektu 2181000006   * pro vystavení RM Změna prosím o převedení řešitele a PM projektu na pana Kozáka.   + U projektu proběhne tento postup:   + převedeme projekt na - JK   + podepíšu Vyjádření úřadu k žádosti   + připravíme (MPO) RM změna   + vypravíme Rozhodnutí přes AIS MPO   + převedení zpět na SFŽP - na pana Tomáše Marka | Kozák Jan | 0,4 |
| 2.58 | Požadavek č. 531 - Vrácení stavu monitorovací zprávy   * prosím o vrácení žádosti ve stavu kontroly průběžné zprávy do stavu Podaná. Omylem jsem průběžnou zprávu schválila a potřebovala bych tento krok vrátit zpět. Jedná se o projekt č. 4180000016. | Vacková Lucie | 0,3 |
| 2.59 | Požadavek č. 533 - prověření nemožnosti schválit MZ 4180000079   * u projektu 4180000079 mi nelze schválit monitorovací zprávu. Vždy se objeví chybová hláška. Zkoušela jsem opakovaně z projektu odejít a vrátit se, ale stav přetrvává. Prosím o kontrolu a případnou úpravu. | Vacková Lucie | 0,9 |
| 2.60 | Požadavek č. 535 - Oprava parametrů projektu č. 2182000288   * z důvodu administrativní chyby musely být opraveny parametry projektu počty svítidel v záložce „parametry projektu“ u projektu s r.č. 2182000288. Vzhledem k tomu, že žadatel měl již však podanou MZ, opravené parametry se zde nepropsaly. * Prosím proto o opravu dle příslušné záložky | Danišová Kateřina | 0,5 |
| 2.61 | Požadavek č. 542 - Platební příkaz je vygenerovaný dvakrát, 2182000271 - dozatržení příznaku na všech ostatních RM bez PP   * u projektu 2182000271 se vystavovala výzva na vrácení 1 000 Kč, dále se poté dělalo oznámení o vrácení části dotace. Ze systému bylo vygenerováno RM na šabloně Rozhodnutí o vrácení části dotace.   Proč se u projektu opětovně vygenerovaly PP na 1 000 Kč (dokonce dvojmo). Prosím o prověření, proč se tak děje.   * zatrhnout příznak „Negenerovat platební příkaz“, který byl doplněn teprve dodatečnou úpravou a u problematických rozhodnutí není zatržen - zjištění takových projektů a provedení zatržení příznaku skriptem * vytvoření a předání seznamu RM, kde bude příznak zatržen" | Kozák Jan | 3,0 |
| 2.62 | Přenos rozhodnutí projektů výzvy 2182 do AIS MPO DU  Tak už na nás padla první žádost o platbu z RRF. Budu zakládat monitorovací zprávu žov v AIS MPO DU. Kromě dalších příloh chtějí doložit všechna RM z výzvy 2182 (prvních 640 dle seznamu) v pdf.  Lze tedy tato RM vygenerovat a nasát do ASI DU, jak jsme o tom spolu předběžně mluvili?   * provedení exportu a dořešení nejasností se změnovými RM * vytvoření souboru se všemi dokumenty rozhodnutí (zip) a vystavení souboru ke stažení | Dulavová Regina | 4,9 |
| 2.63 | Požadavek č. 547 - změnové RM u rozhodnutí o vrácení části dotace projektů 218200096 a 218200097   * řešení více vratek k projektům, přičemž některá vratka nakonec nebyla uhrazena * analýza stavu, návrh na změny stavů vratek a postupné upřesnění konečného provedení odsouhlasených kroků změny datového obsahu | Danišová Kateřina | 2,2 |
| 2.64 | Požadavek č. 550 - 4282000030 - chybně nastaveno "Negenerovat"   * u projektu 4282000030 je chybně nastavena volba „Negenerovat“. Prosím o změnu na „Generovat“, tzn. Přegenerování šablony RM na standardní a dále o vygenerování schvalpo | Kozák Jan | 0,6 |
| 2.65 | Požadavek č. 551 - žadatelé se sankcí dostávají změnové RM, i když by neměli (výzva č. 2182)   * v souvislosti s úpravou a opravou formulářů RM změna (v rámci našeho požadavku), která se generují při vratkách došlo k situaci, kdy žadatelé, kterým byla udělena sankce obdržují též změnové RM, ačkoliv by jej obdržet neměli viz např. projekt č. 2182000415.   V době, kdy se vypořádávaly sankce, u těchto projektů nebylo v systému tlačítko nevystavovat RM, tudíž situace vzniká pravděpodobně díky tomu. Nyní bych však od Vás potřebovala, aby u projektů, kterým byla v minulosti udělena sankce nebylo vystaveno změnové RM.   * Odstraněna změnová rozhodnutí související s vypořádáním sankce. Dokument změnového rozhodnutí byl přesunut do Interních dokumentů projektu. Na Oznámení o vrácení dotace bylo dodatečně zatrženo „Nevystavovat RM“ | Danišová Kateřina | 1,5 |
| 2.66 | Požadavek č. 552 - vrácení stavu závěrečné zprávy projektu 4180000031 - do stavu podaná | Vacková Lucie | 0,1 |
| 2.67 | Požadavek č. 554 - Nelze schválit Usnesení o zastavení řízení, 2182000977  Ing. Dulavové se u projektu 2182000977 při schválení Usnesení o zastavení řízení zobrazila tato chyba, viz. screen níže. Usnesení bylo několik jen tato jediná žádost nejde.  Důvod, proč nebylo možné schválit žádost o odstoupení projektu 2182000977 byl tento: ze stavu projektu „Vrácen k doplnění“ bylo možné jej převést do stavu „Ukončený“ pouze z vnějšího prostředí, tedy ze strany žadatele. Z toho důvodu se při schválení Žádosti o odstoupení objevovala chybová hláška. Jedná se o standardní funkčnost.   * dohodnuta úprava funkčnosti, aby i v tomto stavu bylo možné Žádost o odstoupení schválit. | Kozák Jan | 1,1 |
| 2.68 | Požadavek č. 556 - Změna stavu žádosti o změnu projektu 3193000013   * změnit stav na Schválená * odstranění vygenerovaných RM číslo MPO 103073/2024 a MPO 103952/2024 u projektu 3193000013 | Vacková Lucie | 0,6 |
| 2.69 | Požadavek č. 557 - Odstranění RM MPO 101195/2023 projektu 2284000010 | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.70 | Žádost o přegenerování platebních příkazů - výzva 4282   * s novými hodnotami v části zdroje, tj. z hodnoty 1100000 na novou hodnotu 4100000 a odstranění hodnoty účelu | Rakovičová Vlasta | 0,6 |
| 2.71 | Přegenerování platebních příkazů výzvy 3186   * prosím o přegenerování platebních příkazů (dodán seznam PP) v rámci výzvy 3186, a to hodnoty zdroje, tj. z původní 4517025 na novou hodnotu 4517000. * Požadavek je dán metodikou NPO použití prostředků rezervního fondu. | Rakovičová Vlasta | 0,4 |
| 2.72 | Požadavek č. 561 - řešitel nedostává upozornění o schválení ZVA u výzvy č. 2182   * na přechodu ZVA ze stavu „Rozpracováno“ do „Ke schválení“ nebyla dosud odesílána notifikace o nutnosti schválení na nového řešitele. Doplnění nové notifikace na přechodu. | Danišová Kateřina | 2,3 |
| 2.73 | Požadavek č. 564 - odstranění platebních příkazů, které neměly být generovány, výzva 2183   * týká se projektů s RM MPO 105713/2024, MPO 105213/2024, MPO 106033/2024, MPO 89957/2024, MPO 90659/2024, MPO 105211/2024, MPO 104008/2024, * vyřešit proplacení PP z dávky 16 z RM MPO 81259/2024 * odstranit nadbytečné PP, nastavit příznak * souvisí s dodatečnou úpravou RM o „Negenerovat platební příkaz“ a navazující úpravy generování PP | Vacková Lucie | 1,4 |
| 2.74 | Požadavek č. 568 - Změna PM + řešitele VZ, 4181000007   * dále ještě řešitele u Rozpočtu a StV | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.75 | Požadavek č. 569 - Chybně generovaná výše platebních příkazů žádosti 2183000003   * úprava částek * změna VS | Vacková Lucie | 0,5 |
| 2.76 | Požadavek č. 570 - Změna parametrů projektů r.č. 2182000885 a 2182000590   * u projektů s r.č.: 2182000885 a 2182000590 žadatelé podali žádost o změnu parametrů až ve chvíli, kdy měli doložené zadávací řízení. Vzhledem k doloženému ZŘ se přepsané hodnoty v záložce „parametry projektu“ nepřepočítaly   Prosím proto o přepočet v systému, neboť by se žadatelům špatné hodnoty propsaly do ROPD.   * přepočet částek Doložení zadávacího u projektu 2182000590 | Danišová Kateřina | 1,2 |
| 2.77 | Požadavek č. 571 - Postup spojený s administrací projektu 2181000054   * v rámci administrace projektů 2181, prosím o provedení postupně těchto úkonů:   + přehození řešitele na rozhodnutí na JK (ASD)   + odstranit projekt ze seznamu „Schvalovací postup k elektronickému podpisu“ (ASD)   + smazání původního RM a schvalpo ze systému (ASD)   + nahrání nového podepsaného RM + Podmínek + Dopis - do systému (JK)   + ruční vypravení RM + Podmínek + Dopis - v AIS MPO (JK)   + posunutí projektu do stavu Probíhá realizace (ASD)   + přehození řešitele na rozhodnutí zpět na SFŽP (ASD) * Nyní Vás tedy požádám u projektu 2181000054 o přehození řešitele na rozhodnutí na mě, odstranění projektu ze seznamu „Schvalovací postup k elektronickému podpisu“ a zároveň o smazání RM a schvalpo. * Po provedení prosím o informaci nazpět, budeme postupovat dále dle seznamu. | Kozák Jan | 0,9 |
| 2.78 | Požadavek č. 572 - Administrace žádosti 2183000039   * vrátit zpátky žádost o změnu do stavu, kdy žádost o navýšení bude ve stavu Podaná, abych mohla schválit jinou výši dotace a následně správnou částku zapsat do detailu projektu tak, aby se mi vygenerovalo nové rozhodnutí na správnou výši a celý proces proběhl znovu (nové schválení žádosti o navýšení, vygenerování nových schvalovacích postupů, nové změnové rozhodnutí | Vacková Lucie | 0,4 |
| 2.79 | Požadavek č. 573 - Chybně generovaná výše platebních příkazů projektu 3193000039   * upravit hodnoty částek platebních příkazů dle podkladů * upravit VS, tedy PP č.j. MPO 107736/2024 a MPO 108094/2024 tak, aby nebyly duplicitní VS | Vacková Lucie | 0,5 |
| 2.80 | Požadavek č. 574 - změna datumů u projektu 2181000054   * u projektu 2181000054 prosím o změnu datumů na následující:   + Předložení závěrečné zprávy - 31.10.2025   + datum doložení podkladů pro ZVA - 31.12.2026 | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.81 | Požadavek č. 575 TP - nemožnost žadatele podat ZZ (2182000477, 2182000744)   * u projektů 2182000477 a 2182000744 mám informaci od žadatele, že má znemožněnou možnost podat závěrečnou MZ viz příloha. Oba projekty jsou ve stavu probíhá realizace a nevidím nikde důvod proč by ZZ neměla jít podat. Prosím proto o prověření v co nejkratším možném termínu, neboť se žadateli blíží závazný termín pro podání zprávy. * předáno zjištění, že pan Juhoš nemá projekty přiřazené pro modifikaci | Danišová Kateřina | 0,4 |
| 2.82 | Požadavek č. 578 - Zobrazení vratky, 2185000010   * zjištění informací o PP pro vratku a předání na MPO | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.83 | Požadavek č. 579 - Informace ke kontrolnímu listu v kontrole 4oči projektů 2182   * v souvislosti s kontrolním auditem jsme u všech projektů výzvy 2182 objevili na záložce Kontroly příjmu žádostí, uvnitř na záložce Dokumenty Kontrolní list formální kontroly. V rámci stávající funkčnosti se generuje * dle požadavku MPO provést smazání tohoto dokumentu ze všech žádostí ve výzvě 2182 | Kozák Jan | 0,6 |
| 2.84 | Požadavek č. 580 - Vrácení řešitelů dílčího hodnocení 4oči u projektů výzvy 2182   * kontrolní listy jsou zpřístupněny na základě dohody po telefonu * požadavek na vrácení původních řešitelů dílčích hodnocení 4 oči u výzvy 2182 | Kozák Jan | 2,2 |
| 2.85 | Požadavek č. 581 - přístup do AIS MPO - pí Bosáková, pí Javůrková, pí Vášová   * paní Bosákové, Javůrkové i Vášové byl v AIS MPO zřízen účet a byl jim odeslán e-mail s pokyny k přihlášení.   Uživatelkám byla přiřazena role „Čtenář“" | Kozák Jan | 0,2 |
| 2.86 | Přegenerování PP - výzva 4284 - VS 4284000014   * prosím o přegenerování platebního příkazu, a to jen v části zdroje, tj.  z původní hodnoty 1100000 na novou hodnotu 4100000 | Rakovičová Vlasta | 0,2 |
| 2.87 | Požadavek č. 582 - Chyba při předání RM, 3184000002   * dohledán požadavek 383, v rámci něhož byl s panem Kozákem dohodnut postup pro generování dokumentu „Rozhodnutí ministra“. Postup byl znovu předán na MPO. | Vacková Lucie | 0,2 |
| 2.88 | Požadavek č. 583 - Načtení skutečných majitelů poddodavatele, 2182000368   * prověření načtení údajů * nejedná se o chybu, ale příčinou jsou výpadky služby IS ESM | Danišová Kateřina | 0,4 |
| 2.89 | Požadavek č. 584 - Žádost o celkový přehled předpokládaných úspor k 31.12. u výzvy č. 2182   * rádi bychom Vás požádali o celkový přehled předpokládané úspory (v celkových hodnotách i v %) u výzvy č.2182 u projektů, které jsou ve stavu „akceptovaný“, „připraven pro RM“, „probíhá realizace“, „předložena závěrečná monitorovací zpráva“ a „ukončen po RM“, a to k 31.12.2024 * vytvoření skriptu pro vytvoření přehledu dle požadavků MPO * ověření správnosti exportu * spuštění skriptu na produkčním prostředí * vytvoření přehledu a předání na MPO | Danišová Kateřina | 3,2 |
| 2.90 | AIS MPO - generování dávek pro operací pro AIS MPO-DU   * zapracování změn rozhraní centrálního systému AIS MPO DU z verze 80 na verzi 90   + změna struktury a kontrol dle nastavení povinnosti, ověření importu v testovacím prostředí AIS MPO DU * zapracování změn rozhraní centrálního systému AIS MPO DU z verze 90 na verzi 100   + změna struktury a kontrol dle nastavení povinnosti, ověření importu v testovacím prostředí AIS MPO DU * zapracování změn rozhraní centrálního systému AIS MPO DU z verze 100 na verzi 101 - aktuálně platná   + změna struktury a kontrol dle nastavení povinnosti, ověření importu v testovacím prostředí AIS MPO DU   Řešení exportu projektů/operací výzvy 2182 k cíli 106, těch 640 k 15.1.2025:   * doplnění nastavení rolí pro menu Seznam dávek DU pro paní Dulavovou * příprava exportní dávky - zjištění chyb v datech projektů proti schématu AIS MPO DU Předání informací na MPO * dle podkladů MPO vypořádání chyb v dávce * vygenerování první dávky pro AIS MPO DU. Příprava a předání návodu pro vytvoření a generování dávky pro budoucí použití. * ověření importu dávky v testovacím prostředí AIS MPO DU * řešení problému importu souboru dávky v produkčním prostředí AIS MPO DU * změna GUID na registrační číslo žádosti   + změna skriptem u vložených dat v AIS MPO DU   + úprava funkce exportu dávky v AIS MPO | Dulavová Regina | 18,9 |
| 2.91 | Požadavek č. 586 - Změna parametrů projektů r.č. 2182000918 a 2182000644   * obdobně jako u TP 570 došlo u projektů s r.č. 2182000918, 2182000644 k tomu, že žadatelé podali žádost o změnu parametrů až ve chvíli, kdy již měli doložené zadávací řízení a vzhledem k doloženému ZŘ se přepsané hodnoty v záložce „parametry projektu“ nepřepočítaly.   Prosím proto o přepočet v systému včetně aktualizace částek v „Doložení zadávacího řízení“ a zároveň také o informaci, kdy k aktualizaci částek dojde u projektu 2182000590 z předchozího obdobného požadavku 570 TP | Danišová Kateřina | 0,9 |
| 2.92 | Požadavek č. 589 - Doplnění usnesení o zastavení řízení projektu 2182000295   * k projektu s r.č. 2182000295 Rekonstrukce soustavy VO ve městě Aš, který je ve stavu „Vydáno rozhodnutí - projekt zamítnut“ bychom od Vás potřebovali vložit nové usnesení o zastavení řízení, které posílám přílohou s předvyplněným paragrafem, dle kterého rozhodujeme a textem odůvodnění.   Pokoušeli jsme se tento krok učinit sami, avšak systém nepovoluje v textu více jak 4000 znaků. My však text odůvodnění nemůžeme zkrátit.  Prosím tedy o vložení tohoto usnesení pod č.j. viz níže, včetně doplnění údajů o žádosti (čísla dotace, názvu projektu, …) data a čísla jednacího přímo do formuláře.  Zároveň se nám při pokusu o vystavení nového rozhodnutí z nějakého důvodu nechtěně podařilo založit toto rozpracované rozhodnutí:  Prosíme proto o jeho smazání. | Danišová Kateřina | 0,7 |
| 2.93 | Odstranění dokumentu v rámci žádosti o změnu, 2182000885   * na základě odsouhlasení paní Danišovou bylo provedeno smazání dokumentu | Chudomský David/ Danišová Kateřina | 0,5 |
| 2.94 | Požadavek č. 597 - Přepočet úspor u projektů r.č. 2182000940, 2182000950   * prosím proto o přepočet v systému včetně aktualizace částek v „Doložení zadávacího řízení | Danišová Kateřina | 0,6 |
| 2.95 | Požadavek č. 604 - Změna PM výzvy 2182   * u výzvy číslo 2182 bychom Vás chtěli požádat o změnu PM z kolegy Justiana na paní Danišovou u všech projektů (485) | Danišová Kateřina | 1,7 |
| 2.96 | Požadavek č. 606 - Změna stavu projektu 4180000068   * u projektu 4180000068 prosím změnu stavu z předložena závěrečná monitorovací zpráva na probíhá realizace, případně o smazání rozpracovaného ZVA | Vacková Lucie | 0,3 |
| 2.97 | Požadavek č. 608 - Dokumenty projektu 2182000371 jsou vloženy anonymním uživatelem   * provést prověření * předáno vyjádření na MPO, že ve sloupci „Autor“ mají uvedeno Anonymní uživatel ty dokumenty, které byly do AIS MPO vloženy ze spisové služby | Danišová Kateřina | 0,6 |
| 2.98 | Požadavek č. 611 - Změna stavu ZVA projektu 4180000046   * prosím o vrácení stavu závěrečné zprávy ze stavu schválená do stavu podaná | Vacková Lucie | 0,2 |
| 2.99 | Požadavek č. 614 - Změna řešitele projektů výzvy 4181   * u projektu 4181000012 prosím o přehození řešitele projektu, karty VZ a karty Rozpočet/StV na mě (JK). Jedná se samozřejmě o změnu PM a řešitele u projektu a všech zmíněných částí * prosím o rozšíření požadavku a přehodit, dle zadání níže, všechny projekty výzvy 4181 ve stavu akceptované na mě (JK). * Řešitel a PM projektu, řešitele u karet VZ a Rozpočet/StV. * předání seznamu projektů, u kterých byla změna provedena | Kozák Jan | 0,6 |
| 2.100 | Požadavek č. 615 - seznam rozhodnutí ke schválení generuje 1 projekt navíc | Danišová Kateřina | 0,2 |
| 2.101 | Požadavek č. 616 - změna stavu závěreční zprávy projektu 4180000046  - prosím o úpravu stavu Závěrečné zprávy ze stavu schválena, do stavu podáno. " | Vacková Lucie | 0,2 |
| 2.102 | Požadavek č. 617 - Změna stavu projektu bez uživatelského zásahu   * prověření funkčnosti * odeslán popis na MPO | Vacková Lucie | 0,4 |
| 2.103 | Požadavek č. 619 - Nestandardní chování systému AIS  U dávky k výplatě u výzvy 2182 (122 ks žádostí) se po podpisu VŘS neposunuly projekty do stavu Probíhá realizace a zůstaly v Připraven pro RM.  Dále u Žádosti o změnu u projektu 2182000452 jsme žádost včera posunuli k podpisu a samovolně se vrátila do stavu Podaná, musela být znovu Předána.   * prověřena funkčnost * zjištěno, že událost, která provádí přechod rozhodnutí do stavu „Vydáno RM“ a současně přechod projektu do „Probíhá realizace“ se nezpracovala z důvodu, že jedno z podepsaných rozhodnutí by bylo vydáno pro projekt ve stavu „Ukončený“. * Jedná se o projekt 4180000066, který je již ukončen, ale je u něho evidováno jedno rozhodnutí ve stavu „Předáno k elektronickému podpisu“. * základě Vašeho požadavku bychom provedli odstranění podmínky, že není možné přepnout stav rozhodnutí do „Vydáno RM“, pokud je stav projektu „Ukončený“. Nově by tedy bylo možné vydávat rozhodnutí i k ukončeným projektům. | Kozák Jan | 1,5 |
| 3 | ***Distribuce a instalace úprav*** |  | **X** |
| 3.1 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav do testovacího a produkčního prostředí AIS MPO ČR |  | 6 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | |  | **167,70** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** | | | | | | | |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 1.2 | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.2 | - | 0,00 | - | - | 2,04 | 4,56 | - | 0,20 |
| 2.3 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.4 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.5 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.6 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.7 | - | 0,00 | - | - | 1,80 | 4,02 | - | 0,18 |
| 2.8 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.9 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.10 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.11 | - | 0,00 | - | - | 1,86 | 4,15 | - | 0,19 |
| 2.12 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.13 | - | 0,00 | - | - | 0,54 | 1,21 | - | 0,05 |
| 2.14 | - | 0,00 | - | - | 0,03 | 0,07 | - | 0,00 |
| 2.15 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.16 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.17 | - | 0,00 | - | - | 0,36 | 0,80 | - | 0,04 |
| 2.18 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.19 | - | 0,00 | - | - | 0,24 | 0,54 | - | 0,02 |
| 2.20 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.21 | - | 0,00 | - | - | 6,72 | 15,01 | - | 0,67 |
| 2.22 | - | 0,00 | - | - | 0,30 | 0,67 | - | 0,03 |
| 2.23 | - | 0,00 | - | - | 0,63 | 1,41 | - | 0,06 |
| 2.24 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.25 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.26 | - | 0,00 | - | - | 0,36 | 0,80 | - | 0,04 |
| 2.27 | - | 0,00 | - | - | 0,30 | 0,67 | - | 0,03 |
| 2.28 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.29 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.30 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.31 | - | 0,00 | - | - | 0,27 | 0,60 | - | 0,03 |
| 2.32 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.33 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.34 | - | 0,00 | - | - | 0,27 | 0,60 | - | 0,03 |
| 2.35 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.36 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.37 | - | 0,00 | - | - | 1,23 | 2,75 | - | 0,12 |
| 2.38 | - | 0,00 | - | - | 0,57 | 1,27 | - | 0,06 |
| 2.39 | - | 0,00 | - | - | 0,57 | 1,27 | - | 0,06 |
| 2.40 | - | 0,00 | - | - | 0,36 | 0,80 | - | 0,04 |
| 2.41 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.42 | - | 0,00 | - | - | 0,21 | 0,47 | - | 0,02 |
| 2.43 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.44 | - | 0,00 | - | - | 1,56 | 3,48 | - | 0,16 |
| 2.45 | - | 0,00 | - | - | 0,42 | 0,94 | - | 0,04 |
| 2.46 | - | 0,00 | - | - | 0,27 | 0,60 | - | 0,03 |
| 2.47 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.48 | - | 0,00 | - | - | 1,44 | 3,22 | - | 0,14 |
| 2.49 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.50 | - | 0,00 | - | - | 0,36 | 0,80 | - | 0,04 |
| 2.51 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.52 | - | 0,00 | - | - | 0,03 | 0,07 | - | 0,00 |
| 2.53 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.54 | - | 0,00 | - | - | 0,27 | 0,60 | - | 0,03 |
| 2.55 | - | 0,00 | - | - | 0,24 | 0,54 | - | 0,02 |
| 2.56 | - | 0,00 | - | - | 0,78 | 1,74 | - | 0,08 |
| 2.57 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.58 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.59 | - | 0,00 | - | - | 0,27 | 0,60 | - | 0,03 |
| 2.60 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.61 | - | 0,00 | - | - | 0,90 | 2,01 | - | 0,09 |
| 2.62 | - | 0,00 | - | - | 1,47 | 3,28 | - | 0,15 |
| 2.63 | - | 0,00 | - | - | 0,66 | 1,47 | - | 0,07 |
| 2.64 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.65 | - | 0,00 | - | - | 0,45 | 1,01 | - | 0,04 |
| 2.66 | - | 0,00 | - | - | 0,03 | 0,07 | - | 0,00 |
| 2.67 | - | 0,00 | - | - | 0,33 | 0,74 | - | 0,03 |
| 2.68 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.69 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.70 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.71 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.72 | - | 0,00 | - | - | 0,69 | 1,54 | - | 0,07 |
| 2.73 | - | 0,00 | - | - | 0,42 | 0,94 | - | 0,04 |
| 2.74 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.75 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.76 | - | 0,00 | - | - | 0,36 | 0,80 | - | 0,04 |
| 2.77 | - | 0,00 | - | - | 0,27 | 0,60 | - | 0,03 |
| 2.78 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.79 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.80 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.81 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.82 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.83 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.84 | - | 0,00 | - | - | 0,66 | 1,47 | - | 0,07 |
| 2.85 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.86 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.87 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.88 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.89 | - | 0,00 | - | - | 0,96 | 2,14 | - | 0,10 |
| 2.90 | - | 0,00 | - | - | 5,67 | 12,66 | - | 0,57 |
| 2.91 | - | 0,00 | - | - | 0,27 | 0,60 | - | 0,03 |
| 2.92 | - | 0,00 | - | - | 0,21 | 0,47 | - | 0,02 |
| 2.93 | - | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,34 | - | 0,01 |
| 2.94 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.95 | - | 0,00 | - | - | 0,51 | 1,14 | - | 0,05 |
| 2.96 | - | 0,00 | - | - | 0,09 | 0,20 | - | 0,01 |
| 2.97 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.98 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.99 | - | 0,00 | - | - | 0,18 | 0,40 | - | 0,02 |
| 2.100 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.101 | - | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,13 | - | 0,01 |
| 2.102 | - | 0,00 | - | - | 0,12 | 0,27 | - | 0,01 |
| 2.103 | - | 0,00 | - | - | 0,45 | 1,01 | - | 0,04 |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **0,00** | **44,91** | **106,25** | **0,00** | **4,54** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0,00 Kč** | **84 000,00 Kč** | **0,00 Kč** | **0,00 Kč** | **305 388,00 Kč** | **722 506,80 Kč** | **0,00 Kč** | **28 141,80 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **1 140 036,60 Kč** | | | | | | | |