Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ ÚPS v Kroměříži

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži

Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

Zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

Státní zámek Bučovice

(dále jen „objednatel“)

Martin Špaček

zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Blansko

se sídlem: Podlesí 1832/16, 67801 Blansko

s provozovnou: Mezimostí 451, Svitávka 679 32

IČ 49469673 DIČ XXXXXXXXXXXXXXX, není plátcem DPH

číslo restaurátorské licence: MK 150/98 ze dne 28. 4. 1998

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na restaurování čj. NPÚ – 450/18507/2024 ze dne 5. 3. 2024

Článek I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2024 Smlouvu o dílo na restaurování, jejímž předmětem je restaurování 
2 dřevěných koster křesel včetně sejmutí čalounění a jejich zpětné očalounění BO 177 a BO 127, z mobiliárního fondu státního zámku Bučovice.

- Vzhledem k časové kolizi mezi plánovaným dokončením předmětného díla a dokončením restaurátorských prací předcházejících dokončení dílo (restaurování čalounění), realizovaných jiným zhotovitelem, která vznikla v důsledku nedostatečně nastaveného časového harmonogramu ze strany objednatele, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla z 31. července 2025 na 29. srpna 2025.

Článek II. Změna smlouvy

1.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odstavec 3., který nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do 29. 8. 2025.“

2.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 
a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

| V Kroměříži dne 7. července 2025 ………………………………………….. Ing. Petr Šubík ředitel NPÚ ÚPS v Kroměříži | Ve Svitávce, dne 10. července 2025 ………………………………………….. XXXXXXXXXXXXX restaurátor |
| --- | --- |