Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0122024

s názvem akce

„Přístavba společenské místnosti k pavilonu B – Krásná Lípa č.p. 672“, VZ-8431/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Objednatel 		Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.

Sídlo:			Křečanská 630, 407 77 Šluknov

zastoupený:		Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka

IČ:			472 74 573

Zástupce ve

věcech technických:	Radim Pluháček, technik DPS

Email/tel.: 	 	dagmar.hlucha@dsskl.cz;    412 386 312

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel                         Stavební společnost JK spol. s r.o.

sídlo:                                Benešovská 1466/35a, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

číslo účtu:                        107-4994630217/0100

IČ:                                    01739565

DIČ:                                 CZ01739565

Zastoupený:                     Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti

tel./fax/e-mail:                  +420 724 744 333

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně téže jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

- Předmět dodatku

Při realizaci stavebních prací vznikly nepředvídatelní skutečnosti, které jsou popsány ve Zdůvodnění změny ze dne 29.5.2025, který je součástí tohoto dodatku. Tyto skutečnosti mají za následek zvýšení ceny předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla.

ruší se toto znění odst.3, bod 1 Smlouvy o dílo č.0122024, dodatek č.1

1. Cena díla je sjednána ve výši.

10 346 938,00 Kč bez DPH

11 588 570,00 Kč včetně 12% DPH

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-8431/2024     uvedené v nabídce zhotovitele dle podané nabídky. Pro obsah ceny díla je rozhodující rozpočet.

Nahrazuje se tímto zněním odst.3, bod 1 Smlouvy o dílo č.0122024

1. Cena díla je sjednána ve výši.

11 212 127,00 Kč bez DPH

12 557 582,00 Kč včetně 12% DPH

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-8431/2024     uvedené v nabídce zhotovitele dle podané nabídky. Pro obsah ceny díla je rozhodující rozpočet.

a

ruší se toto znění odst.2, bod 1 Smlouvy o dílo č.0122024

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 65 týdnů od předání staveniště.

Nahrazuje se tímto zněním odst.2, bod 1 Smlouvy o dílo č.0122024

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 71 týdnů od předání staveniště

Ostatní ujednání smlouvy č.0122024 zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku č.2 smlouvy č.0122024 v registru smluv.

Ve Šluknově dne..........................           		Ve Šluknově dne ..............................

Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti                         Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka p.o.

...............................................................			.......................................................

zhotovitel						     objednatel