[image: image1.jpg]STAVBY « ENGINEERING




IRBOS s.r.o.
STAVBY, ENGINEERING

Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 259 33 094


Statutární město Pardubice
Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice

Věc:














ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ POČTU HODIN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD
Dle smlouvy o dílo byl předpokládaný výkon autorského dozoru 200 hodin. Vzhledem k časové náročnosti výkonu autorského dozoru došlo v měsíci květnu, již k překročení předpokládaného počtu hodin o 16.
Z tohoto důvodu žádáme o navýšení počtu hodin autorského dozoru. V následujících letních měsících předpokládáme vyšší počet hodin než v předešlých měsících z důvodů dokončovaní samotné stavby. Pro měsíce červen až září předpokládáme 35 hodin za měsíc výkonu autorského dozoru a pro následující měsíce říjen až listopad 10 hodin za měsíc. Celkem tedy žádáme o předpokládané navýšení 180 hodin výkonu autorského dozoru.

Dne 24.6.2025  

…………………………………





…………………………………

Ing. Jan Ešpandr






Ing. Radek Myšák

projektant stavby






jednatel společnosti



                       projekční a inženýrská činnost



dotační poradenství


realizace staveb

