Smlouva o dílo 
č.  TSML/25/0039
„Zemní a montážní práce na zařízení VO a SSZ“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů:

Technické služby města Liberec, p.o.
se sídlem

Erbenova 376, 460 08 Liberec 8

zastoupený 
ve věcech smluvních 
Ing. Jan Ullmann, ředitel organizace
ve věcech technických 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO


08881545

DIČ


CZ-08881545

bankovní spojení
ČS Liberec

číslo účtu 

8524482/0800

zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí n. L. dne 8.2.2020, oddíl PR, vložka 1165
dále jen „objednatel“

a 

WP-BAU s. r. o.
se sídlem 

U Kostela 3854/19, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou
zastoupená/ý 
Pavlem Wieserem, jednatelem
IČ 


04660455
DIČ 


CZ04660455
bankovní spojení 
ČSOB
číslo účtu 

274332950/0300
zapsaná/ý v 

v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 20. 04. 2016,

oddíl C, vložka 37414
dále jen „zhotovitel“

t a k t o :

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy jsou zemní a montážní práce na zařízení VO a SSZ. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zemní a montážní práce na zařízení VO a SSZ“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Objednatel bude poptávané služby objednávat dle svých aktuálních potřeb, prostřednictvím emailové objednávky obsahující číslo zadání, místo provádění prací a předpokládaný časový termín těchto prací. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu (max. 48 hodin) písemně objednávku potvrdit včetně časového rozsahu prací.
4. Objednatel objedná u zhotovitele požadované služby min. 2 kalendářní dny předem, emailem odpovědnou osobou.
Článek II.
Cena za dílo
1. Celková cena za dílo bude stanovena konkrétními dílčími písemnými objednávkami na základě dílčí písemné poptávky zadavatele v běžném měsíci, písemně odsouhlasenými objednatelem i zhotovitelem v maximální výši 7.000.000 Kč bez DPH, po dobu trvání smlouvy.
2. Jednotkové ceny jsou závazné a jsou stanoveny v položkovém rozpočtu (příloha č.1 této smlouvy).
Článek III.
Platební podmínky
1. Podkladem pro úhradu je faktura, kterou zhotovitel vystaví po ukončení jednotlivých dílčích písemných objednávek potvrzených zhotovitelem.
2. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Součástí faktury musí být všechny objednávky potvrzené objednatelem a odsouhlasené zhotovitelem a dále soupis skutečně provedených prací včetně časového rozsahu.
3. Faktura spolu s přílohami bude elektronicky zaslána na email: fakturace@tsml.cz nebo do datové schránky objednatele. Fakturu neobsahující potvrzenou objednávku a potvrzené dílčí doklady o provedení díla je objednatel oprávněn vrátit k přepracování a doplnění. O čas přepracování a doplnění se prodlužuje termín splatnosti faktury.
4. Pokud bude mít zhotovitel v době splatnosti daňového dokladu status nespolehlivého plátce a to dle § 106a zákona č. 235/04 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, objednatel ručí za nezaplacenou daň. Objednatel je v tomto případě oprávněn nezaplatit zhotoviteli částku ve výši rovnající se DPH, která bude použita jako zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a zákona 235/04 Sb.
Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel řídí práce na pracovišti svým odpovědným pracovníkem a zodpovídá za to, že práce budou prováděny a dílo zhotoveno za a na základě dodržení technologických postupů, technických a stavebních předpisů a standardů daných požadavky platných norem a zákonů, dotčených požadavků NV č. 194/2022 Sb. na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních, dle doplňujících požadavků objednatele a za dodržování pravidel bezpečnosti při práci.

2. Pro věci v této smlouvě neuvedené platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

3. Zhotovitel bude dbát na řádné označení stavby a zodpovídá i za jeho kontrolu. Zhotovitel bude před zahájením stavby informovat vlastníky dotčených pozemků a uživatelů komunikací s harmonogramem stavebních prací a v předstihu dojedná vzájemné potřebné koordinace (upřesnění termínů, umožnění přístupu na pozemky apod.). Prostor stavby bude označen tabulemi s informacemi o termínu zahájení stavebních prací a předpokládaném termínu ukončení stavebních prací. Dále bude provedeno označení a zabezpečení zemních výkopů, jam a případného místa uložení materiálu (montážní materiál, stavební materiál, zemina apod.) a to dle příslušných norem, předpisů a požadavků uvedených v příloze k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., část I, bod 2 a 4. Označení a zabezpečení zemních výkopů, jam a případného místa uložení materiálu bude kontrolováno denně. Zhotovitel zodpovídá za provádění průběžného úklidu místa stavby a za finální úklid místa stavby, provedený před předáním díla objednavateli. Provedena bude fotodokumentace zabezpečení a úklidu místa stavby, která bude zaslána na emailovou adresu objednatele. DIO bude použito vždy po dohodě s objednatelem.  
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to dle požadavků vyhlášky o dokumentaci staveb v platném znění, ostatních navazujících legislativních požadavků a doplňujících požadavků objednatele. 

5. Zhotovitel je v rámci provedení objednaných prací povinen dodržet požadavky a postupy stanovené ve směrnici „Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací“ a to vždy v platném znění této směrnice, kterou vydává Odbor správy veřejného majetku statutárního města Liberec. 

6. Zhotovitel i zadavatel bere na vědomí, že práce mohou být z provozních důvodů, nebo z důvodů počasí přerušeny na kratší dobu. Toto přerušení není důvodem ke změně této smlouvy.

7. Objednatel požaduje zahájení činnosti do 5 kalendářních dní od potvrzení objednávky.

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel má povinnost být proti těmto škodám pojištěn, veškeré pojistné události řeší zhotovitel na své náklady. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 30 dní od podpisu této smlouvy doložit objednateli kopii smlouvy o pojištění provozní činnosti v minimální výši pojistného plnění 500.000 Kč.

9. Za případné škody na životním prostředí vzniklé při činnosti odpovídá zhotovitel a je povinen poskytnout součinnost při odstraňování ekologických škod.

Článek V.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede započetí díla do 5 pracovních dní od obdržení dílčí písemné objednávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení či nesplnění dílčí objednávky za každý den prodlení nedomluví-li se smluvní strany na konkrétním jiném termínu plnění. Změna musí být učiněna písemně.
2. Za nedodržení termínu splatnosti řádné a úplné faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení od počátku prodlení do zaplacení.
Článek VI.
Doba trvání smlouvy, výpověď smlouvy a záruky
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Objednávky, které mohou být uzavřené na základě této smlouvy, se po celou dobu své platnosti a účinnosti řídí též ustanoveními této smlouvy, a to i tehdy, když smlouva zanikne dříve než příslušná objednávka. 

2. Smlouva zanikne v těchto případech:

a) uplynutím sjednané doby trvání smlouvy,

b) pokud zhotovitel provedl plnění dle čl. I. této smlouvy v celkové ceně ve výši 7.000.000 Kč bez DPH, v takovém případě smlouva zaniká okamžikem doručení oznámení zhotovitele o dosažení maximálně přípustné celkové ceně plnění, tj. dodaného díla objednateli. 

c) dohodou smluvních stran podle ustanovení § 1981 OZ v písemné formě, přičemž účinky ukončení rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu takovéto dohody oběma stranami,

d) odstoupením některé ze stran v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 OZ,

e) písemnou výpovědí některé ze stran, přičemž výpovědní lhůta činí 90 kalendářních dní ode dne jejího prokazatelného doručení druhé straně.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na jím dodaný materiál v délce 24 měsíců a záruku 60 měsíců na provedené práce. Tyto lhůty začínají běžet od prokazatelného předání díla (jednotlivého zadání) objednateli.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují smluvní strany za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez dalších podmínek. 

3. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě, případně získané v souvislosti s plněním této rámcové dohody použijí pouze za účelem plnění rámcové dohody a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5. Tato smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky a případné spory bude rozhodovat místně příslušný soud objednatele.

6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 

7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, e-mailové adresy kontaktních osob smlouvy budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne, kdy nastala tato skutečnost, prostřednictvím písemného, kontaktní osobou prodávajícího či kupujícího podepsaného oznámení odeslaného do datové schránky druhé smluvní strany či na e-mailovou adresu kontaktní osoby. Změna čísla bankovního účtu prodávajícího dle čl. II. musí být učiněna uzavřením dodatku k této rámcové dohodě.

8. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

9. Tato smlouva byla vypracována JUDr. Alexandrem Šoljakem, advokátem se sídlem U Soudu 363/10, 460 01 Liberec, IČ 66212201.

10. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, účastnící dále prohlašují, že jejich vzájemné pohledávky a závazky jsou ke dni uzavření smlouvy zcela vyrovnány a smluvním stranám nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést k případnému narušení vzájemných vztahů nebo soudním sporům a na důkaz tohoto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy. 
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel.
12. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

13. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
14. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

· položkový rozpočet.
V Liberci dne ………………
V Jablonci nad Nisou dne ………………
Za objednatele:
Za zhotovitele:

………………………………
…………………………

Ing. Jan Ullmann
Pavel Wieser
ředitel organizace
jednatel
Příloha č. 1 - položkový rozpočet

	předmět činnosti
	cena za jednotku

	
	měrná jednotka (MJ)
	cena za MJ                (Kč bez DPH)

	Tráva, krajnice - 35x60-80 cm
	m
	400

	Chodník - 35x60-80 cm
	m
	700

	Vozovka 50x120 cm
	m
	1.400

	Sonda bez povrchu
	m3
	1.500

	Chodník – protlak
	bm
	1.000

	Vozovka – protlak
	bm
	1.000

	Volný povrch - tráva - definitivní úprava
	m2
	70

	Dlažba zámková, betonová a ostatní betonová
	m2
	350

	Dlažba kamenná - mozaika a ostatní kamenná
	m2
	800

	Betonový podklad pod dlažbu 5 cm
	m2
	150

	Betonový podklad pod dlažbu 10 cm
	m2
	250

	Asfalt chodník do 5 cm včetně oříznutí
	m2
	600

	Asfalt vozovka do 10 cm včetně oříznutí
	m2
	1.150

	Výměna stožáru do 6 metrů
	ks
	8.400

	Výměna stožáru nad 6 metrů
	ks
	14.200

	Usazení nového stožáru do 6 metrů
	ks
	7.000

	Usazení nového stožáru nad 6 metrů
	ks
	11.800

	Demontáž stožáru se zachováním stožáru
	ks
	2.900

	Demontáž bet. stožáru vrchního vedení
	ks
	6.000

	Rovnání stožáru do 6 metrů
	ks
	3.000

	Rovnání stožáru nad 6 metrů
	ks
	4.500

	Odkop a srovnání patice
	ks
	1.500

	Usazení pilíře VO - rozpojovací
	ks
	5.200

	Výměna pilíře VO - rozpojovací
	ks
	7.500

	Usazení pilíře RVO - zapínací
	ks
	10.000

	Výměna pilíře RVO - zapínací
	ks
	13.500

	Výměna skříně VO ve výklenku (fasáda)
	ks
	5.300

	Pokládka kabelů do 4x 35 mm2
	bm
	20

	Pokládka zemnění FeZn do 120 mm2
	bm
	20

	Pokládka chrániček do pr. 100 mm
	bm
	20

	Geodetické zaměření do 100 m
	ks
	4.000

	Zkouška zhutnění
	ks
	2.000

	KABELOVÁ PORUCHA - vykopání, oprava kabelu, vsazení a provedení dvou spojek, zához. Dlažby jsou zvlášť (dlažba, asfalt)
	ks
	9.000

	DETEKČNÍ SMYČKA SSZ - výměna, oprava, nová včetně spojek (nebo také čidlo)
	ks
	16.500

	Hodinová sazba - elektromontér 
	h
	380

	Pomocný pracovník 
	h
	200


1
                                                                                                                                                                        Strana 7, celkem 7

