# Dohoda o narovnání dle § 1903 a násl. o.z. (dále také jen jako

„dodatek č. 2“) ke Smlouvě o dílo

ZČU v Plzni – „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000318 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0584/24

Číslo smlouvy zhotovitele: …………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to z

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

Zhotovitel:	Petr Milota

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u ŽÚ Blovice Sídlo:	U trati 768, 336 01, Blovice

zastoupený:	Petr Milota

IČO:	48331023	DIČ: CZxxxx

datová schránka: 8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 8.11.2024 s účinností od 11.11.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“ (dále jen „SOD“) a následně dne 17.4.2025 byl uzavřen dodatek č. 1, který byl až dne 11.7.2025 uveřejněn v registru smluv,

- Zhotovitel se zavázal v SOD ve znění dodatku č. 1 dílo provést do 27.6.2025,

- Objednatel převzal provedené dílo (s dílčí právní vadou – absence kolaudačního rozhodnutí) dne 26.6.2025. Právní vada byla odstraněna dne 30.6.2025, kdy bylo objednateli předáno kolaudační rozhodnutí;

- v průběhu provádění díla byla na straně objednatele zjištěna potřeba neprovedení některých částí díla (méněpráce) a tato změna byla mezi smluvními stranami jen neformálně dohodnuta, odpovídající formální změna díla nebyla před provedením díla sjednána, dodatkem a

- hodnota dosud provedených změn SOD vč. změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku č. 2

(narovnání) vč. změn provedených dodatkem č. 1, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy

se smluvní strany dohodly na následující změně SOD, resp. narovnání, které nastolí formálně právní stav, který odpovídá stavu faktickému. Cílem uzavření této dohody o narovnání je nastolit ve smluvním vztahu jistotu.

## Předmět dohody

  - Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že rozsah díla a cena díla dle SOD se změnil dle písemného soupisu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

  - Smluvní strany tímto potvrzují, že změna SOD dle dodatku č. 2 odpovídá:

    - méněpracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 67 775,42 Kč bez DPH.

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:

    - celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění dodatku č. 1 (tj. 11 649 862,93 Kč bez DPH) se tímto

dodatkem č. 2 snižuje o částku: 67 775,42 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem č. 2 tak činí: 11 582 087,51 Kč bez DPH.

  - Pro případ, že by dodatek č. 1, který nabyl účinnosti až po provedení díla, neměl být považován za formálně právně platný dodatek k SOD, smluvní strany současně výslovně potvrzují, že obsah dodatku č. 1 plně odpovídá vůli smluvních stran a činí jej součástí této dohody o narovnání.

  - Veškerá plnění mezi stranami poskytnutá podle SOD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nepovažují za plnění bez právního důvodu, ale za plnění dle SOD nebo plnění podle této dohody o narovnání.

  - Na plnění podle dodatku č. 1 a dodatku č. 2, resp. této dohody o narovnání má být dle vůle smluvních stran nahlíženo obdobně jako by šlo o řádné plnění dle SOD, tj. ve vztahu k plnění dle dodatku č. 1     a dodatku č. 2 mají smluvní strany stejná práva a povinnosti (zejména smluvní ceny, podmínky fakturace, smluvní záruky apod.) jak vyplývají z SOD.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek č. 2 zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

## Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne: (viz el. podpis)	Dne: (viz el. podpis)

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota Datum: 2025.07.15 18:02:43 +02'00'

prof. RNDr. Miroslav Digitálně podepsal prof. RNDr.

Miroslav Lávička, Ph.D.

Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.07.18 10:02:19 +02'00'

## Západočeská univerzita v Plzni	Petr Milota

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

rektor

ZČU v Plzni – „Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19“ – Dod2

Zhotovitel: Petr Milota, Blovice

ODPOČTY "D.3 - ELEKTROINSTALACE"

| 82 | M | 000709820 | Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED červená | ks | -6,00000 | 595,14 | -3 570,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | M | 000420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | -6,00000 | 48,10 | -288,60 |

| 85 | M | 000409826 | přepínač/strojek 10A/250V stř řazení 5 IP44 | ks | -274,00000 | 233,27 | -63 915,98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem odpočet :	-67 775,42