Dodatek č. 4

ke smlouvě č. 13431811

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

obec Šestajovice

kontaktní adresa: 		Obecní úřad Šestajovice, Husova 60/9, 250 92 Šestajovice

IČO: 				00240851

zastoupená: 			Romanem H r d l i c e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy č. 13431811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 21. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 3. 2023, dodatku č. 2 ze dne 
27. 6. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“):

1.

Termín ukončení realizace akce, uvedený v článku IV. bodu 1) písm. q) odrážce druhé, se prodlužuje do konce 8/2025.

2.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v článku IV. bodu 1) písm. r), 
se prodlužuje do konce 10/2025.

3.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:									   V Praze dne:

………………………………………….					                  ……………………………………

zástupce příjemce podpory						     zástupce Fondu