Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2024

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava – Vítkovice

zastoupena:	Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou školy

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	Komerční banka Ostrava

číslo účtu:	71633761/0100

(dále jen „příkazce“)

- KUPEC servis s.r.o.

se sídlem: 	Koblovská 343/128, 725 29 Ostrava – Petřkovice

zastoupena: 	Janem Kupcem, jednatelem

IČO:	05652341

DIČ:	CZ05652341

bankovní spojení: 	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 	8888688886/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu OR Ostrava, dne: 21.12.2016, sp. Zn. oddíl C, vložka 68731

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta, a dne 27.08.2024 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“) pro realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace“ (dále jen „stavba“).

- Projektová dokumentace byla v souladu se smlouvou zpracována v rozdělení do 9 etap, přičemž odměna projektanta za výkon dozoru projektanta byla rozdělena na 2 části, první část za výkon dozoru projektanta při realizaci Etapy č. 1 (výměny trafostanice), druhá část za realizaci Etap č. 2 až 9 (rekonstrukce elektroinstalace v jednotlivých pavilonech školy).

- Příkazce rozdělil realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace Etap č. 2 až 9 z provozních důvodů do tří částí se samostatnou realizací ve více letech (předpoklad zahájení první části v r. 2025 a ukončení třetí části celé stavby v r. 2027), z toho důvodu je nezbytné upravit také platbu odměny za výkon dozoru projektanta pro tyto tři části. Ke dni uzavření tohoto dodatku je již zrealizována Etapa č. 1 stavby včetně výkonu dozoru projektanta pro tuto etapu, která již byla také finančně podle smlouvy vypořádána.

- Součástí stavby realizované na základě projektové dokumentace zhotovené podle smlouvy bude také navíc menší část, jejíž projektová dokumentace byla zpracována a dále ještě aktualizována jinými zhotoviteli, než je příkazník a cílem je zajistit výkon dozoru projektanta komplexně jednou odpovědnou osobou za celou stavbu. Z těchto důvodů je nyní nutno rozšířit v části C. smlouvy rozsah předmětu plnění a navýšit odměnu za výkon dozoru projektanta.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách v části C. smlouvy takto:

- V či. XI., odst. 1 se v důsledku rozšíření rozsahu předmětu plnění dosavadní text ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet zabezpečit výkon dozoru projektanta stavby, v rámci, níž jako její součást bude realizována stavba s původním názvem „Rekonstrukce datových rozvodů a návrh aktivních prvků“, která bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO 28606582 (dále jen „stavba“), a to po celou dobu realizace stavby (dále jen „dozor projektanta“). Dozor projektanta je specifikován v odst. 2 tohoto článku smlouvy.“

- V čl. XIII., odst. 1 smlouvy se navyšuje odměna za výkon dozoru projektanta z celkové částky 220.000 Kč bez DPH (266.200 Kč s DPH) na částku 310.000 Kč bez DPH (375.100 Kč s DPH), z toho odměna za Etapu č. 2-9 z částky 180.000 Kč bez DPH (217.800 Kč s DPH) na částku 270.000 Kč bez DPH (326.700 Kč s DPH) a dále se upravuje rozdělení odměny za Etapu č. 2-9, podle samostatně realizovaných částí stavby na tři části následovně:

| Etapa | Cena bez DPH (v Kč) | DPH 21 % (v Kč) | Cena včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa č. 2–4 | 100.000 | 21.000 | 121.000 |
| Etapa č. 5–6 | 80.000 | 16.800 | 96.800 |
| Etapa č. 7–9 | 90.000 | 18.900 | 108.900 |
| Celkem za Etapy č. 2–9 | 270.000 | 56.700 | 326.700 |
| Celkem za Etapy č. 2–9 a za již uhrazenou Etapu č. 1 | 310.000 | 65.100 | 375.100 |

IV.
Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Je-li tento dodatek smlouvy uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek smlouvy uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Ostravě dne 23.6.2025 |  | V Ostravě dne 23.6.2025 |
| --- | --- | --- |
| za příkazce Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA ředitelka školy |  | za příkazníka Jan Kupec, jednatel |