### SMLOUVA  O  DÍLO č.1215/2025/1P-2025/X

uzavřená podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 134 ze dne 16. 7. 2025 (vypsané dne 4. 7. 2025) a dle §27 a §31 zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Výměna a instalace patních kalorimetrů.“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Hotelová škola a Gymnázium Radlická

se sídlem:          		Radlická 591/115,

158 00 Praha 5 - Jinonice

Zastoupený:       			ředitelem školy Mgr. Pavlem Olšovským, MBA

IČO:                  			60446242

Bankovní  spojení:

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel : 		INMES spol. s.r.o.

se sídlem:         		Slezanů 2298/7

169 00 Praha 6

Zastoupený:     		jednatelem Ing. Petrem Cikhartem

IČO:                 		48583391

DIČ:                  		CZ48583391

Bankovní spojení:

Tel.:

E-mail:

dále jen „zhotovitel“

#### II. PŘEDMĚT  SMLOUVY A MÍSTO  PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je „Výměna a instalace patních kalorimetrů.“

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Stávající kalorimetry instalované v objektu Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 jsou po uplynutí své metrologické ověřovací lhůty a v současné době nesplňují požadavky na platnou certifikaci dle příslušné legislativy. Zhotovitel byl s tímto stavem seznámen a bere jej na vědomí.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Předmětem této smlouvy je výměna všech nevyhovujících měřicích zařízení v areálu Radlická 591/115, 158 00 Praha 5 za nové, řádně ověřené a certifikované kalorimetry, splňující požadavky platných právních předpisů a technických norem.

Specifikace: Výměna a instalace nových kalorimetrů

SHARKY 775, DN 15, qp = 1,5 m3/h, l = 110 mm			2ks

SHARKY 775, DN 25, qp = 3,5 m3/h, l = 260 mm			4ks

SHARKY 775, DN 40, qp = 10 m3/h, l = 300 mm				3ks

SHARKY 775, DN 65, qp = 25 m3/h, l = 300 mm, příruba		2ks

SHARKY 775, DN 100, qp = 60 m3/h, l = 360 mm, příruba		1ks

BEZPEČNOST PRÁCE

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy:

1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000

2. Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007Sb.

4. Zákon 100/2001 Sb. ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí.

- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)

Zhotovitel dodrží dovolenou hlučnost dle hygienických předpisů a zákaz kouření v areálu školy.

ORGANIZACE STAVBY

Oprava, doprava materiálů a suti bude probíhat uvnitř i vně budovy.

Harmonogram prací bude řešen operativně vždy však po domluvě s pověřeným pracovníkem Objednatele.

Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na harmonogram stavby.

ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ

Případné vzniklé odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.

Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.

Přístupové komunikace pro dopravu materiálu a odvoz odpadu budou denně uklízeny.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VSTUP DO AREÁLU

Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů objednatelem v rozsahu: jméno, příjmení, č. OP nebo č. ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.

III. ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy a Gymnázia Radlická.

Předpokládaný termín zahájení: 22. 7. 2025

Termín ukončení a předání díla nejpozději 30. 9. 2025

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. V tomto protokolu budou uvedeny případné připomínky obou smluvních stran k provedenému dílu.

2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít.

3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.

IV. CENA  DÍLA

1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 16. 7. 2025 jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena  bez DPH                                                                              432 072,90Kč

DPH 21 %                                                                                                      90 735,31Kč

Celková cena včetně DPH	                                                                    522 808,21Kč

2.	Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě.

3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky materiálu a práce potřebné k instalaci a provedení funkční zkoušky instalovaného zařízení.

4. 	V ceně díla nejsou zahrnuty případné opravy stávajícího zařízení mimořádné povahy nejsou-li způsobeny nedbalostí zhotovitele.

V.  FINANCOVÁNÍ  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.

2. Fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací popř. dodaného materiálu, jejichž soupis bude přílohou daňového dokladu. Dílčí práce budou předány na základě předávacího protokolu a montážních protokolů, kterým však nezačíná běžet záruční lhůta. Ta začne běžet, až po předání celého díla. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli na základě dílčích faktur do maximální výše 90 % ceny díla.  Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Splatnost vystavených faktur bude ujednána smluvně do 30 dnů po protokolárním převzetí díla.

VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.   Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2.  Smluvní strany se dohodly na následujících zárukách:

•	Kalorimetry 			48 měsíců

•	Ostatní materiál		24 měsíců

•	Montážní práce		36 měsíců

Výše uvedené záruky neplatí v případě nedodržení této smlouvy ze strany objednatele, poškozením neodbornou manipulací, třetí osobou nebo nedodržení parametrů teplonosné látky dle ČSN. Zhotovitel neodpovídá za nesplnění termínu dokončení díla v případě, že objednatel neumožnil přístup v potřebném rozsahu a v dohodnutém termínu. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.

Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, zahájení bezplatného odstraňování reklamované vady musí započít nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s pozdním termínem zahájení bezplatného odstraňování oprávněné reklamované vady dle čl. VI. této smlouvy.

3. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen provést řádně veškeré činnosti spojené s realizací projektu, dodávkou materiálu i provedením díla v dohodnutém termínu a za dodržení všech platných předpisů, ČSN a jakosti souvisejících s prováděným dílem.

2. Zhotovitel je povinen o prováděných pracích vést záznam a tento na požádání předkládat objednateli k nahlédnutí.

3. Zhotovitel po dokončení montáží provede spolu s objednatelem funkční zkoušku instalované techniky a následně tuto předá objednateli formou předávacího protokolu (montážních listů).

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré škody prokazatelně jím způsobené. Zhotovitel prohlašuje, že pro tyto účely je pojištěn.

5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla nejdéle do čtyř dnů od data vyzvání. Předání díla nebrání případné drobné nedodělky, které nebrání plné funkčnosti daného díla, nebo nedodělky vzniklé nezpřístupněním prostor v potřebném rozsahu a termínu, nebo na kterých se zhotovitelem objednatel dohodl.

6. Objednatel zajistí přístup do všech prostor potřebných pro provádění prací.

7. Objednatel dá zhotoviteli k dispozici prostor pro uskladnění materiálu a převléknutí montérů.

8. Objednatel umožní zhotoviteli bezplatný odběr elektřiny, vody apod. v rozsahu nutném pro potřeby provádění díla.

9. Objednatel je povinen provádět kontrolu správnosti záznamů o provádění díla (montážní protokoly) a v případě nesouhlasu své stanovisko neprodleně uvést. V případech, kdy objednatel neuvede výhrady k zápisům do tří dnů od provedení zápisu zhotovitelem, jsou tyto považovány za odsouhlasené.

10.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.

11. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).

Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady

- prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků

- doklad o uložení odpadu na skládku

12. Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.

3. Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část

smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla.

4. Objednatel může vypovědět smlouvu, jsou-li zhotovitelem hrubě porušeny jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy (pozdní nástup na práce, opakované poškozování majetku objednatele apod.).

6. Zhotovitel může vypovědět smlouvu v případě, že objednatel neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména pak dohodnuté termíny plateb.

7. Výpovědní lhůta je sedm dní od data doručení. Toto ujednání platí pro obě smluvní strany.

8. Výpověď je nutno podat písemně, doporučeným dopisem nebo osobním doručením, včetně odůvodnění. V dalším platí ustanovení Občanského zákoníku.

9. V případě odstoupení od SoD se smluvní strany zavazují provést vzájemné vypořádání všech pohledávek do 30-ti dnů od data platnosti výpovědi.

10. Zástupcem objednatele pro věci technické je:

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré písemnosti budou zasílány smluvní stranou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Adresami pro doručování jsou adresy smluvních stran specifikované v záhlaví této smlouvy. V případě změny adresy některé ze smluvních stran je tato povinna oznámit druhé smluvní straně adresu novou, a to doporučeným dopisem odeslaným poštou do 3 dnů (slovy tří dnů) od změny adresy. Neoznámí-li takto druhé smluvní straně adresu novou, považují se písemnosti doručované smluvní straně na původní, adresu za doručené 3 dny (slovy: tři dny) po uložení písemnosti na poště. Písemnosti se považují za doručené též v případě odmítnutí převzetí písemnosti či uplynutím desátého dne ode dne uložení u držitele poštovní licence.

2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.

6. Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

7. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet

V Praze dne : 21. 7. 2025			                	V Praze dne : 21. 7. 2025

…………………..          	               			   ……………………

objednatel						             zhotovitel

Mgr. Pavel Olšovský, MBA                                                zast. Ing. Petrem Cikhartem

ředitel školy      					      jednatel INMES spol. s.r.o.

.………………….

správce rozpočtu objednatele

Kateřina Ziembová