DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

číslo SD/2024/1195 ze dne 20. 12. 2024

uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel                                                        Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou                Název firmy: mmcité a.s.

Mírové náměstí 3100/19                                    Vinohradská 907, Mařatice, Uherské Hradiště

PSČ: 466 01                                                      PSČ: 686 05

IČO: 262 340                                                     IČO: 27670864

DIČ: CZ00262340                                             kontaktní osoba: Lukáš Voráček

číslo účtu: 121-451/0100                                   tel.: 603 186 100

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou           e-mail: l.voracek@mmcite.cz

kontaktní osoba: Jan Čermák

tel.: 483 357 130

e-mail: cermak@mestojablonec.cz

II. Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku číslo 1 ke kupní smlouvě je úprava smlouvy SD/2024/1195, a to následovně:

Článek III. odstavce 3.1 Změna termínu dodání

Původní termín dokončení kupní smlouvy ve smlouvě se mění následovně:

Nový termín dokončení díla je stanoven na 25.7.2025.

Článek VI. odstavce 6.1 Změna ceny kupní smlouvy

Na základě provedených méněprací se cena mění z původní částky 1 348 562,00 Kč bez DPH (1 631 760,00 Kč vč DPH) na novou částku 1 341 623,00 Kč bez DPH (1 623 364,00 Kč vč DPH).

Podrobný rozpis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č.1 ke kupní smlouvě je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

- Dodatek č.1 ke kupní smlouvě shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinným dnem zveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2024/1195 bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel v souladu se zákonem.

- Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke kupní smlouvě a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 					V Jablonci nad Nisou dne:

………………………….…                                                ………………………………

Ing. Miloš Vele					   Ing. Gabriela Mikošková

primátor města					místopředseda představenstva

..………….……………….…

RNDr. Lenka Opočenská

náměstkyně primátora

Příloha č. 1: Podrobný rozpis víceprací a méněprací