**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 514/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: n/a

Název díla:

**MVE Kadaň – výměna statorových kabelů**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: Litostroj Engineering a.s.**

sídlo: Technická 3029, 616 00 Brno, Česká republika

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 25305034CZ253035034 |

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce č. 2040

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel společně se zhotovitelem jsou dále nazýváni jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „smluvní strana“.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

**Čl. I. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Tato smlouva je uzavřena na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVE Kadaň – výměna statorových kabelů**” (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky výhodná.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem „**MVE Kadaň – výměna statorových kabelů**“.

Místem provádění díla je: **MVE Kadaň.**

1. Předmětem díla je provedení výměny stávajících statorových (VN) kabelů za nové. Jedná se o dodávku kabelu BITFLEX DC (N)TMCGCWOEU UL 12/20KV 1X95/16 s montáží na dané pozici. Stínění žil kabelového vedení bude uzemněno jednostranně, na straně rozváděče 6kV (4R6).
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že on nebo jeho dodavatel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle přiložené nabídky zhotovitele na provedení výměny VN kabelů (Nabídka č. 2025/100/L/010/MZ ze dne 08.04.2025 a její doplnění ze dne 14.04.2025), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

1. Za součást díla je považováno rovněž:
2. aktualizace a předání pouze dotčených částí/dokumentů dokumentace skutečného provedení, která byla objednateli předána v rámci plnění Díla dle Smlouvy č. 189/2022 a Smlouvy č. 1276/2022. Aktualizované části/dokumenty budou zhotovitelem předány ve 2 paré (v listinné podobě) a 1x v digitální podobě ve formátu.pdf, a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech (týká se jen .docx, .xls),
3. likvidace veškerého přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem,
4. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby,
5. provedení revize a předložení příslušné revizní zprávy,

**Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

1. zahájení prací v místě plnění:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na výzvu objednatele nejpozději do 25 pracovních dní od data doručení výzvy objednatele na mailovou adresu zhotovitele: a

1. předání a převzetí díla v místě plnění:

Nejpozději do 10 pracovních dní od data zahájení prací/předání pracoviště před zahájením prací.

1. Aktualizovanou dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dní od data předání a převzetí díla v místě plnění v místě plnění.
2. Veškeré termíny mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a to o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
3. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
4. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí díla. Obdobným způsobem bude zaznamenáno i zahájení prací v místě plnění.

**Čl. III. CENA**

1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

1. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě.
3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena: **888 243,50 Kč bez DPH**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 o.z.

**Čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla v místě plnění. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu prací provedených v místě plnění díla.
3. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum dokončení, předání a převzetí díla v místě plnění. Přílohou faktury bude soupis prací provedených v místě plnění díla. Faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla.
5. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

Předat faktury lze i elektronicky na adresu:

1. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
2. Splatnost faktury je 14 dnů od data doručení faktury objednateli.
3. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

**Čl. V. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

1. Realizace předmětu díla dle této smlouvy bude probíhat dle Všeobecných obchodních podmínek zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1) (dále jen „VOPD“). V případě rozporu mezi ustanoveními uvedenými v této smlouvě a VOPD se přednostně užijí ustanovení této Smlouvy.
2. Smluvní strany souhlasí se změnou znění následujících ustanovení VOPD:
3. Čl. 14.2 VOPD:

Jestliže zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nedodrží termín ukončení a předání díla objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Maximální výše této smluvní pokuty je 20% z ceny díla.

1. Čl. 14.3 VOPD:

Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné fakturované částky za každý kalendářní den prodlení s úhradou faktury objednatelem po termínu splatnosti. Maximální výše této smluvní pokuty je 20% z ceny díla.

1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dílo dle této smlouvy zhotovitel zrealizuje prostřednictvím svého sub-dodavatele, společnosti Ingos s.r.o.
2. Tato smlouva se týká výhradně díla dle této smlouvy. Tato smlouva nijak nezasahuje do záručních podmínek ani délky záručních dob díla, provedeného zhotovitelem na základě smlouvy č. 189/2022, jejíž předmět byl rozšířen smlouvou č. 1276/2022 (dále jen „smlouva GO Kadaň“), které zůstávají v platnosti bez jakýchkoli změn a nedochází k jejich prodloužení touto smlouvou. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že ve vztahu k některým částem díla dle smlouvy GO Kadaň však již záruční lhůty nejsou relevantní (takovým částem díla dle smlouvy GO Kadaň, které byly nahrazeny dílem dle této smlouvy).
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

**Čl. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
4. prodlení zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů oproti lhůtám a termínům ujednaných v čl. II. odst.1 této smlouvy.
5. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
6. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
7. neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.
8. Práce nad rámec zadání, které budou oboustranně odsouhlaseny, budou zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a jejích příloh seznámily a souhlasí s ním, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
11. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
12. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance

programu Povodí Ohře, s.p. (viz

[http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458](http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1%3D1458)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státnípodnik. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
2. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů objednatelem, včetně účelu a důvodu zpracování, jsou dostupné na [http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459](http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1%3D1459).
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
5. Smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:

^ Priorita 1) Tato smlouva

^ Priorita 2) Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dílo (VOPD) Litostroj Engineering a.s.

^ Priorita 2) Příloha č.2: Nabídka Zhotovitele č. 2025/100/L/010/MZ ze dne 08.04.2025 a její doplnění ze dne 14.04.2025

^ Priorita 2) Příloha č. 3: Soupis prací MVE Kadaň – výměna VN kabelů

^ Priorita 1) Příloha č. 4: Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky

^ Priorita 1) Příloha č. 5: Čestné prohlášení k finančním sankcím

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

Brně oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

člen představenstva

Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal

elektronicky podepsal

Stránka **7** z **7**