# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1.

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 188, PSČ 763 26

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 320

IČO:			491 56 764

DIČ:			CZ49156764

bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:              	XXXXXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních: 		Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: XXXXXXXXX

- technických: 	Ing. Josef Pučalík, ředitel, tel.: XXXXXX,

e-mail: XXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČO:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	PPF banka a.s.,

číslo účtu: 		XXXXXXXX

zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Libor Lukáš, jednatel společnosti

b)  technických:	XXXXXXXX, provozní náměstek, tel.: XXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k základní Smlouvě 
o dílo na akci „Oprava místní komunikace – hřbitov II. etapa, Luhačovice“, kterým se upravují následující články:

II.

Termín plnění

Sjednaný termín ze základní Smlouvy o dílo:

### termín dokončení prací:		30. 06. 2025

se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje a mění následovně:

termín dokončení prací: 		21. 07. 2025

VIII.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k základní Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Luhačovicích dne 30. 06. 2025				Ve Zlíně dne 30. 06. 2025

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

#### Ing. Josef Pučalík				                      	Libor Lukáš

…………………………….. 	        	                         	……………………………..