**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/196/25/008

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel

IČO: 75014149

DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

OBEX Klíče Praha s.r.o.

Sídlo: Dělnická 194/2, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

IČO: 09282882

DIČ: CZ09282882

za kterou jedná: Petr Švesták

Peněžní ústav: ČSOB

Bankovní spojení: 293851254/0300

Vedená u Krajského soudu - Městský soud v Praze C 333800/MSPH

dále jen „zhotovitel“

1. **Účel smlouvy**

1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavírané na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu v rámci investiční akce „OSS SZPI - Rekonstrukce únikových a protipožárních dveří v interiéru budovy inspektorátu v Praze“ je zajištění protipožárních opatření v budově inspektorátu v Praze (dále jen „budova“) tak, aby splňovaly podmínky dané příslušnými normami a právními předpisy.

 **2. Předmět smlouvy**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele rekonstrukci stávajících protipožárních dveří na automaticky otevírané a instalovat panikové kování do všech únikových východů z budovy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.

2.2. Dílo bude zhotoveno dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 3. 2025, která je součástí této smlouvy.

2.3. Dílo dále tvoří:

* provedení ekologické likvidace odstraněných zařízení a materiálů;
* provedení výchozích kontrol, zkoušek a měření dle příslušných technických norem a platných předpisů včetně revize elektroinstalace, a dále doložení příslušných zpráv a protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad;
* provedení zaškolení obsluhy a předání protokolů o zaškolení pracovníků objednatele;
* předání návodů k obsluze;
* doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy) tak, jak je stanoveno v platných předpisech;
* doložení dokladů o ekologické likvidaci demontovaných zařízení a materiálů;
* provedení celkového úklidu místa pro provádění díla před předáním a převzetím díla.

2.4. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, uvedení dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revize a protokolů dle této smlouvy, a předání podepsáním zápisu o předání a převzetí díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku 2. této smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu.

2.5. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a vyjasnil si případné technické nejasnosti.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, budova Inspektorátu v Praze na adrese Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5 - Motol.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat v souladu s bodem 8.1. smlouvy nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

4.2. Celková doba plnění podle této smlouvy činí 12 po sobě jdoucích týdnů. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zahájení prací nejméně 1 týden předem.

4.3. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě bodu 7.4. smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

4.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění.

**5. Cena díla**

5.1. Cena za provedení díla vymezeného v článku 2. smlouvy je sjednaná takto:

bez DPH 576.731 Kč (slovy: pět set sedmdesát šest tisíc sedm set třicet jedna korun českých)

**včetně DPH 697.845 Kč** (slovy: šest set devadesát sedm tisíc osm set čtyřicet pět korun českých).

5.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou dobu realizace díla až do předání dokončeného díla podle článku 8. smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky nutné pro provedení díla ve sjednaném rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy.

5.3. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení ceny včetně DPH odpovídá zhotovitel. DPH bude vyčísleno **ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. S**mluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH, může být sjednaná cena změněna. V uvedeném případě změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

**6. Platební podmínky**

6.1. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), který bude vystaven po podepsání zápisu o předání a převzetí díla oprávněnými osobami, a to způsobem:

* dle bodu 8.4. smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude podkladem pro vystavení daňového dokladu (závěrečné faktury) zápis o předání a převzetí díla,

 nebo

* dle bodu 8.5. smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání a převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsané kontaktními osobami a osobami vykonávajícími dozor.

6.2. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: xxxxxxx nebo v elektronické podobě na adresu xxxxxxxxxxxxxxxx Faktura musí obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy a náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude-li obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v tomto bodě. Datová zpráva nebo e-mail může v příloze obsahovat vždy jen jeden daňový doklad.

6.3. Přílohou faktury musí být kopie podkladů, na základě kterých byla faktura vystavena, tj. podle způsobu předání a převzetí díla (viz bod 6.1. smlouvy) kopie zápisu o předání a převzetí díla a případně i kopie zápisu o odstranění vady.

6.4. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH, proto nelze uplatnit režim přenesené daňové působnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.5. Úhrada faktur bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

7. Podmínky a způsob provedení díla

7.1. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení elektrického ručního nářadí pro prováděné práce.

7.2. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6:30 hodin do 18:00 hodin. Přístup do budovy mimo tento stanovený čas umožní objednatel zhotoviteli pouze výjimečně a po předchozí dohodě.

7.3. Zhotovitel bude pro vstup do budovy užívat výhradně přístupovou cestu určenou objednatelem.

7.4. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, dalších dodavatelů objednatele apod.). V případě, že budou v dotčených prostorách prováděny práce dalšími dodavateli objednatele nebo bude docházet k oprávněnému vstupu zaměstnanců objednatele za účelem údržby a ochrany majetku objednatele, je tento povinen zhotovitele o této skutečnosti v dostatečném časovém předstihu informovat a dohodnout se s ním na koordinaci prováděných prací.

7.5. Pro zajištění požární ochrany a BOZP v areálu objednatele se objednatel zavazuje proškolit a seznámit zhotovitele s podmínkami požární ochrany a podmínkami BOZP včetně příslušných vnitřních předpisů v místě provádění prací, s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. Zhotovitel bere na vědomí, že podmínky požární ochrany se mohou v průběhu provádění díla měnit dle aktuální situace v budově (např. nutnost dočasného odpojení čidel EPS) a je povinen tomu přizpůsobit provádění prací, případně zajistit požární ochranu tam, kde to nebude z důvodu provádění prací možné vlastními prostředky objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.

7.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy.

7.8. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou zhotovitelem odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své zaměstnance.

7.9. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele, odpovídá za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčena. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.

7.10. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen.

7.11. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezil. Bude-li omezení provozu nezbytné, bude zhotovitel postupovat tak, aby omezení provozu bylo pouze v minimálním možném rozsahu, v co nejkratší možné době a vždy po předchozí dohodě s objednatelem, ke které zhotovitel objednatele vyzve minimálně 3 pracovní dny předem.

7.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených mechanismy a stroji použitými při provádění díla.

7.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací

7.14. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla zajistit pořádek na pracovišti i na případně používaných komunikacích.

**8. Předání díla**

8.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v bodě 4.1 smlouvy, a to způsobem podle bodu 8.4., nebo podle bodu 8.5. smlouvy. Zápis o předání a převzetí díla bude podepsán kontaktními osobami. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele; do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení díla zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

8.2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla. Ze zápisu o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla v průběhu záruční doby.

8.3. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami a osobou vykonávající technický dozor.

8.4. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto závazku zhotovitele.

8.5. V případě, že k termínu dokončení díla dle bodu 4.1 smlouvy bude dílo vykazovat jiné než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném v bodě 4.1. smlouvy v prodlení.

**9. Kontaktní osoby**

9.1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním.

9.2. Kontaktní osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: Petr Švesták

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

adresa: Dělnická 194/2, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

Kontaktní osoby objednatele:

Inspektorát v Praze – Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha

Jméno, Příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jméno, Příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**10. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo**

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.

10.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a nevyplývají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude kompletní a bez vad, včetně právních vad.

10.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem v souladu s článkem 8. smlouvy a činí:

1. 12 měsíců na provedené práce a dodávky

10.4. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.

10.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.

10.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.

10.7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

10.8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

10.9. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele nebo e-mailem na adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

10.10. Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 6 týdnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.11. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít. Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.

10.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady.

10.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat z důvodu vady díla.

**11. Smluvní pokuty**

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v bodě 4.1. smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla ve lhůtě uvedené v bodě 10.10. smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.

11.3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami, nebude smluvní pokuta zhotovitelem placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými důvody ve smyslu předchozí věty jsou zejména zásah vyšší moci (např. živelná pohroma, epidemie, ozbrojený konflikt atd..), neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem, nutnost provedení prací, které ani zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí nemohl předem předpokládat; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další závažné důvody liberace.

11.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy objednatele.

**12. Odstoupení od smlouvy**

12.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných skutečností ve smyslu bodu 12.2. smlouvy:

* nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 kalendářních dnů od uplynutí smluveného termínu úhrady.
* přerušení prací zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů, ke kterému zhotovitel objektivně neměl závažný důvod.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že způsobem podle první věty bodu 12.1. může objednatel odstoupit také v případě:

* vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele.
* odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti s plněním zhotovitele podle smlouvy.

12.3. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu od smlouvy odstoupit.

12.4. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou protokolu.

**13. Závěrečná ustanovení**

13.1. S výjimkou změny kontaktních osob, kterou lze provést oznámením druhé smluvní straně, je možné změnu smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky smlouvy budou vzestupně číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy.

13.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.

13.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

13.4. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.

13.5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy.

13.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení.

13.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

13.9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv“).

13.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli.

13.11. Tato smlouva se vyhotovuje v listinné podobě, oboustranně podepsaný dokument smluvních stran obdrží objednatel i zhotovitel. Totéž platí i pro všechny případné dodatky smlouvy.

13.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění smlouvy provede objednatel a o uveřejnění zhotovitele informuje.

13.13. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 31. 3. 2025

 Dnem vložení elektronického podpisu

Ing. Martin Klanica Petr Švesták

ústřední ředitel jednatel

za objednatele za zhotovitele