DODATEK č.2

SMLOUVY O DÍLO č. 12/2025

který mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

společnost:		Rozvojový fond Pardubice a.s.

se sídlem: 		třída Míru 90, Pardubice, PSČ 530 02

zastoupenou:		Ing. Janem Kratochvílem, místopředsedou představenstva

IČ:     252 91 408

- DIČ:  CZ25291408

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

(dále jen objednatel)

a

společností 	MONTFIX s.r.o. (dříve INSTAL Hanousek Mont s.r.o.)

se sídlem 	V Ráji čp. 575, 530 02 Pardubice

zastoupenou 	Ladislava Hanousková – jednatelka společnosti

IČ:		21515174

DIČ :		CZ21515174

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  52858

(dále jen zhotovitel)

1. Dosavadní ujednání Smlouvy o dílo:

1.1.	Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 25.2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění zakázky je Rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost v 1. NP – východ v MFA Pardubice v rozsahu předložené cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.7.2025 (vše dále jen „SOD“).

2. Ujednání Dodatku č. 2:

2.1.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, ve smyslu ustanovení článku 2.3. věta první SOD na provedení víceprací dle požadavků objednatele, které byly předem písemně odsouhlaseny oběma stranami zápisem v stavebním deníku a budou oceněny v souladu cenové úrovně s položkovými rozpočty, a to ve výši 104 652,40 Kč bez DPH, z toho:

- Rozšíření SDK (doplnění chybějícího původního záklopu)	40 354,60 Kč

- Výměna a doplnění poškozených rastrů			19 914,- Kč

- Doplnění čtvrté kabiny na WC ženy vč. rozvodů, ZP		51 087,80 Kč

- Nátěr článkových těles					10 611,20

- Odpočet doplňků						- 17 314,40 Kč

Odsouhlasení těchto víceprací oběma stranami zápisem v stavebním deníku, včetně jejich ocenění v souladu cenové úrovně s položkovými rozpočty je nedílnou součástí/přílohou tohoto dodatku.

3. Společná a závěrečná ustanovení:

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a v platnosti.

3.2.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jeden výtisk. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.3. 	Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

3.4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne: …………..

Objednatel:							Zhotovitel:

------------------------------------                   				 ------------------------------------

Ing. Jan Kratochvíl						Ladislava Hanousková

místopředseda představenstva 					jednatelka společnosti