Smlouva o dílo č. 024/OPI/2025

na rekonstrukci kotelny včetně výměny systému měření a regulace a mimozáručního servisu v objektu VZP ČR v Praze Na Perštýně

(dále jen „Smlouva“)

(ID: 2500582)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

## Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem:			Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3

kterou zastupuje: 		Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

IČO: 			41197518

DIČ:			CZ41197518

bankovní spojení: 		Česká národní banka
číslo účtu:			1110504001/0710 (na rekonstrukci kotelny)

1110205001/0710 (na mimozáruční servis)

datová schránka:		i48ae3q

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky; není zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)

a

## tzb kladno s.r.o.

se sídlem:			Třebízského 466, Švermov, 273 09 Kladno

kterou zastupuje:		Ing. Alois Maršner, jednatel

IČO:			28428161

DIČ:			CZ28428161

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			43-2428320207/0100

datová schránka: 		xjh8vyx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést pro Objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí, za podmínek uvedených v této Smlouvě, rekonstrukci plynové kotelny a výměnu systému měření a regulace v objektu VZP ČR v Praze, v ulici Na Perštýně spočívající ve výměně třech stávajících plynových kotlů a zásobníkového plynového ohřívače TV za čtyři nové kondenzační kotle a nový stacionární plynový kondenzační ohřívač, včetně souvisejících úprav technického zařízení kotelny – úprav komínu pro odtah spalin, úprav armatur a regulace topného systému, úprav napojení nových kotlů na plynoinstalaci, výměny stávajícího systému měření a regulace za systém nový. Rekonstrukce zahrnuje zejména demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stávajícího zařízení a dodávku, instalaci a zprovoznění kompletní nové plynové kotelny včetně souvisejících prací (dále jen: „dílo“).

  - Dílo musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací z března 2024 vypracovanou Ing. Janem Novotným (dále též: „PD“), jež byla součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu realizované ve VZP ČR pod číslem 2500582 a názvem: „Praha Na Perštýně – rekonstrukce plynové kotelny, včetně výměny systému měření a regulace a mimozáručního servisu II.“

  - Součástí díla je rovněž provedení následujících činností:

    - zajištění předání výsledků předepsaných výchozích zkoušek, revizí, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledkem podle platných předpisů, příp. podle PD,

    - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

    - předání veškerých dokladů potřebných k uvedení kotelny do trvalého provozu,

    - zpracování provozního řádu kotelny dle platné legislativy a jeho předání Objednateli,

    - bezplatný servis instalovaného zařízení v případě oprav a údržby vycházející ze záruky na dílo (viz Čl. V. této Smlouvy),

    - zaškolení obsluhy plynové kotelny.

  - Bližší specifikace díla a položková kalkulace jsou uvedeny v Objednatelem akceptované cenové nabídce Zhotovitele ze dne 16. 6. 2025 k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen: „cenová nabídka Zhotovitele“). Kopie cenové nabídky Zhotovitele je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.

  - Provedením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání bez vad a nedodělků Objednateli, vyklizení a úklid staveniště, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání dokumentace skutečného provedení díla.

  - Před plánovaným předáním díla jako celku bude kromě vyžadovaných zkoušek a revizí instalovaného zařízení, jejichž úspěšné ukončení bude prokázáno příslušnými protokoly o provedení kontrol, zkoušek a revizí, proveden zkušební provoz nově instalovaného zařízení kotelny v délce 72 (sedmdesáti dvou) hodin, ve kterém bude otestována jeho funkčnost a spolehlivost.

  - Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v Čl. III. této Smlouvy.

- Současně se Zhotovitel v návaznosti na provedenou rekonstrukci plynové kotelny zavazuje k provádění servisní činnosti zahrnující odborné prohlídky, revize a případné mimozáruční opravy plynového kotle, tlakových nádob a dalších zařízení plynové kotelny (dále jen: „Zařízení“) a udržovat tak předmětné Zařízení ve funkčně a technicky vyhovujícím stavu (dále jen: „servisní služby“).

Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele zejména následující servisní služby:

  - Servisní činnost zahrnutá v paušální ceně dle Čl. III. odst. 1. bodu 1.2. této Smlouvy:

    - pravidelné kontroly spalinových cest a čištění spalinových cest dle Zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,

    - pravidelné provozní revize tlakového zařízení, dle přílohy č. 4 NV č. 192/2022 Sb., 
o vyhrazených technických tlakových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a ČSN 69 0012,

    - pravidelné zkoušky, kontroly, kalibrace čidel (detektorů) úniku plynu dle Vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (§ 7, § 8, a § 10), Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (§ 4), Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (§ 3 odst. 4), ČSN 07 0703,

    - pravidelné revize, odborné prohlídky a kontroly plynového zařízení – kotelny včetně kotle a případných navazujících zařízení (např. automatické doplňování kotelní vody apod.) dle přílohy č. 4 NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, ČSN 38 6405 a ČSN 07 0703,

    - kontrola systému MaR a nadřazené regulace.

Revize a odborné prohlídky Zhotovitel provádí v intervalech stanovených Přílohou č. 2 dle platné legislativy.

Zhotovitel zaznamená provedení veškerých činností uvedených výše v bodech 2.1.1. až 2.1.5. odst. 2.1. tohoto článku do provozních knih tlakových nádob a kotelny. Za jejich existenci, dostupnost a pravidelnou kontrolu odpovídá Objednatel.

2.2.	Servisní činnost nad rámec paušální ceny:

2.2.1.	Práce na mimozáručních opravách, nastaveních

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli výkony spojené s opravou nahlášené provozní poruchy na základě zakázkového listu stvrzeného podpisem pověřené osoby Objednatele (viz Čl. XV. odst. 8. této Smlouvy).

2.2.2.	Opravy vad způsobených vandalismem, nevhodným zacházením nebo živlem

      - budou prováděny na základě písemné objednávky Objednatele vyhotovené na podkladě jím předem vyžádané cenové nabídky Zhotovitele.

      - Zhotovitel je povinen v závislosti na druhu požadovaného výkonu vypracovat pro Objednatele písemnou nabídku.

      - Zhotovitel provede objednanou službu či výkon ve lhůtě přiměřené či obvyklé vzhledem k povaze a rozsahu objednaného plnění počítané ode dne potvrzení konkrétní objednávky Objednatele Zhotovitelem.

  - Záruční opravy, údržba a servis Zařízení budou prováděny Zhotovitelem v rámci bezplatného záručního servisu.

Článek II.

Místo a doba plnění

- Místem realizace díla a plnění servisních služeb je objekt Objednatele na adrese: Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat Objednateli v těchto termínech:

  - Zahájení díla:			dnem převzetí staveniště od Objednatele.

  - Dokončení montáže všech provozních souborů a funkčních celků plynové kotelny a zahájení zkušebního provozu kotelny:	do 60 (šedesáti) dnů ode dne zahájení díla.

  - Dokončení díla a jeho předání Objednateli včetně dokladové části: do 70 (sedmdesáti) dnů ode dne zahájení díla.

- Zhotovitel vyhotoví a do 5 (pěti) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy předloží Objednateli konkrétní harmonogram provádění díla, respektující tyto časové podmínky realizace díla: hlukově náročné práce budou prováděny v pracovních dnech pouze v odpoledních a nočních hodinách (od 17:00 hodin do 6:30 hodin), ve dnech pracovního klidu neomezeně.

- Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště písemně na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Čl. XV. odst. 9., a to nejpozději do 20 (dvaceti) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele protokolárně převzít staveniště nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení výzvy.

- Jestliže dojde z jakéhokoliv důvodu k nebezpečí prodlení či faktickému prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu (milníku) provádění díla dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen předcházet tomuto prodlení či jej minimalizovat zvýšeným úsilím, např. nasazením většího počtu pracovníků, prací na více směn apod. tak, aby bylo zajištěno splnění všech dotčených a také následujících termínů provádění díla dle tohoto článku Smlouvy a harmonogramu.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

- O plánovaném termínu provedení kontrol a individuálních zkoušek zařízení je Zhotovitel povinen písemně vyrozumět Objednatele a současně mu předat dokumentaci pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení díla, a to alespoň 3 (tři) dny předem.

- Odsouhlasená pracovní doba plánovaných servisních činností je Po – Pá od 700 do 1800 hodin.

- Nástup na mimozáruční opravu – Zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu nejpozději druhý pracovní den po doručení objednávky Objednatele.

Článek III.

Cena, platební a fakturační podmínky

- Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

  - za řádně provedené dílo specifikované v Čl. I. odst. 1. této Smlouvy ve výši 2 885 540,91 Kč bez DPH (slovy: dva miliony osm set osmdesát pět tisíc pět set čtyřicet korun českých a devadesát jedna haléře). K takto dohodnuté ceně bude Zhotovitelem účtována DPH ve výši dle příslušných předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

    - Cena díla ve výši dle předchozího bodu byla určena na základě závazného položkového rozpočtu obsaženého v cenové nabídce Zhotovitele a je tedy závazná i v případě změn podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován. Takto dohodnutá cena v sobě zahrnuje veškeré ekonomicky uznatelné náklady Zhotovitele potřebné na řádné provedení díla, tj. zejména veškeré práce, materiály, dodávky a s nimi spojené služby, dopravu a ostatní výkony nezbytné k řádnému provedení díla.

    - Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla dle bodu 1.1. tohoto článku bude Objednatelem uhrazena jednorázově, a to na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“) vystavené Zhotovitelem po protokolárním převzetí úplného díla (v celém rozsahu) Objednatelem dle Čl. IV. této Smlouvy.

  - za servisní činnost specifikovanou v Čl. I. odst. 2. bodu 2.1. této Smlouvy ve výši 34 690 Kč bez DPH (slovy: třicet čtyři tisíc šest set devadesát korun českých) ročně.

    - Takto dohodnutá cena byla stanovena v závislosti na režimu provádění servisních činností ke dni uzavření této Smlouvy. Tato cena je cenou paušální. V případě nutnosti změny režimu dohodnutého v této Smlouvě z důvodu nutnosti uvedení četnosti Smlouvou dohodnutých servisních činností do souladu s požadavky platné normy, Smluvní strany upraví smlouvu v souladu s touto změnou. Pokud nedojde mezi stranami k dohodě o úpravě této Smlouvy, jak shora uvedeno, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit.

    - Daň z přidané hodnoty paušální ceny se řídí vždy ustanoveními zákonných předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění Smluvní strany sjednávají poslední den měsíce, za který je faktura vystavena.

    - Paušální cena je splatná 1 x za 12 měsíců zpětně. Zhotovitel bude paušální cenu účtovat Objednateli po provedení činností specifikovaných v čl. I. odst. 2. bodu 2.1. této Smlouvy na základě faktury, doručené do sídla Objednatele. Plnění Zhotovitele nad rámec paušální platby (za další služby a výkony zhotovitele) bude Zhotovitelem účtováno Objednateli vždy samostatnou fakturou, vystavenou Zhotovitelem a doručenou Objednateli do 5. (pátého) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k plnění. Nedílnou součástí této faktury bude zakázkový list, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, v němž bude vedle popisu závady, specifikace servisního zásahu, dodaného materiálu, apod. vykázán i počet člověkohodin uvedením data, času započetí prací a času jejich ukončení.

    - V případě prodlení platby o více než 30 (třicet) dnů upozorní Zhotovitel písemně Objednatele na tuto skutečnost. Pokud prodlení platby přesáhne 45 (čtyřicet pět) dnů, je Zhotovitel oprávněn provádění servisních činností dle této Smlouvy pozastavit, a to až do úplného splnění všech splatných pohledávek Zhotovitele Objednatelem. Upozornění na prodlení od Zhotovitele obdrží Objednatel alespoň 5 (pět) dnů před pozastavením servisních služeb.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se nepoužije.

- Lhůta splatnosti faktury činí 30 (třicet) dnů od data doručení příslušné faktury na adresu sídla Objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.

- Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku. Objednatel obdrží vždy originál faktury s jednou kopií. Přílohou faktury za dílo (odst. 1. bod 1.1.1. tohoto článku Smlouvy) bude kopie předávacího protokolu (viz Čl. IV. odst. 3. této Smlouvy) potvrzeného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

- Dnem zaplacení faktury se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání celkové fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. V průvodním dopisu k vrácené faktuře bude vyznačen důvod jejího vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově, tím přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová 30denní lhůta běží znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury do sídla Objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst své splatné pohledávky za Zhotovitelem, proti jeho faktuře vystavené na základě této Smlouvy.

Článek IV.

Předání a převzetí předmětu díla

- Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k přejímacímu řízení pouze za předpokladu, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace je kompletní; je povinen tak učinit minimálně 3 (tři) dny předem.

- Dílo se považuje za dokončené provedením úspěšného zkušebního provozu kotelny, a pokud odpovídá této Smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou a nemá žádné vady či nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání.

- O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán v místě plnění (realizace díla) protokolární zápis – předávací protokol, podepsaný Zhotovitelem a některou z pověřených osob Objednatele uvedených v Čl. XV. odst. 8. této Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.

- V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek Zhotovitele je v dané lhůtě řádně odstranit.

- Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 5 (pět) dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně v předávacím protokolu jinak.

- V závěru předávacího protokolu Objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá a pokud ne, z jakých důvodů.

- Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit Objednateli následující doklady:

- dokumentaci skutečného provedení díla,

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách rozvodů a zařízení kotelny,

- výchozí revizní zprávu elektroinstalace,

- protokol o zkoušce systému měření a regulace,

- protokol o revizi spalinových cest,

- protokol o revizi tlakového zařízení,

- protokol o revizi plynového zařízení,

- dokumentaci k dodávce zařízení (seznam zařízení, které jsou součástí předávaného díla včetně záručních listů, návodů k obsluze, atesty použitých materiálů a hmot),

- certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení,

- originál stavebního deníku,

- protokoly o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,

- provozní řád kotelny,

- provozní deník kotelny,

- harmonogram revizí a kontrol,

- doklad o provedení zaškolení obsluhy na novou kotelnu,

- výchozí odbornou prohlídku kotelny,

- doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem.

- Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo PD stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí Zhotovitel.

- Ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného odstranění Zhotovitelem.

- Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může Objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady Zhotovitele, které se Zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení Čl. X. této Smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.

Článek V.

Záruka za jakost, vady díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo úplně, řádně a bezchybně v souladu s příslušnými předpisy, s maximální péčí a v kvalitě, která odpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem.

- Zhotovitel ručí za to, že provedené a Objednateli předané dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, že bude mít po celou záruční dobu vlastnosti dohodnuté touto Smlouvou, stanovené obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami. Současně se Zhotovitel zavazuje po celou záruční dobu poskytovat Objednateli bezplatný záruční servis.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání. Za vady, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, musí Objednatel uplatnit v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen takovéto vady odstranit ve lhůtě dle Čl. IV. odst. 5. této Smlouvy.

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

- Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.

- V případě výskytu vad v záruční době oznámí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli písemně 
(e-mailem na adresu uvedenou v Čl. XV. odst. 9.) bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamace“) musí být uvedeno, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje, případně další informace pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

- Bezplatné odstraňování vady Zhotovitel v topné sezoně zahájí nejpozději do 1 (jednoho) dne od obdržení oznámení Objednatele o výskytu vady, mimo topnou sezonu do 5 (pěti) dnů od obdržení takovéhoto oznámení.

- Výpadek funkčnosti kotelny je posuzován jako závada vyžadující neprodlený zásah. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit v topné sezoně havarijní službu s nástupem na opravu do 24 (dvaceti čtyř) hodin od příjmu nahlášení závady.

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být v topné sezoně odstraněna nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nástupu na opravu.

- Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady ve sjednané lhůtě, či v jiné, písemně dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.

- V případě, že Zhotovitel odstranil záruční vadu, je povinen provedenou opravu Objednateli protokolárně předat zápisem do Provozního deníku kotelny.

- Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce a materiál (komponenty) dodaný v souvislosti s plněním servisních služeb dle Čl. I. odst. 2. této Smlouvy v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí plnění od Zhotovitele formou podpisu odpovědné osoby Objednatele na příslušném výkazu Zhotovitele, či na zakázkovém listě vztahujícím se ke konkrétnímu plnění. Záruka na ostatní služby provedené Zhotovitelem (provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky) trvá po dobu platnosti příslušných prohlídek.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady vytčené státním odborným dozorem a na výzvu Objednatele mu neprodleně uhradit veškeré sankce udělené Objednateli ze strany státního odborného dozoru v důsledku prokazatelného porušení smluvních povinností Zhotovitelem.

- Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VI.

Povinnosti a závazky Smluvních stran

- Zhotovitel povede prostřednictvím pověřené osoby (uvedené v zápise o převzetí staveniště) stavební deník, který bude uložen v místě plnění. Pokud na zápisy provedené jednou Smluvní stranou nebude druhá Smluvní strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 5 (pěti) dnů, má se za to, že zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 5 (pěti) dnů řešit osoby oprávněné jednat za Smluvní strany ve věcech této Smlouvy. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v předávacím protokolu.

- Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění díla zabezpečuje na své náklady Zhotovitel.

- Veškeré změny znamenající změnu dohodnutého díla musejí být písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy. Obdobně budou Smluvní strany postupovat v případě nutných víceprací, jejichž schválení musí být provedeno písemným dodatkem k této Smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály a díly, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.

- Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

- Objednatel nenese odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálu a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

- Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit zábor veřejných prostor v rozsahu nutném pro zhotovení díla, včetně komunikace s dotčenými útvary státní správy.

- Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 2 (dva) dny předem k provedení kontroly těch částí díla, které mají být zakryty. Nesplní-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto částí díla pro provedení kontroly, a to na náklady Zhotovitele.

- Po dokončení prací Zhotovitel staveniště vyklidí a v den protokolárního předání, resp. převzetí úplného díla Objednatelem (viz Čl. IV. odst. 3. této Smlouvy) jej předá protokolárně zpět Objednateli.

- Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR a EU vztahujících se k provádění díla. V případě porušení této povinnosti nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora uvedených právních předpisů vznikne.

- Smluvní strany se dohodly, že servisní činnosti, stejně jako další služby a výkony související s plynovou kotelnou dle této Smlouvy a rámcově vymezené v této Smlouvě, po dobu účinnosti této Smlouvy budou prováděny pouze Zhotovitelem v souladu s požadavky platné legislativy, dle ČSN, Vyhlášek a NV uvedených v Čl. I. odst. 2. bod 2.1 této Smlouvy. Porušení tohoto ustanovení ze strany Objednatele je považováno za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá nárok Zhotovitele na smluvní pokutu vůči Objednateli ve výši 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých). Zhotovitel nebude po zásahu třetí osoby do servisovaného Zařízení odpovědný za bezpečnost provozu a provozní způsobilost Zařízení.

- Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup k provedení servisních služeb dle této Smlouvy, resp. vstup do objektu Objednatele a k servisovanému Zařízení.

- Zhotovitel se zavazuje provádět servisní činnost dle této Smlouvy s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:

  - zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem,

  - zajistit kvalitní řízení, dohled nad prováděním díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a činností (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),

  - dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny Objednatele,

  - činnosti dle této Smlouvy vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, jinak nese veškerou odpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

- Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo Zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla Zhotovitelem.

- Objednatel kontroluje plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a pokud zjistí, že je Zhotovitelem prováděno v rozporu s jeho povinnostmi, upozorní ho na zjištěnou skutečnost písemně a může se dožadovat odstranění závad a nedostatků. Pokud nedojde k nápravě ani do 3 (tří) dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli, může Objednatel od této Smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za provozní způsobilost Zařízení a jakékoliv škody, které vznikly Objednateli, nebo třetí osobě, důsledkem pozastavení servisních služeb dle bodu 1.2.4. odst. 1.2. Čl. III. této Smlouvy nebo odstoupením od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů uvedených v Čl. XIII. odst. 4. této Smlouvy.

Článek VII.

Ekologie, BOZP a PO

1.	Povinnosti Zhotovitele v rámci BOZP, PO a Ekologie

1.1	Při plnění závazků z této Smlouvy je Zhotovitel povinen provést nutná opatření proti vzniku požáru, havárie elektřiny, případně vodovodního řadu a zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, a to na všech místech, kde bude plnění dle této Smlouvy realizovat; Zhotovitel se zavazuje běžný odpad, nacházející se v místě provádění díla a servisních prací, sbírat, třídit a ukládat na místech k tomu určených v objektu Objednatele. Pokud se bude jednat o odpad charakteru nebezpečného, nebo ekologicky závadného provede Zhotovitel likvidaci odpadu ve zpětném odběru, na servisní list uvede provedení likvidace materiálu ve zpětném odběru.

1.2	Dále je Zhotovitel povinen provést písemnou výměnu rizik s Objednatelem podle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, před započetím prací v objektu. Zhotovitel je rovněž povinen předat Objednateli bezpečnostní listy k přípravkům, které budou používány v objektu při servisních pracích.

1.3	Zhotovitel se zavazuje při provádění díla a servisních služeb dodržovat interní předpisy Objednatele, normy, vyhlášky a předpisy související v rámci PO+BOZP (s interními předpisy bude Zhotovitel seznámen pověřenou osobou Objednatele).

1.4.	Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci jsou proškolení z BOZP a PO a zavazuje se, že po celou dobu účinnosti této smlouvy budou tyto předpisy dodržovány, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Za případné porušení těchto předpisů nese Zhotovitel plnou odpovědnost.

Článek VIII.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění uzavřeno nemá, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.

- Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s plněním závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 3 000 000 Kč (slovy: tři miliony korun českých).

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit Objednateli na jeho výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění společně s dokladem o zaplacení pojistného na sledované období.

- Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje Zhotovitele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této Smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

Článek IX.

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

- Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této Smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané Smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná Smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle Smlouvy, bude posuzována jako škoda způsobená zavázanou Smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná Smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné Smluvní straně stejně, jako by ji způsobila sama zavázaná Smluvní strana. Ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

- Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odpovídá zavázaná Smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé Smluvní straně vznikne v souvislosti s porušením povinností zavázané Smluvní strany podle této Smlouvy.

- Překážka vzniklá z osobních poměrů Smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla Smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla Smluvní strana podle této Smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě nezprostí.

- Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo může a má vědět, že jí poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Jestliže zavázaná Smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné Smluvní straně není oznámení včas doručeno, má poškozená Smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla.

- Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti subdodavatele k náhradě škody, pokud by subdodavatel za škodu vzniklou Objednateli při realizaci plnění dle této Smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí Objednatele, pokud subdodavatel Objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku).

Článek X.

Sankční ujednání

- V případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením díla v termínu uvedeném v Čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zaznamenaných v předávacím protokolu či vyskytnuvších se v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý, i započatý, den prodlení a každou vadu.

- V případě porušení závazku a povinnosti Zhotovitele uvedených v Čl. VIII. odst. 1. a 2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den, kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl. V případě nesplnění závazku Zhotovitele uvedeného v odst. 3. citovaného článku je Objednatel oprávněn mu vyúčtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen takto vyúčtované sankční plnění na písemnou výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu uhradit.

- V případě nedodržení časového termínu uvedeného v odst. 9. Čl. II. této Smlouvy (nástup na mimozáruční opravu) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý den prodlení a Zhotovitel je povinen tuto sankci uhradit.

- V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněné faktury, může Zhotovitel vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z nezaplacené částky faktury za každý, i započatý, den prodlení a Objednatel je povinen tuto sankci uhradit.

- Smluvní strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna tuto uhradit ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne obdržení sankční faktury, nebo ve stejné lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné Smluvní strany splnit své závazky dle této Smlouvy.

Článek XI.

Ochrana informací, údajů a dat

- Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé Smluvní strany, předmětu plnění této Smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. (2) Občanského zákoníku.

- Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této Smlouvy se vztahuje na Smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými informacemi v rámci plnění podmínek této Smlouvy seznámí.

- Za porušení závazku uvedeného v odst. 1 tohoto článku je Smluvní strana, která závazek poruší povinna uhradit druhé Smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody.

- Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, musí Objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména informaci týkající se identifikace Smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZZVZ“), má dále Objednatel povinnost zveřejnit celý obsah této Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele. Stejnou uveřejňovací povinnost má Objednatel i podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Informace poskytnuté v souladu s citovanými zákony nelze považovat za porušení závazku dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy.

- Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této Smlouvy.

Článek XII.

Uveřejnění Smlouvy

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech jejích případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato Smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat Objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci tohoto článku se Smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se tato Smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.

- Zhotovitel si je plně vědom zákonné povinnosti Objednatele uveřejnit tuto Smlouvu (celé znění) včetně všech jejích změn a případných dodatků na svém profilu zadavatele. Povinnost uveřejnění této Smlouvy včetně jejích dodatků je Objednateli uložena ustanovením § 219 ZZVZ a zároveň jeho vnitřním předpisem, na jehož základě je Objednatel povinen uveřejňovat veškeré smlouvy či objednávky, kde cena plnění dosáhne alespoň 50 000 Kč bez DPH.

- Profilem Objednatele je elektronický nástroj, jehož prostřednictvím Objednatel jako veřejný zadavatel dle ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup.

Článek XIII.

Odstoupení od Smlouvy

- Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

- Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:

- prodlení Zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla delší než 7 (sedm) dní, nebo

- neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 (pět) dnů v rozporu s touto Smlouvou, nebo

- porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 (pěti) dnů od upozornění ze strany Objednatele na toto porušení, nebo

- opakované nedodržení termínů plnění ze strany Zhotovitele, nedodržení rozsahu a kvality prací ve Smlouvě sjednaných, pokud byl Zhotovitel na možnost odstoupení písemně upozorněn a ani následně nedošlo v přiměřené lhůtě ke zjednání nápravy.

- Dále je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti Zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo rozhodnuto, že Zhotovitel je v úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nedostačující, nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, vedle zákonných důvodů a ostatních důvodů uvedených v této Smlouvě, též:

- v případě, že zjistí na servisovaném Zařízení zásahy jiných osob podnikajících ve stejném předmětu činnosti jako Zhotovitel (porušení příslušné normy neumožňující práci více servisních firem, resp. povinnosti Objednatele dle Čl. VI. odst. 11. této Smlouvy), nebo

- zjistí-li při provádění sjednaného předmětu plnění nutnost provedení prací bezpečnostního charakteru, jejichž provedení Objednatel odmítne, resp. u Zhotovitele neobjedná. V tomto případě Zhotovitel neodpovídá za škody z tohoto důvodu vzniklé Objednateli nebo třetím osobám, nebo

- při prodlení Objednatele s oprávněnou platbou Zhotoviteli delší než 45 (čtyřicet pět) dnů od data splatnosti. Právo Zhotovitele podle Čl. III. odst. 1.2. bodu 1.2.4. této Smlouvy není tímto dotčeno, nebo

- v případě porušení ustanovení Čl. VI. odst. 12. této Smlouvy Objednatelem.

- Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje.

- V případě odstoupení od Smlouvy se Objednatel zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce (i nedokončené) do 3 (tří) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 
O takovém předání a převzetí bude pořízen zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně sepsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, popsány vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

- Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti 
a ochrany informací, zajištění a utvrzení závazků.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé Smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této Smlouvy.

- Smluvní strany shodně konstatují, že plnění předmětu této Smlouvy vyžaduje od obou Smluvních stran vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Z tohoto důvodu budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této Smlouvy, zejména podklady pro provádění jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, předávány v sídle Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

- Vyskytnou-li se skutečnosti nebo nastanou-li okolnosti, které jedné či druhé Smluvní straně částečně nebo zcela znemožní plnění povinností dle této smlouvy, jsou Smluvní strany povinny se o těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu písemně informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Zhotovitel je odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví 
a požární ochrany. Zhotovitel je povinen při provádění díla provádět a dodržovat účinná protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací.

- Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění díla nenaruší svojí činností chod provozu v objektu Objednatele na adrese: Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha.

- Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 5 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, je Zhotovitel, který zajistí na své náklady jejich likvidaci.

- Vlastníkem všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla do doby jejich zabudování do díla je Zhotovitel. Od okamžiku jejich zabudování či začlenění do díla přechází vlastnické právo k těmto věcem či materiálu na Objednatele.

- Od okamžiku převzetí staveniště od Objednatele až do okamžiku konečného předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci ve vztahu k prováděnému dílu (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma apod.). Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu, kterou by svou činností, případně nečinností, způsobil na majetku Objednatele i třetích osob; tato odpovědnost Zhotovitele se vztahuje i na případy poškození zdraví osob, které by způsobil svou činností či nečinností při provádění díla.

- Závazná forma komunikace mezi Smluvními stranami je doporučený dopis, nebo zápis z jednání, nebo předávací protokol. Tyto písemnosti musejí být podepsány zástupci nebo pověřenými osobami obou Smluvních stran. Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této Smlouvě, zejména pak na faktuře a předávacích protokolech je Zhotovitel povinen vždy uvést číslo této Smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu, není ani oprávněn tuto Smlouvu postoupit.

- Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoliv subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje dnem nabytí její účinnosti do uplynutí 60 (slovy: šedesáti) měsíců ode dne uvedení plynové kotelny do provozu (záznam v předávacím protokolu). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Čl. XII. této Smlouvy.

- Veškerá ústní i písemná ujednání Smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. (3) Občanského zákoníku se nepoužijí, resp. vylučují možnost přijetí návrhu Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu Smluvních stran na veškerém obsahu její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny identifikačních údajů Smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy a dále v případě změny pověřených osob Smluvních stran nebo jejich kontaktních údajů, uvedených odstavcích 8. a 9. tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané do datové schránky druhé Smluvní strany bez zbytečného odkladu po vzniku takové změny. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma Smluvními stranami, jsou právně neúčinná.

- Tato Smlouva a vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.

- Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

- Za Objednatele jsou pověřeni:

  - k jednání ve věci plnění podmínek Smlouvy ve věci rekonstrukce plynové kotelny (včetně podpisu předávacího protokolu):

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, specialista nemovitého majetku, tel. č.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  - k jednání ve věcech technických a organizačních včetně kontroly provádění prací a jejich převzetí spojených s mimozáručním servisem dle Smlouvy:

xxxxxxxxxxxxxx, odborný referent provozu, tel. č.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

9.	Za Zhotovitele bude ve všech věcech spojených s plněním podmínek této Smlouvy jednat: Ing. Alois Maršner, jednatel, tel. č.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

10.	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 – Kopie cenové nabídky Zhotovitele

Příloha č. 2 – Ceník služeb

11.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení včetně přílohy stvrzují svým podpisem. Tato Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Smlouva je podepsána elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSVD“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel podepíše Smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 ZSVD; Objednatel Smlouvu podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Praha								Kladno

Objednatel:							Zhotovitel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna				TZB Kladno s.r.o

České republiky

_____________________________				_________________________

Ing. Zdeněk Kabátek						Ing. Alois Maršner

ředitel 							       jednatel