SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

(dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 2425

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

email:

Technický dozor stavebníka:

dále jen „objednatel„

Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s.,

Kontaktní adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený: Miloslavem Mizerou

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Telefon:

e-mail:

Zástupce pro věci technické:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

Na základě množství změn a víceprací vzniklých v průběhu provádění díla, změny způsobu obnovy komunikace a na základě požadavku města Lomnice nad Popelkou na dodatečné realizaci veřejného osvětlení před finální obnovou komunikace, se smluvní strany dohodli na uzavřením tohoto dodatku smlouvy o dílo, jehož předmětem je prodloužení realizace díla.

3. Předmět dodatku č. 1

  - Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo akce „Lomnice nad Popelkou, Košov – obnova vodovodu 1.část“ se mění bod č. 4 Čas plnění, ostatní body původní smlouvy o dílů zůstávají bez změn.

4. Čas plnění

  - Předání staveniště 	do 15.10.2024

  - Dokončení díla dle SOD:	30. 05. 2025

  - Dokončení díla dle dodatku č. 1	30. 06. 2025

5. Závěrečná ustanovení

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

V Turnově dne: 29.5.2025	V Lomnici nad Popelkou dne:

………………………………                                                  ………………………………..

objednatel    			                                            zhotovitel

Ing. Milan Hejduk                                                                    Miloslav Mizera

Ředitel svazku	MIZERA-STAVBY a.s.