Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: 715/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2268-0200

Název díla:

„MVE Jindřichov – stírací stroj“ – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) (společně dále jen „smluvní strany“)

Zhotovitel: sídlo:

IČO:

DIČ: statutární orgán:

Sweco a.s.

Táborská 940/Nusle, 140 00 Praha

26475081

CZ26475081

technicky oprávněn jednat:

bankovní spojení: číslo účtu:

mobil: telefon: e-mail: Ing.

mobil: telefon: e-mail:

Dodatek č. 2 k SoD 715/2024 Společnost Sweco a. s. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časového posunu inženýrské činnosti (vyjádření a stanoviska DOSS až po finálním odsouhlasení technického řešení a zapracování všech připomínek).

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.06.2025

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.09.2025

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek

je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

v Praze dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele

……………………………………

…………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva

Sweco a.s.

……………………………………. místopředseda představenstva

Sweco a.s.

……………………………………. členka představenstva

Sweco a.s.