Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | TLZ 009 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 30.6.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | Číslo smlouvy objednatele 2023/00538 |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 13.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | Ev. číslo EDS: 133D22W000003 |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP - PF - Rekonstrukce budovy kateder PF UJEP + auly a spojovacího koridoru - 2023/0063 |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 1. et katedry Rekonstrukce budovy kateder UJEP - PF – 2. et aula |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací ke dni 16.06.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úprava dle §222 odst. 6) Zákona o zadávání veřejných zakázek (neinvestiční prostředky) Důvodem změny „TLZ09_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná. Důvod změny „TLZ09_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny „TLZ09_01: Revize interiérového vybavení“: v době mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací došlo ke změnám v předpokládaném způsobu využívání některých prostor, zejména v 6. nadzemním podlaží. Tyto změny vedly k potřebě revize plánovaného interiérového vybavení formou odpočtů a přípočtů položek. Součástí změny je rovněž dopočet laviček na chodbách všech podlaží, které nově slouží studentům k vyčkávání na výuku. Tato úprava byla provedena v návaznosti na preventivní bezpečnostní opatření a doporučení vyplývající z Analýzy rizik ochrany měkkých cílů v areálech univerzity, kterou pro UJEP zpracovala společnost Urban Safety. Změna byla provedena po vyhodnocení doporučení bezpečnostních expertů a představuje nezbytné preventivní opatření ke zvýšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyla při zpracování projektové dokumentace předvídatelná. Popis změny „TLZ09_02: Vybavení místnosti č. 140 nábytkem“: Původní návrh místnosti předpokládal jiný způsob využití, v důsledku aktualizace učebních plánů a organizačních potřeb fakulty včetně navýšení počtu studentů dle požadavku MŠMT, bylo rozhodnuto o jejím zařazení mezi výukové prostory. Na základě této změny bylo nezbytné místnost dovybavit vhodným mobiliářem (zejména stoly a židle), který odpovídá parametrům běžné výuky. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generální projektant s výše uvedenými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický dozor stavebníka s výše uvedenými změnami souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce HSV / PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 01 – Rozpočet technický list změny č. 9 Příloha č. 02 – Revize interiérového vybavení Příloha č. 03 – Vybavení místnosti č. 140 nábytkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  |  | Odpočet: |  | 0,00 Kč |  |
|  |  |  |  |  | Přípočet: |  | 518 435,80 Kč |  |
|  |  |  |  |  | Celkem: |  | 518 435,80 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  |  | Číslo 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX XXX XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDS: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX XXX |  |  |  |  |  |  |  |