SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

statutární město Pardubice

sídlo: 					Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice

IČO:                                                                      00274046

DIČ:                                                                      CZ00274046

zastoupené ve věcech smluvních:   Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic

zastoupené ve věcech technických: Bc. Romanem Slachem, referentem odd. odpadů a ovzduší odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic

bankovní spojení:                                          Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:                                                          326561/0100

a

zhotovitel:

VECTURA Pardubice s.r.o.

sídlo: 					17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO:                                                                      03020223

DIČ:                                                                      CZ03020223

zastoupená ve věcech smluvních i technických: Ing. Ondřejem Kvačkem, jednatelem,

tel: xxx xxx xxx xxx e-mail:xxx xxx xxx xxx xxx

bankovní spojení:xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx

číslo účtu:xxxxxxxx xxx xxx

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za řádné a včasné provedení díla cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

- Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití předmětu díla.

Článek II.

Předmět díla

- Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále také „PD“) ve stupních studie, dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) a dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) s názvem „PD stanoviště kontejnerů v Češkově ulici“ s kapacitou umístění cca 7 ks kontejnerů o objemu 1100 l. Projektová dokumentace bude zpracována ve všech potřebných stupních. Kontejnerové stání bude umístěno v severozápadním rohu pozemku označeném jako pozemková parcela č. 3893 k.ú. Pardubice, v Češkově ulici. Bližší specifikace díla, včetně grafického zobrazení jeho umístění v terénu, je popsána v příloze č. 1 této smlouvy (vše dále také „dílo“).

- Část 1 – studie – zahrnuje provedení potřebných průzkumných prací, vč. zaměření a zpracování dokumentace stávajícího stavu zájmových prostor, v rozsahu nutném pro zhotovení projektových dokumentací.

V tomto stupni budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, včetně inženýrské činnosti (IČ), odsouhlasení navržené varianty od objednatele, Základní školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to zejména ve vztahu k přeložce ČEZ a.s., u níž DPZ a DPS zpracovává ČEZ Distribuce, a.s. samostatně.

- Část 2 - DPZ – zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), podání žádosti o povolení záměru a zajištění součinnosti při tomto řízení, a to až do pravomocného povolení záměru.

- Část 3 - DPS – zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ) a včetně kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazy výměr. Dále bude zpracován orientační harmonogram prováděných prací.

- Rozsah projektové dokumentace ve stupni DPZ a DPS musí být v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, ve znění pozdějších předpisů.

- Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, dále bude součástí projektové dokumentace také návrh řešení ZOV za provozu.

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek, platných a účinných v době realizace díla.

- Projektová dokumentace DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr, stanoveném prováděcím právním předpisem - vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých zhotovitelů nebo určitých výrobků. Projektová dokumentace DPS bude obsahovat klasifikaci stavebních objektů (kódy CPV, CZ-CPA a CZ-CC).

- Součástí díla jsou veškeré práce a další činnosti nutné k naplnění předmětu díla.

- PD bude zpracována oprávněnou osobou v projektové činnosti ve výstavbě.

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci pro stavební povolení 1 x v elektronické podobě  a dokumentaci pro provádění stavby v počtu 2 paré v listinné podobě + 1x v elektronické v elektronické podobě.

- Paré č. 1 a 2 projektové dokumentace DPS bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s vyhláškou dle odst. 8 tohoto článku smlouvy. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH.

- V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad sjednaný rozsah díla dle této smlouvy, bude rozsah, cena a termín plnění před samotnou realizací dohodnut smluvními stranami v písemném dodatku této smlouvy.

Článek III.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, je na základě cenové nabídky ze dne 21.3.2025 sjednána takto:

- Celková cena za zpracování studie bez DPH:	15	000,-	Kč

- Celková cena za zpracování PD ve stupni DPZ + IČ bez DPH:	40	000,-	Kč

- Celková cena za zpracování PD ve stupni DSP bez DPH:	30	000,-	Kč

Celková cena díla bez DPH	  85 000,- Kč

DPH 21%    	  17 850,- Kč

Celková cena díla včetně DPH	102 850,- Kč

- Cena díla bude hrazena jednorázově. Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli po provedení díla bez vad a nedodělků, tj. po dokončení kompletního díla a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem (po předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby).

- V případě zjištění, že ze zákonných důvodů nelze získat kladná stanoviska či příslušná povolení, je zhotovitel oprávněn žádat po objednateli úhradu části ceny za provedení dílčí části díla.

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu.

- Zhotovitel doručí fakturu v elektronické podobě do datové schránky objednatele, případně na adresu posta@mmp.cz.

- Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení.

- Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

- Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace nebude používána k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Článek IV.

Čas plnění, místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo dle článku II. této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

- zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy;

- dokončení díla a  jeho předání objednateli:

- studie:  do 18 kalendářních týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

- DPZ + IČ: do 35 kalendářních týdnů ode dne písemného odsouhlasení studie ze strany objednatele, včetně pravomocného povolení záměru,

- DPS + IČ:  do 27 kalendářních týdnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru.

2.  Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci pro stavební povolení 1 x elektronické

podobě a dokumentaci pro provádění stavby v počtu 2 paré v listinné podobě + 1x elektronické podobě.

- V případě prodlení zhotovitele z důvodu, který prokazatelně není na straně zhotovitele, požádá zhotovitel objednatele písemně o prodloužení termínu. Pokud objednatel této žádosti vyhoví (dojde k posunutí termínu předání PD), ustanovení článku VIII. odst. 1 této smlouvy nepoužije.

- Objednatel není povinen žádosti dle předchozího odstavce vyhovět; pak lze uplatnit ustanovení

článku VIII. odst. 1 této smlouvy.

- Místo plnění: pozemek označený jako pozemková parcela č. 3893 v k.ú. Pardubice, Češkova ulice,

Městský obvod Pardubice V, Pardubice.

Článek V.

Závazky zhotovitele při provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje průběh zhotovení díla průběžně konzultovat se zástupci objednatele.

- Zhotovitel bude dílo provádět v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a bude dodržovat všechny technické normy.

- Zhotovitel je povinen při zpracování dokumentace dbát pokynů objednatele. Změny pokynů budou předány písemně, a to před vlastním projekčním zpracováním díla.

- Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech hlavních změnách, které se týkají zhotovení díla.

Článek VI.

Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje ke spolupráci se zhotovitelem tak, aby předmět smlouvy mohl být zpracován řádně a včas dokončen a předán objednateli.

- Podpisem této smlouvy zmocňuje objednatel zhotovitele k zastupování v rozsahu předmětu smlouvy.

Článek VII.

Záruky a vady díla

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, souvisejícími právními předpisy a technickými normami.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba předmětu díla počne běžet předáním dokončeného kompletního předmětu díla po dobu 60 měsíců. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dokončeného díla bez vad a nedodělků. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla.

- Vady díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem 
k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do deseti dnů po jejich uplatnění objednatelem, pokud se se objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.

- Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle této smlouvy, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

- O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíšou obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady 
a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel neprokáže opak.

- V případě, že se jedná o vadu bránící užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Článek VIII.
Smluvní pokuty

- Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků v termínech dle článku IV. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Objednatel může smluvní pokutu odečíst od fakturované částky.

Článek IX.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

- Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle článku IV. této smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů, jakož i porušení technických norem.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.

- Objednatel může smluvní pokutu odečíst od fakturované částky.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).

- Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

- Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení oznámení o těchto změnách druhé smluvní straně.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha: Specifikace předmětu díla

V Pardubicích dne:  24.7.2025                                 V Pardubicích. dne 21.7.2025

_________________________________	___________________________________

Ing. Miroslav Míča	                        Ing. Ondřej Kvaček

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č. R/5612/2025 ze dne 21. 5.  2025

Dne:	24.7.2025		                	Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru životního prostředí

Magistrátu města Pardubic

Příloha č. 1 zadávací podklady OŽP-VZMR-2025-03 „PD stanoviště kontejnerů v Češkově ulici“

Zpracování projektové dokumentace kontejnerového stání v severozápadním rohu městského pozemku p. č. 3893 k.ú. Pardubice v Češkově ulici. Celý pozemek je oplocen a má jej ve výpůjčce Waldorfská škola.

Při zpracování PD respektovat podmínky všech zainteresovaných (zadavatel zakázky, OŠKMS MmP, Waldorfská škola, správci sítí aj.) a PD musí být v souladu s plánovaným koncepčním využitím celého oploceného pozemku a provozního chodu školy.

Stání bude vyploceno z pozemku využívaného školou a bude přístupné jen z Češkovy ulice. Oplocené stání bude přizpůsobeno uvažovanému zabezpečenému vjezdu do areálu školy.

Základní požadavky (parametry) na kontejnerová stanoviště:

- zpevněná vyspádovaná plocha, zámková dlažba

- vybudování ohrádky z tahokovu bez střechy

Navrhovaný stav kapacity stanoviště: cca 7 ks kontejnerů 1 100 l

Návrh PD musí respektovat vzrostlý strom na pozemku.

Orientační vyznačení stanoviště (červeně):