Č. smlouvy:	203/2025	Č. smlouvy: SEC/2025/0014 Č. VZ:	5/2025

Č. j.:	SFZP 171671/2025

SMLOUVA O DÍLO

- Dodávka a instalace FVE na objekt v Kaplanově ulici

SMLUVNÍ STRANY:

Státní fond životního prostředí České republiky

zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR IČ: 00020729

DIČ: není plátcem DPH

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 7394 sídlo: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

zastoupena: Kamilem Urbánkem, MBA, členem představenstva IČO: 44015542

DIČ: CZ44015542

korespondenční adresa: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě výběrového řízení k zakázce s názvem

„Dodávka a instalace FVE na objekt v Kaplanově ulici“, ev. č.: N006/25/V00018074, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

- ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v realizaci fotovoltaické elektrárny na střeše budovy sídla Státního fondu životního prostředí ČR specifikované níže (dále také jako „dílo“) a Objednatel se zavazuje hotové a bezvadné dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v této Smlouvě.

  - Předmětem Smlouvy je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny spočívající v instalaci cca 108 kusů panelů o celkovém výkonu do 50 kWp (49,5 – 49,9 kWp) na střechu budovy sídla Státního fondu životního prostředí ČR na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 včetně zajištění pravidelného servisu, který bude prováděn 1x ročně po dobu 5 let (dále jen „pravidelný servis“). (Přesný počet panelů bude vycházet z nabídnutého technického řešení Zhotovitele pro dosažení celkového požadovaného výkonu FVE v rozsahu 49,5 – 49,9 kWp, předpokládá se cca 108 ks).

  - Budova je ve vlastnictví České republiky, přičemž zadavatel je s ní příslušný hospodařit. Budova stojí na pozemku parc. č. 2119/14 v katastrálním území Chodov (Praha). V budově se nacházejí převážně kancelářské prostory.

  - Dílo bude realizováno na základě Dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované dne 14. 1. 2025 projektantem Rostislavem Štarkem, se sídlem Luleč 379, 683 03, IČO: 88642372, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Dokumentace pro výběr zhotovitele“).

  - Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny – minimální technické parametry:

    - Podporovány jsou pouze výrobny, ve kterých jsou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

    - Instalované fotovoltaické moduly a měniče dosahují minimálně níže uvedených účinností: Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách 13 (STC)

      - 23 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,

      - 21,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku,

      - 21,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,

      - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, Měniče 97,7 % (Euro účinnost)

    - Instalované měniče jsou vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny. Měnič má možnost pravidelného reportingu výroby.

### Pravidelný servis:

    - Pravidelný servis bude vykonáván 1x ročně, a to zpravidla po zimní sezóně po dobu 5 let od data předání a převzetí díla. Servisní prohlídka bude provedena vždy v období od

1. dubna do 31. května příslušného kalendářního roku, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel navrhne Objednateli konkrétní termín provedení servisu nejpozději do 31. března příslušného roku.

    - Zhotovitel je povinen každý rok v rámci pravidelného servisu provádět:

      - kontrolu stavu venkovních kabelových tras;

      - kontrolu stavu uzemnění konstrukcí a pospojení konstrukcí;

      - kontrolu stavu DC přepěťových ochran;

      - kontrolu stavu DC jistících prvků;

      - kontrolu stavu AC přepěťových ochran;

      - kontrolu stavu AC jistících prvků;

      - kontrolu stavu měničových rozvaděčů - uchycení, IP krytí;

      - vizuální kontrolu FV panelů - mechanické poškození atd.;

      - vizuální kontrolu konstrukcí pro FV panely;

      - kontrolu termokamerou - rozvaděče + FV panely;

      - revizní prohlídku dle ČSN EN s vystavením revizního protokolu.

    - O každé provedené roční servisní prohlídce vyhotoví Zhotovitel protokol, který bude obsahovat minimálně soupis provedených úkonů dle čl. 1.6.2, datum provedení, zjištěné skutečnosti, výsledky měření (je-li relevantní), případná doporučení pro Objednatele a potvrzení o provozuschopnosti FVE. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a předán Objednateli do 5 pracovních dnů od provedení servisu.

  - Součástí plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání a každodenní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín předání staveniště Zhotoviteli a zahájení prací: do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

  - Termín dokončení prací a předání díla Objednateli: do 45 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Do této lhůty se nezapočítává doba mezi podáním žádosti o připojení výrobny k distribuční síti a oznámením o provedení prvního paralelního připojení výrobny.

  - K předání staveniště Zhotoviteli dojde na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednatelem dojde na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma Smluvními stranami (dále jen

„předávací protokol díla“). Nezbytnými podklady pro převzetí díla a přílohami předávacího protokolu díla jsou minimálně:

- doklady prokazující kvalitu a certifikaci použitých materiálů, výrobků a zařízení (zejména certifikáty a prohlášení o shodě),

- doklady o provedení všech předepsaných a potřebných zkoušek a revizí (včetně výchozí revize elektroinstalace FVE),

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních,

- návody k obsluze a údržbě instalovaných zařízení v českém jazyce

- oznámení o provedení prvního paralelního připojení výrobny

  - Rozhodným datem pro převzetí díla bude první paralelní připojení k elektrické soustavě doložené distributorem elektrické energie.

  - Prodloužení termínu pro dokončení a předání díla je možné jen z důvodu vysoce nepříznivých povětrnostních podmínek, které znemožní provádět dílo na střeše dotčeného objektu (např. extrémní vítr, vydatné deště), a to o dobu, po kterou takové vysoce nepříznivé povětrnostní podmínky objektivně v místě plnění trvají. V takovém případě uzavřou Smluvní strany písemný dodatek ke Smlouvě.

  - Místem plnění veřejné zakázky je střecha v části B objektu sídla Státního fondu životního prostředí ČR na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci výběrového řízení, na jehož základě je tato Smlouva uzavřena, a činí:

Cena za FVE bez DPH:	803 127,00 Kč;

DPH ve výši 21 % za FVE:	168 656,67 Kč; Cena za pravidelný pětiletý servis bez DPH:		22 500,00 Kč; DPH ve výši 21 % za pravidelný pětiletý servis:			4 725,00 Kč; Cena celkem s DPH:	999 008,67 Kč.

  - Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby spojené s řádným provedením díla a zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků, energií, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, zajištění potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla. V ceně díla je rovněž zahrnuta cena za pravidelný servis a náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště.

  - Cena díla může být měněna pouze v následujících případech:

    - v souvislosti se změnou sazeb DPH; takovém případě bude k částce bez DPH připočítáno DPH ve výši dle zákonné sazby;

    - v případě nezbytných víceprací či změn (které však nesmí představovat podstatnou změnu smlouvy), a to na základě předchozí dohody obou Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. V takovém případě se bude vycházet z jednotkových cen oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této Smlouvy a ostatní položky budou oceněny v cenách URS platných pro daný kalendářní rok.

  - Objednatel nebude poskytovat zálohy.

  - Vystavený daňový doklad musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura vystavená poskytovatelem, který není plátcem DPH, musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad

/ faktura musí dále obsahovat číslo veřejné zakázky: 5/2025 a číslo smlouvy Objednatele: 203/2025.

  - Daňový doklad / faktura bude uhrazena bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na daňovém dokladu / faktuře. Splatnost daňového dokladu / faktury bude 30 dnů od data jejího doručení Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli daňový doklad/fakturu v době splatnosti k opravě nebo doplnění, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Dnem vrácení daňového dokladu / faktury se staví běh doby splatnosti, a Objednatel tak není v prodlení s úhradou daňového dokladu / faktury. Nová doba splatnosti počíná běžet od počátku dnem, kdy je Objednateli vrácen doplněný nebo opravený daňový doklad / faktura.

  - Cena za FVE bez DPH dle čl. 3.1 této Smlouvy (spolu s příslušnou DPH) je splatná na základě daňového dokladu / faktury, který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 7 kalendářních dní od řádného převzetí díla (FVE) Objednatelem na základě předávacího protokolu díla dle čl. 2.3 této Smlouvy.

  - Cena za pravidelný pětiletý servis dle čl. 3.1 této Smlouvy bude hrazena v pěti ročních splátkách po provedení příslušného ročního servisu. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad / fakturu na částku odpovídající jedné pětině (1/5) Ceny za pravidelný pětiletý servis bez DPH dle čl. 3.1 (spolu s příslušnou DPH) vždy po řádném provedení roční servisní prohlídky v daném kalendářním roce dle čl. 1.6 této Smlouvy a po předání příslušného protokolu Objednateli dle čl. 1.6.3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit tento daňový doklad /

fakturu do 14 kalendářních dnů od předání protokolu o provedeném ročním servisu Objednateli.

- ZÁVAZKY A PRÁVA ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

  - Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby Zhotovitel mohl započít práce bez prodlení.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno jeho bezvadným dokončením bez vad a nedodělků bránících užívání, doložením všech potřebných dokladů a dokumentace dle čl. 2.3 a jeho předáním Objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu díla.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN, předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy, a že při zhotovení díla budou použity pouze certifikované stavební prostředky.

  - Veškeré stavební a technologické úpravy budou probíhat za plného provozu dotčeného objektu a bez odstávek napájení el. energie v pracovních dnech. Práce spojené s případnými odstávkami napájení el. energií, které budou delší než 15 minut, bude možné provádět pouze ve dnech pracovního klidu a svátcích, a to po předchozím souhlasu ze strany Objednatele a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je nájemcem objektu, přičemž její souhlas zajistí Objednatel. Hlučné práce (bourací a vrtací) budou probíhat v pracovních dnech vždy až po 15. hod. a ve dnech pracovního klidu a svátcích.

  - Při stavebních a technologických pracích bude Zhotovitelem prováděn průběžný každodenní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností a bude probíhat odsávání při vrtání.

  - Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel si vyhrazuje právo provádět během stavby průběžné kontroly, kterými bude pověřen jím určený stavební dozor.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, slouží případně pouze jako podklad pro jednání o změně Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci o provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude hotové dílo připraveno k předání.

  - Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vážné vady nebo nedodělky. Pro účely této Smlouvy se za vážnou vadu považuje zejména jakákoliv    vada    díla,    která    brání    jeho    bezpečnému a řádnému užívání (provozu) v souladu s jeho účelem a technickými parametry stanovenými touto Smlouvou a jejími přílohami. V takovém případě se Zhotovitel může dostat do prodlení se splněním díla v termínu sjednaném v čl. 2 odst. 2.2.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské  činnosti  s limitem  pojistného  plnění  ve  výši  nejméně

10.000.000 Kč. Bude-li pojistná smlouva předložená Zhotovitelem před podpisem této Smlouvy sjednána na dobu kratší, je Zhotovitel povinen před ukončením platnosti pojistné smlouvy vždy předložit novou pojistnou smlouvu tak, aby pojistné doby na sebe navazovaly, a to až do ukončení plnění dle této Smlouvy. Objednatel je taktéž oprávněn si vyžádat kdykoliv během doby trvání této Smlouvy předložení kopie platné pojistné smlouvy či jiný obdobný doklad, ze kterého bude zřejmá existence pojištění.

  - Odpovědnost Zhotovitele, jeho zaměstnanců, osob ve smluvním vztahu ke Zhotoviteli a poddodavatelů:

    - Zhotovitel zajistí promítnutí smluvních požadavků a povinností do povinností pracovníků Zhotovitele podílejících se na zhotovení díla.

    - Bude-li Zhotovitel využívat při zhotovení díla další či jiné poddodavatele než uvedené v Seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, je povinen předložit Objednateli identifikační údaje těchto dalších/jiných poddodavatelů a vymezit části předmětu plnění, které budou poddodavateli realizovány, a to nejpozději před zahájením plnění jednotlivými poddodavateli.

    - Pokud bude Zhotovitel požadovat v době účinnosti této Smlouvy změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval ve výběrovém řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele prokázat Objednateli kvalifikaci nového poddodavatele v souladu s podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách. Změna poddodavatele může nastat až po písemném potvrzení prokázání kvalifikace nového poddodavatele Objednatelem. Objednatel je povinen písemně potvrdit prokázání kvalifikace nového poddodavatele bez zbytečného odkladu.

    - V souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku, plní-li Zhotovitel svůj závazek pomocí poddodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.

  - Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této Smlouvy, včetně jednání před uzavřením Smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této Smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí zaměstnanců či pracovníků Objednatele či jiných osob vykonávajících pracovní činnost v místě plnění (zejména z Agentury ochrany a přírody krajiny ČR, která je nájemcem dotčeného objektu), o kterých se Zhotovitel v souvislosti se svou činností pro Objednatele dozví nebo se s nimi dostane do kontaktu.

  - Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude dodržovat veškeré dotčené právní předpisy, zejména ty pracovně-právní (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k dodržování pravidel odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené práce přesčas a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; to platí pro všechny osoby, které se budou na plnění díla podílet, včetně případných jiných poddodavatelů. Za tím účelem je Objednatel oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat čestné prohlášení.

  - Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na zhotovení díla. Za předpokladu, že poddodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné smlouvy o více než 60 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn provést platbu přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele. Přílohou čestného prohlášení musí být příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od obdržení výzvy.

- ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a stanoveném termínu. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením všech svých povinností.

  - Pokud během realizace díla dojde k poškození okolního zařízení vinou Zhotovitele, je zhotovitel povinen uvést zařízení do původního stavu na vlastní náklady.

  - Zhotovitel se zavazuje v případě poruchy k reakční době do 24 hodin, přičemž reakční dobou se rozumí příjezd odborného zaměstnance Zhotovitele na místo instalace fotovoltaické elektrárny.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedeného díla v délce 5 let na zhotovené dílo jako celek, není-li dále pro vybrané části díla stanoveno jinak. Pokud se na některé komponenty díla vztahuje záruční doba kratší, resp. výrobce poskytuje záruční dobu kratší, uplatní se tato kratší, výrobcem poskytovaná záruční doba, která však musí činit minimálně 24 měsíců.

  - Záruka za jakost znamená, že předané dílo (či jeho příslušná část) bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.

  - Na fotovoltaické panely poskytuje Zhotovitel záruku za jakost v délce trvání 15 let a záruku na výkon s max. poklesem na 88 % původního výkonu garantovanou výrobcem v délce trvání 30 let. Na měniče Zhotovitel poskytuje záruku min. 20 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození a na optimizéry je poskytnuta záruku 25 let.

  - Záruční doba začíná běžet dnem předání díla Objednateli, uvedeným v protokolu o předání a převzetí hotového díla.

  - Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

  - Veškeré náklady spojené s odstraněním oprávněně reklamované vady v záruční době (včetně demontáže, montáže, dopravy, materiálu, práce apod.) nese Zhotovitel.

- SANKCE PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY

  - Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným nařízením vlády. Zhotovitel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením Objednatele s úhradou ceny díla.

  - V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla oproti termínu sjednanému v čl. 2 odst. 2.2 má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - V případě oprávněné reklamace vady díla v záruční době se Zhotovitel zavazuje:

- u vad bránících bezpečnému a řádnému užívání díla (havarijní stavy) nastoupit

k odstraňování vady do 48 hodin od doručení reklamace a vadu

odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak s ohledem na povahu vady;

- u ostatních vad nastoupit k odstraňování vady do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

Pokud Zhotovitel v uvedených lhůtách vadu neodstraní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ani ve dvojnásobku příslušné lhůty dle písm.

a) nebo b), je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady Zhotovitele; tím není dotčeno právo na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

  - Za porušení povinností dle čl. 4 odst. 4.3, čl. 5 odst. 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 je Objednatel  oprávněn  požadovat  po  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši

100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

  - V případě, že Zhotovitel v příslušném roce nevykoná řádně a včas pravidelný servis dle čl. 1.6 Smlouvy (včetně předání protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč za každý případ neprovedení ročního servisu.

  - Smluvní pokuty dle této Smlouvy se nesčítají, pokud se vztahují k porušení téže povinnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

- UKONČENÍ SMLOUVY

  - Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma Smluvními stranami.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.

  - Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V případě, že odstoupení od Smlouvy není možné doručit druhé Smluvní straně ve lhůtě 10

dnů od odeslání, považuje se za doručené uplynutím 10. dne ode dne jeho prokazatelného odeslání.

  - V důsledku zániku Smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této Smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky a pohledávky do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nezakládá neplatnost celé Smlouvy. Pro takový případ se Smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovení Smlouvy platným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.

  - Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy je možné činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými osobami za každou Smluvní stranu.

  - Veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené Smlouvy budou řešeny primárně smírným jednáním Smluvních stran, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

  - Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést nebo postoupit třetí osobě tuto Smlouvu nebo její část nebo převést práva a povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tato Smlouva, popř. její část, může být předmětem poskytování informací.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním Smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel a bude o tom bezodkladně informovat Zhotovitele.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Dokumentace pro výběr zhotovitele

- Výkaz výměr

- Seznam poddodavatelů

- Seznam komponentů se zkrácenou záruční dobou.

  - Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je určitý a srozumitelný, že s obsahem Smlouvy souhlasí, že Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě těchto skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 7. 2025	V Brně dne 16.7.2025

...........................................................................	.............................................................................

za Objednatele	za Zhotovitele

Ing. Petr Valdman	Kamil Urbánek, MBA

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	člen představenstva SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Přílohy smlouvy č. j. SFZP 171671/2025

## Výkaz výměr

Dodávka a instalace FVE na objekt v Kaplanově ulici

| č. položky | specifikace | počet ks,m | cena v Kč bez DPH/ks | cena v Kč bez DPH celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotovoltaický panel 460Wp - účinnost 23%, počítáno cca 108 ks | 108 | 1 900,00 | 205 200,00 |
| 2 | Konstrukce pro 20 FV panelů sklon 30°orientace JIH | 1 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| 3 | Konstrukce pro 88 FV panelů sklon 10° plochí střecha V/Z | 1 | 100 320,00 | 100 320,00 |
| 4 | přitížení beton prvky - celkem 5100Kg | 1 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| 5 | Zemnící svorka pro konstrukci - pospojení drátem 8mm | 46 | 60,00 | 2 760,00 |
| 6 | FV konektor MC4 - male/female - pár | 24 | 58,00 | 1 392,00 |
| 7 | Solar kabel 6mm - černý, požární odolnost B2CA | 680 | 22,00 | 14 960,00 |
| 8 | FV střídač o výkonu 50kW AC, monitoring na úrovni 2 panelů, maximální účinnost 98,3 %. Automatické odpojení panelů po ztrátě AC ze sítě, integrovaná ochrana proti elektrickým obloukům, záruka 12 let s možností prodloužení na 20 let | 1 | 71 500,00 | 71 500,00 |
| 9 | Optimizer pro maximální výrobu ze solárních panelů, zmírnění všech typů ztrát a pro odpojení FV panelů od DC vedení + monitoring panelů, účinnost 99,5 %, s integrovanou ochranou proti elektrickým obloukům - monitoruje konektory a indetifikuje nesprávná připojení a možné poruchy způsobené opotřebením konektoru, aby se zabránilo riziku oblouku, záruka 25 let | 56 | 1 400,00 | 78 400,00 |
| 10 | Chránička plast - průměr 40mm | 15 | 45,00 | 675,00 |
| 11 | Chránička UV rezist - energy - průměr 40mm | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 12 | střešní kabelový žlab - 50x50mm vč. podkladových bloků | 70 | 280,00 | 19 600,00 |
| 13 | kabelový žlab na fasádu -vč. víka 10x50 | 28 | 200,00 | 5 600,00 |
| 14 | stop tlačítko - pro venkovní použití - IP 55, se sklíčkem pro perforaci | 2 | 3 450,00 | 6 900,00 |
| 15 | kabelová trasa odolná požáru P60 - venkovní použití | 50 | 67,00 | 3 350,00 |
| 16 | kabel 2x2,5mm odolnost P60 - se zajištěnou funkční integritou, CXKH-V | 50 | 27,00 | 1 350,00 |
| 17 | LTE modem pro SIM - nezávislé datové připojení FVE na internet | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Rozvaděč R-AC - s výbavou dle PD | 1 | 45 200,00 | 45 200,00 |
| 19 | Rozvaděč R-DC - s výbavou dle PD | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 20 | HOP - MET | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 21 | silový kabel AC - CYKY 4x50 | 12 | 720,00 | 8 640,00 |
| 22 | poj odpojovač na DIN - 3x100A vč. pojistek 3x100A | 1 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 23 | žlab drátěný - rozvodna 200x50mm | 10 | 180,00 | 1 800,00 |
| 24 | kabel 3x1,5 cyky - signál HDO | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 25 | datový kabel LAN cat 5e - internet | 5 | 28,00 | 140,00 |
| 26 | přesun hmot na střechu | 8 | 1 500,00 | 12 000,00 |
| 27 | Drobný montážní materiál - hmoždinky, dutinky, průchodky | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |

| 28 | Montážní práce - konstrukce a FV panely | 1 | 113 400,00 |  |  | 113 400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Montážní práce elektro | 1 | 28 500,00 |  |  | 28 500,00 |
| 30 | Výchozí revize elektro | 1 | 6 400,00 |  |  | 6 400,00 |
| 31 | Doprava osob a materiálu | 1 | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  | Celkem materiál bez DPH |  |  |  |  | 650 827,00 |
|  | Celkem práce + doprava bez DPH |  |  |  |  | 152 300,00 |
| 32 | Cena bez DPH za servisní služby/rok |  |  | 5 | 4 500,00 | 22 500,00 |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 825 627,00 |
| DPH 21 % |  |  |  |  |  | 173 381,67 |
| Cena celkem včetně DPH |  |  |  |  |  | 999 008,67 |

## Seznam poddodavatelů

| Poddodavatel (Obchodní firma / název / jméno, příjmení, sídlo, IČO) |  | Část plnění zakázky, která bude plněna prostřednictvím poddodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |

* V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat část plnění zakázky poddodavateli, ponechá tabulku nevyplněnou.

** V případě, že dodavateli nejsou poddodavatelé známí, vyplní pouze část zakázky, kterou má v úmyslu zadat poddodavateli.

Seznam komponentů se zkrácenou záruční dobou