Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0026/25

(dále jen „dodatek“)

číslo dodatku zhotovitele: 	102/2025-1

číslo dodatku objednatele:  	SML/0026/25-1

# Smluvní strany

## Objednatel:

| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |
| --- | --- |
| Pisárecká 555/1a, Pisárky |  |
| 603 00 Brno |  |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |  |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| K podpisu smlouvy je oprávněn XXX |  |

## Zhotovitel:

| AQUAS vodní díla s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Podzimní 449/2, Maloměřice |  |
| 614 00 Brno |  |
| IČ: | 60697539 |
| DIČ: | CZ60697539 |
| Zastoupený: Pavel Štrobl, jednatel |  |

# I.

Smluvní strany spolu dne 12. 3. 2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava výměnou 2 kusů uzavíracích klapek DN 600 PN 6 s elektropohony AUMA a oprava výměnou 3 kusů montážních vložek DN 600 a jednoho kusu stanoveného měřidla DN 600 (průtokoměru), PN10 v armaturní komoře vodojemu XXX (dále též „smlouva“).

# II.

# Smluvní strany se dohodly na změně článku 3.1. smlouvy, jehož nové znění zní:

# „ Zhotovitel dokončí dílo a objednateli je předá do 5. 9. 2025.“

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

# III.

## Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání dodatku se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

## Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

## Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech tohoto dodatku a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

| V Brně dne | 17.7.2025 |  | V | Brně | dne | 17.7.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |  |  |
| AQUAS vodní díla s.r.o. Pavel Štrobl jednatel |  |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX |  |  |  |