Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 104/2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

“PD Otovice - zateplení budovy skladu a truhlárny”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ZISTAV s.r.o.

sídlo:	U hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	26316803

DIČ:	CZ26316803

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980

tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zvýšení časové náročnosti a objemu stavebních prací nad rámec smlouvy o dílo. Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran.

Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:

původní znění:	Do 150 kalendářních dnů od předání staveniště.

nové znění:	Nejpozději do 04.11.2025

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově	Karlových Varech

oprávněný zástupce objednatele	oprávněný zástupce zhotovitele

jednatel

ZISTAV s.r.o.

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik