Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 1057 – 703/32/2024

Oprava objektů rybníka Nováček

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

# Objednatel:		Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 4819500247/0100

zastoupené: 	Správou veřejného statku města Plzně, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel:	    	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/Presslova 13, 301 00 Plzeň

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ, DIČ: 40233308, CZ 40233308

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

č. účtu : 1387877206/2700

zastoupený : Ing. Adam Sinevič, Oldřich Řáha, jednatel společnost

adresa datové schránky:    xm9a5kh

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatečných pracích, které nebyly předjímány v soupisu prací a jsou nezbytné pro provedení díla a na pracích, které se v rámci stavby neprováděly.

Výše uvedené dodatečné práce tzv. vícepráce a méněpráce jsou uvedené, specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku č. 1.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. Smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“

Kalkulace víceprací:

Původně sjednaná cena díla

Cena bez DPH:						4.456.151,66 Kč

DPH 21%:						   935.791,85 Kč

Celková cena včetně DPH:				5.391.943,51 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce ( změnový list č. 1)

Cena bez DPH:						337.885,27 Kč  (4.794.036,93 Kč)

DPH 21%:						  70.955,90 Kč  (1.006.747,75 Kč)

Celková cena včetně DPH:				408.841,17 Kč  (5.800.784,68 Kč)

Kalkulace méněprací:

Původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou

Cena bez DPH:						  4.794.036,93 	Kč

DPH 21%:						  1.006.747,75 	Kč

Celková cena včetně DPH:				  5.800.784,68	Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. méněpráce ( změnový list č.2 )

Cena bez DPH:					             553.784,17 Kč   (4.240.252,76 Kč)

DPH 21%:						116.294,67 Kč     ( 890.453,08 Kč)

Celková cena včetně DPH:				670.078,84 Kč   (5.130.705,84 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí 5.130.705,84 Kč vč. DPH.

(slovy: pětmilionůstotřicettisícsedmsetpětkorun českých osmdesátčtyřihaléřů)

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

- Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1057 – 703/32/2024 se nemění.

V Plzni dne:

…………………………………….				…………………………………..

za objednatele					             za zhotovitele
   Ing. Milan Sterly					         Ing. Adam Sinevič

ředitel	                                                                         jednatel společnosti

Správy veřejného statku                                                  Vodohospodářské stavby

města Plzně,					společnost s ručením omezeným

příspěvkové organizace

Přílohy smlouvy:	1) změnové listy č. 1, 2