dodatek č. 3 SmlouvY o dílo

na zhotovení stavby na akci „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 		SML/182/2025-3

Číslo smlouvy zhotovitele: 		1-3

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

název: 					KRAJINNÁ ZELEŇ s. r. o.

adresa: 				Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr

IČO: 					08342202

DIČ:					CZ08342202

statutární orgán: 			Ing. Michael Svoboda

telefon:					xxx

e-mail: 					xxx

bankovní spojení: 			MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Ing. Michael Svoboda

- ve věcech technických: 	Ing. Michael Svoboda

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 3 SMLOUVY

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/182/2025 ze dne 24. 02. 2025 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15. 4. 2025 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 29. 4. 2025 na akci: „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění bez nároku na změnu termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám 
a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.1 a 6.2.3 Smlouvy.

- ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:

  - V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

| # č. ZL | # název změnového listu | # méněpráce # bez DPH | # vícepráce # bez DPH | # bilance # bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ZL 2 | # Doplnění drenážního opatření | # 0,00 Kč | # +55 163,32 Kč | # +55 163,32 Kč |
|  | # Celkem | # 0,00 Kč | # +55 163,32 Kč | # +55 165,32 Kč |

  - Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 2 který je přílohou tohoto dodatku.

  - Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

| # č. ZL | # název změnového listu | # součet VCP + MPC bez DPH | # zařazení dle § 222 |
| --- | --- | --- | --- |
| # ZL 2 | # Doplnění drenážního opatření | # + 55 163,32 Kč | # odst. 4 |
|  | # Celkem | # + 55 163,32 Kč |  |

  - Cena se tímto zvyšuje o 55 163,32 Kč bez DPH.

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# Volnočasový park realizace navržených technických a vegetačních prvků:

# 2.941.719,22 Kč (bez DPH)

# (slovy: dva miliony devět set čtyřicet jedna tisíc sedm set devatenáct korun českých a dvacet dva haléřů)

# 617.761,04 Kč (DPH 21 %)

# 3.559.480,26 Kč (včetně DPH)

# (slovy: tři miliony pět set padesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a dvacet šest haléřů)

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# CELKOVÁ CENA DÍLA:

# 3 286.280,22 Kč (bez DPH)

# (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát korun českých a dvacet dva haléřů)

# 690.118,85 Kč (DPH 21 %)

# 3.976.399,07 KČ (včetně DPH)

# (slovy: tři miliony devět set sedmdesát šest tisíc tři sta devadesát devět korun českých a sedm haléřů)

- závěrečná ustanovení dodatku

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).

  - Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:

    - papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;

    - u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

  - S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 78. jednání, dne 18. 07. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/78/2223.

Přílohy:

| Příloha č. 1 | Změnový list č. 2 |
| --- | --- |

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:				V Kroměříži, dne:

(data el. podpisu)				 (data el. podpisu)

24.07. 2025					22.07. 2025

…………………………………………	             …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Ing. Michael Svoboda

Město Kroměříž					KRAJINNÁ ZELEŇ s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Název akce: „Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: Krajinná zeleň s.r.o.

Technický dozor stavebníka: xxx

Generální projektant: xxx

- Objekt a oddíl stavby: SO SML/182/2025

- Zpracovatel změnového listu:

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace (příloha č. 1 – 001-2025 - Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Z důvodu opakovaného výskytu povrchového stékání a hromadění dešťové vody v okolí sportovního hřiště, které je způsobeno nedostatečnými vsakovacími poměry stávajícího terénu, je navrženo provedení drenážního opatření ve formě vsakovací rýhy po délce hřiště, na straně přilehlé ke stávajícím keřům s kameny. Rýha bude sloužit k zachycení a postupnému vsakování srážkových vod do podloží, čímž se zabrání nadměrnému zadržování vody v terénu, zlepší se odvodnění a zajistí se stabilní a bezpečné podmínky pro využívání hřiště.

Vsakovací rýha bude vyplněna drceným kamenivem, které bude od stěn rýhy odděleno filtrační geotextilií.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby se seznámil s problémem vsakování dešťové vody v okolí hřiště a souhlasí s navrženým řešením spočívajícím v realizaci vsakovací rýhy podél hřiště, na straně přilehlé ke stávajícím keřům s kameny.
Navržené řešení je zhotovitelem považováno za technicky vhodné a proveditelné v návaznosti na ostatní stavební práce.

Vsakovací rýha bude vyplněna drceným kamenivem, které bude od stěn rýhy odděleno filtrační geotextilií.. Realizace bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací, technickými normami a harmonogramem výstavby.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | +55 163,32,- Kč | + 66 747,62,- Kč |
| méněpráce | - 0,- Kč | - 0,- Kč |
| bilance změnového listu | +55 163,32,- Kč | -66 747,62,- Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

Popis souladu/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku 4 odst 4.10. smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze/lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejsou v souladu se stavebním povolením. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit.

- Stanovisko objednatele díla:

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 – 001-2025 - Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže

Datum: 24. 06. 2025

………………………

xxx, zástupce zhotovitele pro věci technické

………………………

xxx, technický dozor stavebníka

………………………

xxx, generální projektant

………………………

xxx, zástupce objednatele pro věci technické