Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě č. 38, ve znění dodatku č. 1

(uzavřené k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT ze dne 19. 6. 2023)

uzavřené dne 21. 2. 2025 pod č. Objednatele 2025/026 NAKIT (dále jen „Smlouva“)

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

xxx

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322

bankovní spojení xxx

č. ú.: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Aricoma Systems a.s.**

se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ: CZ04308697

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11012

bankovní spojení xxx

č. ú.: xxx

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel (dále též jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“) uzavírají podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ve spojení s ustanovením čl. 17 odst. 17.5 Rámcové dohody na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**”).

1. **Předmět Dodatku č. 2**
   1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava termínu realizace Plnění, a to s ohledem na absenci odpovídající součinnosti ze strany Objednatele, zapříčiněnou nedostatečnou součinností koncového zákazníka Objednatele, pro nějž je Plnění zajišťováno.
   2. S ohledem na skutečnost uvedenou v odst. 1.1 tohoto článku se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy. Znění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se celé ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„*3.1 Dodavatel je povinen dodat Fázi č. 1 nejpozději do 15 týdnů od účinnosti Smlouvy, Fázi č. 2 nejpozději do 12 týdnů od podpisu Akceptačního protokolu Fáze č. 1.*“

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

1. **Závěrečná ustanovení** 
   1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
   2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán oprávněnými osobami nebo zástupci obou Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.
   3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele Za Dodavatele

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne dle el. podpisu | V dne dle el. podpisu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| xxx | | xxx |
| xxx  **Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.** | | xxx  **Aricoma Systems a.s.** |
|  |

V Praze dne dle el. podpisu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxx

xxx

**Národní agentura pro komunikační a**

**informační technologie, s. p.**