Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 177/2025

Název díla:

MVE Doksany - oprava převodovky TG2

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Strojírny Brno, a.s.

Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

25543512

CZ25543512

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

ČL. II. TERMÍNY PLNĚNÍ A DODÁVKY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

- převzetí pracoviště:

Zhotovitel se zavazuje převzít pracoviště nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

- zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí pracoviště.

c)

Dílčí termíny dodávek a prací pro dílčí výměnným způsobem“:

Dodávka nové převodovky

Dodávka nového mazacího agregátu

Celková doba odstávky TG2

celek ,,1.1 Oprava převodovky TG2

11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo (dále jen ,,SOD“).

11 měsíců od nabytí účinnosti SOD

4 týdny od zahájení odstávky TG2

- předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 30. 9. 2026

- vyklizení pracoviště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

| Digitálně podepsal: | Digitálně podepsal: |
| --- | --- |
| …………………………………… za Strojírny Brno, a.s. | …………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik |