DODATEK č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo
Objednatel:

       Název:         Domov důchodců Horní Planá

       Sídlo:           Komenského 6, 382 26 Horní Planá      

       IČ:                00665746
       statutární zástupce Ing. Bc. Renata Březinová
       Dále jen „objednatel“
Zhotovitel:

       Název:         Ing. Ladislav Sláma

       Sídlo:           Zubčice 41, 382 32 Velešín      

       IČ:                46618066

       Dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dne 02.12.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace a koordinace kompletní projektové dokumentace (dále také jen PD) ve třech částech:
1. Větrání kuchyně v pavilonu A

2. Větrání pokojů v pavilonu C

3. Chlazení pokojů v pavilonu C

   Po vzájemné dohodě a s ohledem na subdodavatele projektové dokumentace se obě strany dohodly na následujících změnách:

 Mění se znění Článku II. Čas plnění,  bod a) takto:
a) Zhotovitel dodá kompletní projektovou dokumentaci včetně výkazů výměr, finanční kalkulací stavby a slepých výkazů výměr včetně podkladů pro výběrové řízení takto:
1. Do konce července 2025

2. Do konce července 2025

3. Do konce roku 2025

Dále se mění znění Článku III. Cena a způsob placení v bodě a) část 2. takto:
	
	

	2.Větrání pokojů pavilonu C - ROZPOČET PROJEKTU

	VZT + chlazení
	40 500

	M+R
	30 075

	EI
	8 000

	ÚT,ZTI
	19 200

	stavba-zaměření a zakreslení
	15 000

	koordinace a kompletace dokumentace
	7 000

	celkem část 2
	119 775


Ostatní ustanovení Smlouvy včetně ostatních ustanovení zde jmenovaných článků zůstávají beze změny.
Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
Smlouva i její dodatek bude zveřejněna v Registru smluv.

V Horní Plané dne 29.7.2025
Objednatel:                                                                                                      Zhotovitel:

Stránka 2 z 2

