Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny čj.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013, ve znění Opatření MZČR čj. MZDR 49619/2016-1/OPŘ ze dne 6. 9. 2016, ve znění Opatření MZDR 28063/2018-2/OPŘ ze dne 18. 9. 2018, Opatření MZDR 3335/2023-1/OPŘ a Opatření MZDR 4459/2025-3/OPŘ

se sídlem: Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž

IČ:  	   00567914

DIČ:           CZ00567914

zastoupená ve věcech smluvních MUDr. Adélou Stoklasovou, ředitelkou

kontakt pro věci technické: X

kontakt pro věci smluvní: X

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 39630691/0710

na straně jedné jako „objednatel“ nebo „smluvní strana“

a

GROUWE, s.r.o.

se sídlem: Dobrušská 1797/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČ: 03150143

DIČ: CZ03150143

zastoupená: Jiří Gemerle, jednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228005

bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2000616867 / 2010

na straně druhé jako „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouvu o dílo

na zpracování technické specifikace, zajištění technického dozoru a poskytnutí odborných konzultací v rámci projektu "Modernizace informačních systémů PNKM“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Úvodní ustanovení

- Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.

- Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu zahájené objednatelem, jakožto veřejným zadavatelem, s názvem „Zpracování technické specifikace k VZ "Modernizace informačních systémů PNKM“ včetně poskytnutí technického dozoru“, interní evidenční číslo VZ0217862. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou dodavatel předložil do výběrového řízení.

- Smluvní strany berou na vědomí, že předmět této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, konkrétně 78. výzvy IROP – eHealth, SC 1.1, a to v rámci projektu s názvem „Modernizace informačních systémů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži“.

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele zpracovat technickou specifikaci, poskytnout technický dozor a odbornou podporu v rámci veřejné zakázky „Modernizace informačních systémů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži“ a po ní a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

- Jedná se konkrétně o následující plnění:

  - Zpracování technické dokumentace pro zadávací dokumentaci:

    - zhotovení technických částí zadávací dokumentace (technické specifikace, kvalifikační požadavky, kritéria hodnocení, technické podklady ke smlouvám o dílo a servisních smluv),

    - kritická revize existujících podkladů objednatele a jejich aktualizace na základě osobního šetření v zapojených subjektech za účasti projektového týmu,

    - doporučení variant na dodávku k HW, SW a služeb dle aktualizovaných podkladů projektu,

    - řešení musí být v souladu s revidovaným řešením projektu uvedeným ve Studii proveditelnosti „Modernizace informačních systémů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži“ ze dne 16.9.2024,

    - není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí technická dokumentace obsahovat v souladu s § 89 a násl. zákona požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. V případě uvedení pojmů vymezených v předchozí větě musí být zhotovitel schopen doložit a odůvodnit objednateli jejich užití.

  - Konzultační služby v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

    - příprava odpovědí na technické dotazy dodavatelů, v souladu se lhůtami stanovenými zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

    - posouzení technických částí nabídek dodavatelů a další služby dle potřeby objednatele,

    - předmětem není řízení na ÚOHS, případně u soudů a opakování řízení nezaviněné zhotovitelem,

  - Odborné konzultace a dozor při implementaci:

    - činnost dozoru bude zahrnovat kontrolu nad plněním díla, účast na předávkách plnění, garanci, že dodávka odpovídá technickým specifikacím v zadání VZ, dozor bude také uveden na předávacích protokolech jako odborný garant. Zhotovitel v rámci dozoru provede kontrolu plnění díla dle odsouhlasené technické specifikace a v rámci předávacích protokolů k plnění díla stvrdí svým podpisem soulad plnění se zadávacími podmínkami,

    - zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět činnosti dozoru osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců,

    - zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou sjednány mezi objednatelem a dodavatelem VZ v rámci Projektu. Frekvence kontrolních dnů se předpokládá jednou za 2 týdny. Předpokládá se osobní účast obou smluvních stran v sídle objednatele, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

  - Konzultační služby v průběhu související s přípravou realizace projektu:

    - další výše nespecifikovaná poradenská činnost související s přípravou realizace projektu, která zahrnuje např. konzultace projektu s poskytovatelem dotace včetně vypořádání jeho případných připomínek ke zpracovaným podkladům a další poradenství přímo související s přípravou technických specifikací a průběhem veřejné zakázky.

- Předmětem komplexních expertních konzultačních služeb nejsou služby dotačního managementu (např. zpracování žádosti o změnu v projektu, žádosti o platbu, monitorovacích zpráv atd.).

- V rámci projektového týmu bude poskytovatel komplexních expertních konzultačních služeb podřízen roli projektového manažera.

- Kontaktními osobami pro účely plnění dle této smlouvy jsou:

za objednatele: X

za zhotovitele: X

II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu plnění ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje:

  - Dokončit a předat předmět plnění dle čl. I., odst. 2.1. této smlouvy, do 120 kalendářních dnů od zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.

  - Plnění dle čl. I., odst. 2.2. této smlouvy, poskytnout dle termínů zadávacího řízení veřejné zakázky do okamžiku skončení zadávacího řízení. Smluvní strany se dohodly, že toto plnění bude poskytováno zhotovitelem v rozsahu zadaných činností iniciativně a aktivně, bez potřeby upomínání a dodatečného vyzývání ze strany objednatele k jednotlivým poskytovaným službám.

  - Plnění dle článku I. odst. 2.3 této smlouvy bude poskytováno ode dne uzavření smlouvy objednatele s dodavatelem VZ po dobu realizace dodávky VZ, k ukončení poskytování této části plnění dojde ke dni převzetí plnění od dodavatele VZ.

  - Plnění dle čl. I., odst. 2.4. této smlouvy, poskytnout na vyžádání objednatele.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2027 nebo do ukončení projektu „Modernizace informačních systémů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži“, podle toho, která skutečnost nastane jako první.

- Místem plnění je Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž. Poskytování konzultačních služeb dle této smlouvy lze, po předchozí dohodě mezi smluvními stranami, také činit vzdálenou formou (e-mail, telefon, videohovor).

- Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý den prodlení.

III.

Cena a platební podmínky

            - Celková cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 988 000,00 Kč bez DPH, DPH 21 % - 207 480,00 Kč, 1 195 480,00 Kč včetně DPH. Cena se skládá z následujících položek:

| Část plnění | Počet | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH (21%) | Cena celkem v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zpracování technické dokumentace pro zadávací dokumentaci (plnění dle čl. I., odst. 2.1.) | 1 soubor | X Kč | X Kč | X Kč | X Kč |
| 2. Poradenství v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku (plnění dle čl. I., odst. 2.2.) | 1 soubor | X Kč | X Kč | X Kč | X Kč |
| 3. Odborné konzultace a dozor při implementaci (plnění dle čl.I., odst. 2.3.) | 1 soubor | X Kč | X Kč | X Kč | X Kč |
| 4. Konzultační služby v průběhu související s přípravou realizace projektu (plnění dle čl. I., odst. 2.4.) | 100 hod | X Kč | X Kč | X Kč | X Kč |
| Celková cena za předmět plnění: | - | - | 988 000 Kč | 207 480 Kč | 1 195 480 Kč |

- Výše uvedená cena je pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu plnění, zejména náklady na cestu, ubytování apod. Smluvní strany si ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

- Cena za plnění dle čl. I., odst. 2.1., 2.2. a 2.3. této smlouvy, je splatná po řádném předání a odsouhlasení příslušné části plnění nebo dokončení plnění celého provedeného díla.

- Plnění dle čl. I, odst. 2.4. této smlouvy, bude účtováno dle skutečně poskytnutých služeb odsouhlasených objednatelem a v souladu s cenovou nabídkou uvedenou v odstavci 1. tohoto článku.

- Objednatel neposkytuje a zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy.

- Podkladem pro zaplacení je daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury odběrateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@pnkm.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document – standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Pokud je pro zhotovitele technicky proveditelné vystavit fakturu s platným QR kódem typu „QR Faktura“ nebo „QR Platba+F“ (platným QR kódem se rozumí takový kód, který splňuje standard, definovaný Komorou daňových poradců ČR - více na www.qr-faktura.cz), vystaví objednateli fakturu opatřenou QR kódem.

- Všechny faktury musí obsahovat název a registrační číslo projektu: „Modernizace informačních systémů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži“, registrační číslo projektu CZ.06.01.01/00/23_078/0006086 a číslo veřejné zakázky VZ0217862.

- V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které nevznikly z jejího zavinění, a které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, nesou veškeré důsledky z toho plynoucí, tedy na plnění jejích povinností bude pohlíženo, jako by jejich provedení nic nebránilo. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na plnění této smlouvy i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita plnění závisí podstatnou měrou i na součinnosti obou smluvních stran.

- Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele, touto smlouvou a Studií proveditelnosti.

- Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými odbornými znalostmi, potřebnými pro naplnění účelu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje k osobní účasti na úvodním setkání s objednatelem v sídle objednatele, případně na jiném místě, pokud se tak smluvní strany dohodnou, na němž budou blíže projednány předmět a podmínky plnění smlouvy, harmonogram plnění předmětu smlouvy a budou předány dokumenty a podklady potřebné pro plnění smlouvy. Zhotovitel na tomto jednání předloží návrh postupu plnění smlouvy, tzn. přehled jednotlivých prací a úkonů, které bude provádět v rámci plnění smlouvy. Tento návrh postupu bude schválen objednatelem.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat postup plnění a vyhotovené podklady s objednatelem. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost a dle svých možností se vyjadřovat k průběžným výstupům poskytovatele.

- Zhotovitel se v rámci plnění dle čl. I., odst. 2.1. této smlouvy, zavazuje k osobnímu setkání se zaměstnanci objednatele, kteří s jednotlivými moduly informačního systému nemocnice budou pracovat (tzv. Garanti jednotlivých modulů) a je povinen jejich požadavky, po odsouhlasení odpovědnou osobou objednatele uvedenou v čl. I., odst. 5. této smlouvy, zapracovat do technické specifikace. Setkání proběhne v sídle objednatele a dle potřeby jich může proběhnout více.

- Dále se zhotovitel zavazuje k účasti na závěrečném jednání před uplynutím lhůty k plnění dle čl. I., odst. 2.1. této smlouvy, kde bude zhotovitelem prezentován finální výstup tohoto plnění. Toto závěrečné jednání se bude konat prezenčně v sídle objednatele, případně po dohodě smluvních stran na jiném místě.

- Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít předmět plnění, pokud vykazuje vady a nedodělky.

- O předání a převzetí předmětu plnění dle čl. I., odst. 2.1. této smlouvy, sepíší smluvní strany akceptační protokol. V akceptačním protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Akceptační protokol musí obsahovat zejména: název projektu, registrační číslo projektu, identifikaci předávané části předmětu plnění, datum dokončení a podpisy oprávněných osob.

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo dle čl. I., odst. 2.1. této smlouvy, v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, USB flash disku nebo ke stažení z cloudu, v editovatelném formátu .doc (nebo .docx) a .pdf, popř. .xls (nebo .xlsx).

- Veškeré další výstupy související s plněním dle čl. I., odst. 2.2., 2.3. a 2.4. této smlouvy, budou objednateli předány v elektronické podobě formou e-mailu na kontaktní osobu uvedenou v čl. I., odst. 5. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V.

Vlastnictví, odpovědnost za vady

- Pokud se v průběhu provádění díla zjistí skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, čase nebo ceně, sdělí ji zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup. Bude-li mít tato skutečnost vliv na dobu provedení díla nebo jeho cenu, budou případné změny po vzájemném projednání provedeny formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany se zavazují takový dodatek bez zbytečného odkladu uzavřít, jinak odpovídají druhé smluvní straně za škodu, která jí z tohoto důvodu vznikne.

- Vlastnické právo k dílu i nebezpečí vzniku škod na zhotovovaném díle dle čl. I., odst. 2.1. této smlouvy, přejde na objednatele protokolárním předáním díla v souladu s čl. IV., odst. 10. této smlouvy. Osobou oprávněnou k protokolárnímu převzetí je za objednatele: X

- Bude-li výsledkem činnosti zhotovitele na základě této smlouvy dílo požívající ochrany práv duševního vlastnictví, nabývá objednatel předáním díla právo k užití takové díla po dobu trvání majetkových autorských práv, pro účely a potřeby, pro které je dílo dle této smlouvy provedeno. Úhrada za tato autorská práva je zahrnuta v ceně díla.

- Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Zjistí-li objednatel na provedeném díle vadu, oznámí vadu zhotoviteli, který je povinen vadu odstranit na své náklady, a to písemně na emailovou adresu X . Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

VI.

Všeobecná ujednání

- Všechny informace sdělené druhé smluvní straně a jejím zaměstnancům nebo informace přístupné v souvislosti s uzavřením a realizací této smlouvy musí být podle této smlouvy drženy v tajnosti. Veškerá dokumentace související s realizací předmětu smlouvy bude zhotovitelem zabezpečena proti zneužití. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace obecně známé nebo v obchodních kruzích běžně dostupné a dále na informace, které měla strana, jíž byla informace sdělena druhou smluvní stranou, ve svém držení již před tímto sdělením bez porušení závazku mlčenlivosti.

- Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se nepoužijí ustanovení:

a) o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

b) § 1743 občanského zákoníku o pozdním přijetí nabídky ve formě ústního vyrozumění o takovém přijetí či chování se ve shodě s nabídkou.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavíranou adhezním způsobem. Pro vyloučení budoucích nejasností či pochybností však přesto sjednávají, že na právní vztahy mezi nimi se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, a to ani tehdy, jedná-li se o ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky.

X.

Závěrečná ujednání

- Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se kdykoliv stane zcela či částečně neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení či závazků z této smlouvy vyplývajících a smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení či závazek takovým novým platným a vymahatelným ustanovením či závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení či závazku.

- Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.

- Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, taková dohoda musí být učiněna písemně. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 občanského zákoníku se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, §1950 občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení této smlouvy se použije výklad pro objednatele příznivější.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako “Dodatek ke Smlouvě”. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.

- Smluvní strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Kroměříži dne 30. 7. 2025				V Praze dne 23. 7. 2025

…………………………………………………..			…………………………………………………..

MUDr. Adéla Stoklasová 				Jiří Gemerle

ředitelka Psychiatrické nemocnice v Kroměříži             	jednatel GROUWE s.r.o.