**Smlouva o dílo**

**č. 3009H1250013**

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

**IČO: 750 32 333, DIČ CZ75032333**

**se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

**zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých**

**Budějovicích**

**Doručovací adresa:**

**Národní památkový ústav**

**Územní památková správa v Českých Budějovicích,**

**Náměstí Přemysla Otakara II. 34**

**370 21 České Budějovice**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXX, investiční referent**

 **XXXXXXXXXX, kastelánka**

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Jaroslav Jícha**

Lidická 442/68

370 01 České Budějovice

IČ: 49012991

 (dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo:**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy – určení díla**

* 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v nemovitosti: NKP SH Rožmberk (dále též „Objekt“) provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele toto dílo:

**oprava fasády objektu prampouch, oprava komína na prampouchu, oprava fasády v arkádě na nádvoří, oprava omítek ve vstupu na veřejné WC** dle návrhu prací zhotoveného XXXXXXXXXX v červnu 2025, který je volnou přílohou této smlouvy a v rozsahu dle nabídky zhotovitele, která je **Přílohou č. 1** této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem díla je také, likvidace odpadu vzniklého při stavbě a další související vedlejší náklady.

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas za podmínek dle této smlouvy včetně příloh a dle pokynů objednatele.
	2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
	3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý dílo provést a že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické podmínky shledal způsobilé ke  zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

**II.**

**Doba plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
1. Zahájení prací na provedení díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
2. Dokončení a předání díla: 31. 7. 2025
	1. Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní provedení díla v termínu uvedeného v čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy, sjednají přiměřené prodloužení uvedené doby.

**Článek III.**

**Cena a platební podmínky**

* 1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

**128 589,- Kč bez DPH**

* 1. Zhotovitel, plátce DPH, připočte k ceně daň dle zákonné výše platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
	2. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.
	3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
	4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností nejméně 21 dní ode dne doručení faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy - díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. II odst. 1 této smlouvy.

**Článek IV.**

**Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost**

* 1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
	2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
	3. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé případným poškozením, které vzniklo bez zavinění zhotovitele.
	4. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek na základě dohodnutého termínu.

**Článek V.**

**Zhotovení díla, předání a převzetí díla**

* 1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílo v celém rozsahu svědčí zhotoviteli až do předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.
	2. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
	3. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách areálu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatelem**.** O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

Článek VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.
3. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

* 1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
	2. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla.
	3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
	4. V případě, že Objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.
	5. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění díla.

**VIII.**

**Smluvní pokuty**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši **700,- Kč** za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

**IX.**

**Odstoupení od smlouvy a výpověď**

* 1. Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
1. prodlení s prováděním díla dle čl. II. odst. 1 písm. b) smlouvy o dobu delší než 30 dní,
2. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
	1. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla, tedy například v případě nedostatku kvalitního materiálu na výrobu došků (nevhodné počasí, nedostatek slámy dostatečné délky nebo její nízká kvalita po dlouhých deštích).
	2. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

**X.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

* 1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom.
	2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
	3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
	4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
	5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
	6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí této smlouvy je

**Příloha č. 1**: nabídka zhotovitele, rozpočet stavebních prací

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích 28. 7. 2025…………………………………………..Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. | …………………………………………..Jaroslav Jícha |

Příloha č. 1 k SOD č. 3009H1250013

Rozpočet

**opravy v areálu hradu Rožmberk**

|  |  |
| --- | --- |
| montáž lešení | 23 600,00 Kč |
| oprava fasády | 26 500,00 Kč |
| oprava komína | 12 600,00 Kč |
| opravy omítek na hradě | 18 190,00 Kč |
| opravy nátěrů | 4 360,00 Kč |
| doprava 8 x 100km x 10Kč | 8 000,00 Kč |
|  |  |
| materiál |  |
| malta MC Bauchemie | 32 696,00 Kč |
| barvy Keim | 2 643,00 Kč |
|  |  |
|  |  |
| celkem bez DPH | 128 589,00 Kč |