ke Smlouvě o dílo na stavební práce pro účely veřejné zakázky malého rozsahu

ze dne 26.5.2025

na akci s názvem: „Část D: Parkoviště Galandova“ (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

číslo Smlouvy Objednatele:		3/25/4500/017

číslo Dodatku Objednatele:		3/25/4500/017/1

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Martin Pípa, člen představenstva.

(dále jen „Objednatel” nebo „TSK“)

a

Martin Pudil

sídlo: Fričova 1986, 263 01 Dobříš

IČO: 75582287

DIČ: CZxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 131-1533000227/0100

kterou zastupují: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně „Smluvní strany“)

II.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek k výše definované Smlouvě, přičemž předmětem tohoto Dodatku je provedení níže popsaných změn, na kterých se Smluvní strany dohodly, a to aktualizace Přílohy č. 4 Smlouvy („Položkový rozpočet“), která bude nahrazena Přílohou č. 2 Dodatku, a dále změna čl. 5. Smlouvy („CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“), odst. 5.1 Smlouvy.

- Důvodem těchto změn je rozšíření předmětu plnění (Díla) o vícepráce dle potřeby Objednatele. Vícepráce, specifikované v Příloze č. 2 tohoto Dodatku, se Zhotovitel zavazuje dokončit do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

- Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku se Smluvní strany dohodly na nahrazení Přílohy č. 4 Smlouvy Přílohou č. 2 Dodatku a dále, že znění čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy, se nahrazuje novým zněním takto:

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), přičemž:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH činí:					279.830,- Kč

Vícepráce dle Dodatku ke Smlouvě bez DPH činí:			  15.660,- Kč

Celková Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku

bez DPH činí:								295.490,- Kč

Ostatní ustanovení čl. 5.1 Smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

      - Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.

      - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

      - Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

      - Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

      - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

      - Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – nová Příloha č. 4 Smlouvy

Příloha č. 2 – Zmocnění – Ing. Martin Pípa, člen představenstva

      - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 7. 2025		V Dobříši dne

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

.................................................... 		...........................................................

Ing. Martin Pípa						Martin Pudil

člen představenstva

na základě zmocnění

Příloha č.1

Příloha č.2