MZE-55384/2025-12122



mzedms029762159

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-55384/2025-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 24. 7. 2025

**Prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2025 No919 SDB replikace GAEO (Z40964-1) ID SD MZe: Z40964**

Vážený pane xxx,

tímto navrhujeme prodloužení termínu dodání PZ PRAIS III 2025 No919 SDB replikace GAEO č. obj. 4500152575 nově do **30.9.2025**.

Předmětný termín navrhujeme prodloužit na základě žádosti ředitele odboru přímých plateb a environmentálních podpor Ing. Josefa Miškovského. Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že předpokladem pro dokončení úprav požadovaných v PZ 919 je spuštění služby APA\_GAEO23\_02A , která byla ze strany SZIF vystavené na test v nové struktuře 26.6.2025. Následně bude třeba vše s ohledem na možné závažné dopady jakýchkoli chyb vše řádně otestovat, ale s ohledem na probíhající či plánované dovolené (SZIF, SAP) v letních měsících není možné toto spolehlivě zajistit v původním termínu do 31.7. Jako konečný termín pro dodání předmětného PZ proto navrhujeme 30.9.2025

S výše uvedeným souhlasí garant aplikace pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Leona Slabochová

ředitelka odboru

**Přílohy**